Jogo Rubynho

Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/10/2014 | 1.0 | Versión inicial | Jorge Artave |

Contenido

1.Mediciones realizadas	3

1.1.Mediciones de horas	3

2.Informe de Situación	3

2.1.Estado del proyecto	3

2.2.Estado de propuestas en retrospectivas	4

2.3.Incidencias encontradas	5

2.4.Estado de Riesgos	5

3.Evaluación	5

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas

Se adjuntan las mediciones de horas realizadas en la planilla Registro de actividades. Se presenta un resumen.

| Integrante\ Horas | Semana | Estimado | Acumulado | Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cristian Vega | 41 | 19,5 | 162,5 | 23,21 |
| Federico del Río Silva | 35 | 11 | 119,33 | 17,5 |
| Fernando Banchero | 15 | 11 | 129,00 | 18,43 |
| Guillermo Báez | 31 | 22,5 | 141,00 | 20,14 |
| Joel Vázquez | 31 | 22,5 | 118 | 16,86 |
| Jorge Artave | 22 | 15 | 140,75 | 20,11 |
| Juan Rahi | 22,5 | 30 | 163,50 | 23,36 |
| Liber Azambuya | 30,5 | 15 | 177,50 | 25,36 |
| Matías Irland | 17,5 | 15 | 131,25 | 18,75 |
| Mauricio Calcagno | 45,5 | 15 | 160,50 | 22,93 |
| Pablo Coore | 19 | 15 | 99,00 | 14,14 |
| Sergio Vico | 30,5 | 30 | 140,50 | 20,07 |

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

Hasta el momento unicamente faltan implementar las historias H8 y H9 las cuales ademas de requerir registro e inicio de sesión a la aplicación, requieren integración con redes sociales (Facebook, Twitter y Google) siendo esto último lo que resta para terminarlas. Las restantes historias se encuentran finalizadas y adicionalmente se implemento la historia H13 (cinco puntos), la cual había sido solicitada por el cliente y por dependencias se esperaba que no fuera posible realizarla en el sprint. En resumen se espera obtener luego de la validación 104 (contando H13) puntos habiendo negociado por 109 (sin contar H13).

En el correr del día, fue llevada a cabo una prueba de sistema de manera informal, arrojando la misma buenos resultados. En el día de mañana se llevará a cabo la la prueba del sistema formal.

  - Estado de propuestas en retrospectivas

Para los errores relacionados con estimación y planificación del sprint, se planteó realizar un trabajo de refinamiento de las historias, esto fue realizado a fines del primer sprint, en la cual se agrego dependencias entre las historias, y se busco escribirlas de forma que la ambigüedad se viera reducida. En el presente sprint fue posible ver mejoras en la negociación de las historias a realizar en el presente sprint gracias a este trabajo, modificando las historias seleccionadas por el cliente ya que no cumplían las dependencias asignadas por el equipo de desarrollo. En el trabajo de refinamiento, se incluyo para las historias criterios de aceptación básicos, con los cuales el cliente estuvo de acuerdo.

Para mejorar la asignación de historias y  distribución de tiempo se realizó el refinamiento de historias lo antes posible, permitiendo comenzar el sprint con el menor retraso posible, y dicho refinamiento ayudó a mejorar la asignación de historias observándose una dedicación pareja al proyecto (sin tener en cuenta casos particulares que dos integrantes por temas personales debieron dedicar menos tiempo y un tercero por necesidad de dedicar mas tiempo a otros cursos). Junto a esto, ya que se comenzó a desarrollar mas temprano, fue posible realizar una revisión de código mas cuidadosa.

Con respecto a la herramienta de gestión, se comenzó a utilizar el sistema de issues de GitHub para las historias de usuario y para los gráficos solicitados por el cliente y los docentes se utiliza Google Docs.

Para mejorar la comunicación con el cliente se comenzó a utilizar el sistema de comentarios de issues de GitHub, con lo cual el cliente estuvo de acuerdo. Adicionalmente a modo de prueba, los correos electrónicos con consultas a Martín fueron realizados por quien la tiene directamente en lugar de comunicarse conmigo primero. Por esto último se solicitará al cliente una nueva evaluación de la comunicación luego de la reunión de validación.

Con respecto a las acciones planteadas en la reunión de retrospectiva con el cliente, se ha llevado a cabo un trabajo de aproximadamente una hora el cual se continuará el día Lunes buscando dividir las historias.

  - Incidencias encontradas

No han incidencias desviaciones en el correr de la semana.

  - Estado de Riesgos

Llegando al fin de semana, el cliente nos notificó que no seria posible llevar a cabo la reunión del día martes por actividades laborales. Por esto se le plantea llevar a cabo dos reuniones en el correr de la semana que viene. En la primera de ellas (a realizar lo antes posible) con el fin de discutir las historias a realizar en el siguiente sprint y poder a comenzar el desarrollo en fecha. La segunda reunión tiene como fin llevar a cabo la validación de historias del sprint finalizado, esta reunión se llevaría a cabo luego del día miércoles. Entendemos que esta decisión implica un riesgo que hay que tener en cuenta, es por esto que  se intentará centrar el esfuerzo en las historias de mayor prioridad para el cliente buscando minimizar el trabajo en las historias que puedan quedar fuera del sprint (por ejemplo por historias rechazadas del presente sprint).

Con respecto a la dedicación por parte de los integrantes del equipo se tendrá en cuenta que varios integrantes deben realizar trabajos para otros cursos en la primer semana del próximo sprint, la mayoría de estos para el curso de Redes de Computadoras entre otros y que sobre el final del sprint varios integrantes deberán viajar al interior con motivo de las próximas elecciones nacionales.

- Evaluación

Se considera que el equipo pudo realizar un mejor trabajo en el presente sprint y se cuenta por parte de los integrantes del equipo satisfacción por el trabajo realizado durante el sprint y se espera obtener la aceptación de aproximadamente un 95% de los puntos del sprint.

Consideramos que el trabajo realizado sobre las historias fue bueno, permitiendo comenzar a trabajar mas temprano con respecto al sprint pasado, la experiencia obtenida en el sprint anterior permitió realizar un trabajo con mayor agilidad.