Jogo Rubynho

Acta de Retrospectiva con cliente

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/10/2014 | 1.0 | Versión inicial | Jorge Artave |

Contenido

1.Orden del día:	3

1.1.Equipos de desarrollo:	3

1.2.Refinamiento de historias:	3

- Orden del día:

El objetivo de la reunión fue realizar una evaluación del sprint, por parte del equipo y el cliente. En dicha reunión se definieron las siguientes actividades a realizar y se confirmo por parte del cliente que los criterios de aceptación a manejar serán los manejados en la planilla de especificación de historias de usuario:

  - Equipos de desarrollo:

Para las historias con puntaje mayor a 8 puntos armar grupos de desarrollo. Dos o mas personas que sirvan de soporte entre si. Responsable: Mauricio Calcagno.

  - Refinamiento de historias:

Antes del día Martes 14 realizar una instancia de refinamiento de las historias del backlog. Responsable: Jorge Artave.