Sensores - Grupo 7

Acta de la Reunión de Equipo

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 02/11/2014 | 1.0 | Creación del documento | Oscar Muñoz |

Contenido

1.	Orden del día:	3

1.1.	Avances	3

1.2.	Pruebas de aceptación	3

1.3.	Fechas límite	3

1.4.	Revisiones por pares	3

2.	Temas Tratados :	3

2.1.	Avances	3

2.2.	Pruebas de aceptación	3

2.3.	Fechas límite	3

2.4.	Revisiones por pares	3

- Orden del día:

  - Avances

Se pretende hablar de lo que avanzó cada uno en la semana.

  - Pruebas de aceptación

Comentar las pruebas de aceptación pautadas con el cliente y algunas restantes.

  - Fechas límite

Comentar acerca de las fechas en que se deben liberar las versiones alfa y beta.

  - Revisiones por pares

- Temas Tratados :

  - Avances

Se hablo de el avance de los implementadores, en cuanto a casos de uso realizados y restantes.

  - Pruebas de aceptación

Se comento las que podrían ser más complicadas para obtener feedback de los implementadores:

- Modificar mote

- Desactivarlo y darlo de baja

- Combinar graficas

  - Fechas límite

Versión alpha 2/11

Se propone juntarse esa semana para corregir errores mas rápido implementadores y testing. Lunes a partir de las 4.

Versión beta 6/11

Instalación al cliente

Viernes a las 17, viene Rolando por temas de configuración de geoserver.

Versión final 17/11

Instalación 18/11

  - Revisiones por pares

Dos pautadas:

- Recibir mediciones  + Verificar alarma + Notificar + Generar Resumenes = Mathias Fernandez y Santiago Bartesaghi.

- Interpolado + coloreo de motes + visualizar grafica = Santiago Bartesaghi y Emiliano Torrano