Sensores – Grupo 7

Documento de Evaluación y Ajustes al Plan de Proyecto

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 02/11/2014 | 1.0 | Creación del documento | Ignacio Acuña |

Contenido

1.	Desviaciones Encontradas a la planificación del Proyecto	3

1.1.	Desviación en desarrollo	3

1.2.	Desviación interfaz de usuario	3

1.3.	Desviación en verificación	3

2.	Evaluación y Ajustes	3

- Desviaciones Encontradas a la planificación del Proyecto

  - Desviación en desarrollo

La planificación inicial para el desarrollo subestimó el tiempo de integración, el cual tuvo un costo grande en la etapa de Elaboración, sin embargo, se pudo reestimar y planificar con mejor precisión para el resto del proyecto.

  - Desviación interfaz de usuario

En etapas iniciales no se le dio mucha trascendencia a la interfaz de usuario y dado que no se había tenido críticas por parte del cliente de la misma, se había mantenido cierta línea que actualmente se cree poco usable. Por lo tanto se está corrigiendo.

  - Desviación en verificación

Crear el ambiente de testing completo, en el cual se puedan ejecutar los tres proyectos integradamente, utilizando todo el software de apoyo, no fue sencillo. Si bien se realizaron algunas pruebas del proyecto web, utilizando un servicio publicado por un compañero, esto no aseguraba la correcta verificación. Por lo tanto, se vio retrasada la verificación.

- Evaluación y Ajustes

En el transcurso del proyecto, se ha ido actualizando el cronograma del mismo, re planificando lo necesario. Sin embargo no se vieron grandes atrasos en las planificaciones.