Sensores – Grupo 7

Informe de Situación del Proyecto

Versión 4.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/08/2014 | 1.0 | Primera versión | Ignacio Acuña |
| 30/08/2014 | 2.0 | Actualización | Ignacio Acuña |
| 07/09/2014 | 2.1 | Situación al día de la fecha. | Ignacio Acuña |
| 14/09/2014 | 2.2 | Situación al día de la fecha. | Ignacio Acuña |
| 21/09/2014 | 2.3 | Situación al día de la fecha. | Ignacio Acuña |
| 28/09/2014 | 2.4 | Situación al día de la fecha. | Ignacio Acuña |
| 05/10/2014 | 2.5 | Situación al día de la fecha, incluyendo resultados de estimaciones. | Ignacio Acuña |
| 12/10/2014 | 2.6 | Situación al día de la fecha | Ignacio Acuña |
| 19/10/2014 | 3.0 | Situación al día de la fecha | Ignacio Acuña |
| 26/10/2014 | 3.1 | Situación al día de la fecha | Ignacio Acuña |
| 02/11/2014 | 3.2 | Situación al día de la fecha | Ignacio Acuña |
| 09/11/2014 | 3.3 | Situación al día de la fecha | Ignacio Acuña |
| 16/11/2014 | 4.0 | Situación al día de la fecha | Ignacio Acuña |

Contenido

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por integrante del equipo acumulado	4

1.1.3.	Esfuerzo por grupo de roles	5

1.1.4.	Esfuerzo por disciplina	6

2.	Informe de Situación	7

2.1.	Estado del proyecto	7

2.2.	Desviaciones ocurridas	7

2.3.	Incidencias encontradas	7

2.4.	Estado de Riesgos	7

3.	Evaluación	7

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas

    - Esfuerzo por integrante del equipo

Esfuerzo realizado por cada integrante del equipo en la semana 13.

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ana Clara Esponda | 20 | 20,5 | 211,25 | 16,25 |
| Diego Serra | 15 | 16,5 | 246,25 | 18,9423077 |
| Emiliano Torrano | 15 | 16,5 | 220,75 | 16,9807692 |
| Fabricio Gregorio | 25 | 37 | 333,2 | 25,6307692 |
| Fernando Pedro | 15 | 19 | 185,8 | 14,2923077 |
| Ignacio Acuña | 25 | 35,5 | 301,41 | 23,1853846 |
| Juan José Cardarello | 20 | 22 | 297,75 | 22,9038462 |
| Mathias Balduvino | 15 | 11 | 215,75 | 16,5961538 |
| Mathías Fernández | 15 | 12,5 | 209,25 | 16,0961538 |
| Oscar Muñoz | 15 | 17,5 | 195,25 | 15,0192308 |
| Rolando Lescano | 25 | 32,5 | 275,25 | 21,1730769 |
| Santiago Bartesaghi | 15 | 11,5 | 211,75 | 16,2884615 |
| Santiago Fernandez | 20 | 21,5 | 213,75 | 16,4423077 |

    - Esfuerzo por integrante del equipo acumulado

Esfuerzo realizado por cada integrante del equipo acumulado hasta la semana 13.

    - Esfuerzo por grupo de roles

Esfuerzo realizado por grupo de roles en la semana 13.

| Rol | Horas |
| --- | --- |
| Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación | 35,5 |
| Analista-Documentador de Usuario-Asistente de Verificación | 20,5 |
| Analista-Implementador | 11,5 |
| Responsable de SQA – Asistente de Verificación | 17,5 |
| Analista-Diseñador de Interfaz de Usuario-Implementador | 59 |
| Responsable de Verificación - Asistente de SQA | 19 |
| Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración | 77,5 |
| Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador | 16,5 |
| Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo | 16,5 |

    - Esfuerzo por disciplina

Esfuerzo realizado por disciplina en semana 13.

| Disciplina | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado |
| --- | --- | --- |
| Total Línea Análisis/Req. | 0 | 0 |
| Total Línea Diseño | 0 | 0 |
| Total Línea Implementación | 100 | 125 |
| Total Línea Gestión de Calidad | 15 | 15 |
| Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 10 | 7,5 |
| Total Línea Gestión de Proyecto | 15 | 16 |
| Total Línea Verificación | 30 | 31,5 |
| Total Línea Comunicación | 10 | 11 |
| Total Línea Transición al entorno del usuario | 70 | 61,5 |
| Total Línea Formación y entrenamiento | 0 | 0 |

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

El proyecto se encuentra finalizando la semana 13, en medio de fase de transición.

Se continúan corrigiendo algunos errores que no se habían logrado verificar y mejorando el diseño de la interfaz de usuario, para lograr mostrar la mayor información posible y que logre ser amigable e intuitivo.

Se pretende realizar una actualización el día de mañana en el cliente para que puedan continuar con las pruebas de aceptación con una versión más aproximada a la final.

  - Desviaciones ocurridas

Faltaban bastantes detalles de la interfaz de usuario.

  - Incidencias encontradas

No se encontraron incidencias.

  - Estado de Riesgos

El riesgo principal surge de que el cliente considere que la aplicación sea de su agrado y cumpla sus expectativas.

- Evaluación

El equipo continúa con normalidad pese al cansancio que se nota sobre la mayor parte del equipo. Se espera finalizar con los detalles de la interfaz en los primeros días de la semana que comienza, y así lograr la transición final al cliente.