Sensores – Grupo 7

Informe de Situación del Proyecto

Versión 3.4

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/08/2014 | 1.0 | Primera versión | Ignacio Acuña |
| 30/08/2014 | 2.0 | Actualización | Ignacio Acuña |
| 07/09/2014 | 2.1 | Situación al día de la fecha. | Ignacio Acuña |
| 14/09/2014 | 2.2 | Situación al día de la fecha. | Ignacio Acuña |
| 21/09/2014 | 2.3 | Situación al día de la fecha. | Ignacio Acuña |
| 28/09/2014 | 2.4 | Situación al día de la fecha. | Ignacio Acuña |
| 05/10/2014 | 2.5 | Situación al día de la fecha, incluyendo resultados de estimaciones. | Ignacio Acuña |
| 12/10/2014 | 2.6 | Situación al día de la fecha | Ignacio Acuña |
| 19/10/2014 | 3.0 | Situación al día de la fecha | Ignacio Acuña |
| 26/10/2014 | 3.1 | Situación al día de la fecha | Ignacio Acuña |
| 02/11/2014 | 3.2 | Situación al día de la fecha | Ignacio Acuña |
| 09/11/2014 | 3.3 | Situación al día de la fecha | Ignacio Acuña |
| 24/11/2014 | 3.4 | Situación al día de la fecha | Ignacio Acuña |

Contenido

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por integrante del equipo acumulado	4

1.1.3.	Esfuerzo por grupo de roles	5

1.1.4.	Esfuerzo por disciplina	6

2.	Informe de Situación	7

2.1.	Estado del proyecto	7

2.2.	Desviaciones ocurridas	7

2.3.	Incidencias encontradas	7

2.4.	Estado de Riesgos	7

3.	Evaluación	7

- Mediciones realizadas

  - Mediciones de horas

    - Esfuerzo por integrante del equipo

Esfuerzo realizado por cada integrante del equipo en la semana 14.

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ana Clara Esponda | 20 | 17,5 | 212,75 | 15,1964286 |
| Diego Serra | 15 | 17,5 | 224,75 | 16,0535714 |
| Emiliano Torrano | 15 | 15 | 218,75 | 15,625 |
| Fabricio Gregorio | 25 | 14,5 | 335,7 | 23,9785714 |
| Fernando Pedro | 15 | 13,5 | 187,8 | 13,4142857 |
| Ignacio Acuña | 25 | 26,5 | 289 | 20,6428571 |
| Juan José Cardarello | 20 | 12 | 293,5 | 20,9642857 |
| Mathias Balduvino | 15 | 13,5 | 218,25 | 15,5892857 |
| Mathías Fernández | 15 | 7,5 | 203 | 14,5 |
| Oscar Muñoz | 15 | 26 | 206,25 | 14,7321429 |
| Rolando Lescano | 25 | 7,5 | 267,75 | 19,125 |
| Santiago Bartesaghi | 15 | 8,5 | 204,25 | 14,5892857 |
| Santiago Fernandez | 20 | 18 | 218,75 | 15,625 |

    - Esfuerzo por integrante del equipo acumulado

Esfuerzo realizado por cada integrante del equipo acumulado hasta la semana 14.

    - Esfuerzo por grupo de roles

Esfuerzo realizado por grupo de roles en la semana 12.

| Rol | Horas |
| --- | --- |
| Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación | 26,5 |
| Analista-Documentador de Usuario-Asistente de Verificación | 17,5 |
| Analista-Implementador | 8,5 |
| Responsable de SQA – Asistente de Verificación | 26 |
| Analista-Diseñador de Interfaz de Usuario-Implementador | 26,5 |
| Responsable de Verificación - Asistente de SQA | 13,5 |
| Especialista Técnico - Implementador -Responsable de Integración | 46,5 |
| Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador | 15 |
| Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo | 17,5 |

    - Esfuerzo por disciplina

Esfuerzo realizado por disciplina en semana 14.

| Disciplina | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado |
| --- | --- | --- |
| Total Línea Análisis/Req. | 0 | 0 |
| Total Línea Diseño | 0 | 4 |
| Total Línea Implementación | 80 | 67,5 |
| Total Línea Gestión de Calidad | 15 | 22,5 |
| Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 10 | 5 |
| Total Línea Gestión de Proyecto | 15 | 30 |
| Total Línea Verificación | 30 | 22 |
| Total Línea Comunicación | 10 | 11 |
| Total Línea Transición al entorno del usuario | 40 | 35,5 |
| Total Línea Formación y entrenamiento | 0 | 0 |

- Informe de Situación

  - Estado del proyecto

El proyecto se encuentra finalizando.

Se logra una versión estable del sistema, el cual agrada al cliente. Además, se entregan los documentos pre-establecidos con el cliente, sin embargo aún se espera una evaluación de los mismos.

  - Desviaciones ocurridas

No ocurrieron desviaciones.

  - Incidencias encontradas

Errores imprevistos en la instalación final, se completan el día martes 25.

  - Estado de Riesgos

El riesgo principal surge de que el cliente considere que la aplicación final sea de su agrado y cumpla sus expectativas.

- Evaluación

El compromiso del equipo permitió lograr una versión estable aunque se presentaron errores en la generación final del instalador de la aplicación. Por lo tanto se prevé el día martes finalizar con la instalación y así permitir al cliente realizar todas las pruebas que considere necesarias.

Finalmente se obtiene una aceptación del cliente sobre el producto, al finalizar las pruebas de aceptación.