Sensores – Grupo 7

Alcance del Sistema

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/09/2014 | 1.0 | Versión Inicial | Ignacio Acuña |
| 17/09/2014 | 1.1 | Actualización CU | Ignacio Acuña |

Contenido

1.	Introducción	3

1.1.	Propósito	3

1.2.	Alcance	3

1.3.	Definiciones, siglas y abreviaturas	3

1.4.	Referencias	3

1.5.	Visión general	3

2.	Planificación para lograr el Alcance	4

2.1.	Fase Elaboración	4

2.1.1.	Iteración 1	4

2.1.2.	Iteración 2	4

2.2.	Fase Construcción	4

2.2.1.	Iteración 1	4

2.2.2.	Iteración  2	4

- Introducción

Dicho documento contiene los requerimientos que se contemplarán realizar en las próximas fases.

  - Propósito

Este documento describe el alcance del sistema en términos de los Casos de Uso que se implementarán a lo largo de todo el ciclo del proyecto y en que fase e iteración está previsto que se implementen.

  - Alcance

Este documento afecta el plan de desarrollo, por lo que también el de proyecto, además de las estimaciones y mediciones.

  - Definiciones, siglas y abreviaturas

Ver Glosario.

  - Referencias

Especificación de requerimientos (RQDRQG7V…)

Modelo de casos de uso (RQMODG7v2.3)

Modelo de dominio (RQOOMDOG7v….)

Descripción de la arquitectura (DSARQG7v…)

  - Visión general

Se describirá la planificación a nivel de casos de uso para lograr el alcance del Sistema.

- Planificación para lograr el Alcance

  - Fase Elaboración

    - Iteración 1

Login/Logout

Alta Técnico

Visualizar Capas de una red

Alta Agrónomo

Alta Red

Ingresar mote a Red

Sistema reconoce nuevo mote en Red

Recibir Información de mote

Asignar agrónomo a red

    - Iteración 2

Alta Nuevo tipo de sensor

Alta Alarma

Generar árbol de rutas de paquetes

Visualizar interpolado en el mapa

Modificación Red

Verificar Alarma

Cargar capas para el mapa

  - Fase Construcción

    - Iteración 1

CU Baja Usuario

CU Modifica mote de una red

CU Baja mote de una red

CU Buscar motes inactivos

CU Baja Alarma

CU exportar a PDF

CU generar resúmenes de información procesada

    - Iteración  2

CU Cargar capa para el mapa

CU Desasignar agrónomo a red

CU Baja red

CU Exportar Excel

CU Modificación datos de usuario