Sensores Grupo 7

Plan de Configuración

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/08/2014 | 1.0 | Versión inicial | Emiliano Torrano |

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3

1.1.	Propósito	3

1.2.	Alcance	3

1.3.	Terminología	3

1.4.	Referencias	3

2.	GESTIÓN DE SCM	4

2.1.	Organización	4

2.2.	Responsabilidades	4

2.3.	Políticas, directivas y procedimientos aplicables	4

3.	ACTIVIDADES DE SCM	5

3.1.	Identificación de la configuración	5

3.1.1.	Elementos de configuración	5

3.1.2.	Nomenclatura de Elementos	5

3.1.3.	Elementos de la Línea Base del Proyecto	8

3.1.4.	Recuperación de los Elementos de configuración	8

3.2.	Control de configuración	8

3.2.1.	Solicitud de cambios	8

3.2.2.	Evaluación de cambios o Análisis de Impacto	9

3.2.3.	Aprobación o desaprobación de cambios	9

3.2.4.	Implementación de cambios	9

3.3.	Estado de la configuración	10

3.4.	Auditorias y revisiones de configuración	10

3.5.	Control de Interfases	10

3.6.	Control de subcontratos y vendedores	11

4.	CALENDARIO	11

5.	RECURSOS	11

6.	MANTENIMIENTO DEL PLAN DE SCM	11

- Introducción

La Gestión de la Configuración del Software y Control de Cambios es el conjunto de

actividades y procesos necesarios para identificar y definir los

elementos de la configuración de un sistema.

Esta disciplina se encarga de:

- Identificar los elementos del proyecto que deben estar bajo configuración

- Restringir los cambios a dichos elementos

- Auditar los cambios a estos elementos

- Definir y gestionar la configuración de estos elementos

Los métodos, procesos y herramientas utilizados para proveer este ambiente de configuración son parte esencial del proceso de desarrollo de software.

  - Propósito

Este documento describe las actividades de gestión de configuración de software que deben ser llevadas a cabo durante el proceso de desarrollo del proyecto. Aquí se definen tanto los productos que se pondrán bajo control de configuración como los procedimientos que deben ser seguidos por los integrantes del equipo de trabajo.

  - Alcance

El Plan de configuración está basado en algunos supuestos que se detallarán:

- El tiempo de duración del proyecto está limitado a 13 semanas, por lo tanto se busca una rápida respuesta a los cambios, tratando que este procedimiento sea lo menos burocrático posible.

- El Modelo de Proceso se basa en un desarrollo incremental, dado por las distintas iteraciones. Resulta importante tener control sobre cada una de las iteraciones y fases, de los productos generados en estas y de los cambios surgidos, evaluados y aprobados.

- Se  deben incluir en control de configuración la mayor cantidad de productos posibles, tomando en cuenta siempre las restricciones dadas por la duración del proyecto y por la capacidad organizativa del grupo.

- La elección de los elementos de configuración se realizará en base a los entregables, siendo ésta responsabilidad del Responsable de  SCM, apoyado por los integrantes de cada disciplina.

  - Terminología

- CCB	(Configuration Control Board) Comité de Control de Configuración.

- CI	(Configuration Item) elemento bajo gestión de Configuración.

- SCA	(Software Change Authorization) Autorización de Cambio en el                Software.

- SCM	(Software Configuration Management) Gestión de Configuración del Software.

- SCMR   (SCM Responsable) Responsable de SCM.

- SCR	(System/Software Change Request) Petición de Cambio en el Sistema/Software.

- SQA	(Software Quality Assurance) Aseguramiento de la Calidad del Software.

- SQAR	(SQA Responsable) Responsable de SQA.

  - Referencias

[1] ANSI/IEEE Std 828-1990, IEEE Standard for Software Configuration Management Plans.

[2] 2002, Modelo de Proceso.

- Gestión de SCM

El SCMR debe asegurar que el ambiente de Gestión de Configuración facilite la revisión del producto, la realización de actividades de cambio y el rastreo de defectos. Además debe llevar un control de las versiones y los cambios y auditar la línea base del proyecto.

A continuación se definen las actividades de gestión de configuración dentro del proyecto:

- Planificar la configuración del SCM

- Definir la línea base del proyecto

- Seguimiento de la línea base

- Definir el ambiente controlado

- Control de cambios

- Realizar el informe final de SCM

- Especificar la Liberación

- Describir la Liberación

  - Organización

La disciplina Gestión de Configuración y Control de Cambios se relaciona con todas las disciplinas en la medida que evalúe los procedimientos seguidos para la realización de cambios y realice el seguimiento y auditorias sobre los elementos bajo configuración.

A continuación se define cada una de las líneas de trabajo y sus cometidos:

| Línea de Trabajo | Propósito |
| --- | --- |
| Comunicación | - Definir los métodos de comunicación y herramientas utilizadas para la comunicación entre los integrantes del equipo. - Definir los métodos de comunicación y herramientas utilizadas para la comunicación de los integrantes del equipo con las organizaciones externas al equipo (Director de proyecto, docentes, Cliente, usuarios, etc...). - Convocar reuniones informativas donde se traten temas de interés para los participantes. - Elaborar documentos informativos sobre temas de interés para los integrantes del equipo. - Realizar el seguimiento de la Satisfacción del Cliente. |
| Diseño | - Transformar los requerimientos en el diseño de lo que debe ser el sistema. - Desarrollar una arquitectura robusta para el sistema. - Adaptar el diseño para que se corresponda con el entorno de implementación, diseñando de forma que la implementación tenga buena performance. |
| Formación y Entrenamiento | La disciplina Formación y Entrenamiento es la que se encarga de proporcionar al equipo de trabajo la formación necesaria así como también el entrenamiento y la capacitación para lograr una correcta comprensión del modelo y sus actividades. |
| Gestión de Calidad | - Realizar el seguimiento y control de la calidad del sistema en desarrollo. - Realizar el seguimiento y control de la calidad del proceso y los procedimientos seguidos durante un proyecto. - Indicar que acciones correctivas deben tomarse en caso de encontrar inconsistencias o incumplimientos de la calidad. - Asegurar que el sistema desarrollado cumple con determinadas propiedades de calidad preestablecidas. |
| Gestión de Configuración y Control de Cambios | - Identificar los elementos del proyecto que deben estar bajo configuración - Restringir los cambios a dichos elementos - Auditar los cambios a estos elementos - Definir y gestionar la configuración de estos elementos |
| Gestión de Proyectos | - Proveer un ambiente para manejar proyectos de software intensivos. - Proveer una guía práctica para la planificación, gestión de recursos humanos, ejecución y monitoreo de los proyectos. - Proveer un ambiente para la Gestión de riesgos. - Realizar un seguimiento del avance del proyecto. - Realizar estimaciones y mediciones: de esfuerzo (en horas de trabajo), tamaño del producto en desarrollo y factibilidad del proyecto. |
| Implantación | El propósito de la disciplina Implantación es describir las actividades que aseguran que el producto de software esté disponible para los usuarios finales. |
| Implementación | - Definir la organización del código en términos de implementación de subsistemas organizados en capas. - Implementar clases y objetos términos de componentes (archivos fuentes, binarios, ejecutables y otros). - Verificar los componentes desarrollados como unidades. - Integrar los resultados producidos por cada implementador (o por equipos), en un único sistema ejecutable. |
| Requerimientos | - Establecer y mantener un acuerdo con los clientes e involucrados en qué debe hacer el sistema. - Proporcionar a los desarrolladores un mejor entendimiento de los requerimientos del sistema. - Definir el alcance del sistema. - Proporcionar las bases para la planificación del contenido técnico de las iteraciones. - Proporcionar las bases para estimar costo y tiempo para desarrollar el sistema. - Definir la interfase de usuario del sistema, enfocando en las necesidades y objetivos de los usuarios. |
| Validación | - Verificar la interacción entre componentes. - Verificar la correcta integración de todos los componentes del sistema. - Verificar que todos los requerimientos han sido correctamente implementados. - Identificar y asegurar que los defectos sean corregidos antes de la liberación del la versión del producto de software. |

  - Responsabilidades

El SCMR debe proveer la infraestructura y el entorno de configuración para el proyecto. Debe preocuparse porque todos los integrantes del grupo entiendan y puedan ejecutar las actividades de SCM que el Plan les asigna, así como asegurar que éstas sean llevadas a cabo. Seguir la línea base, controlando las versiones y cambios de ella, son tareas correspondientes a el. Debe definir y construir el Ambiente Controlado e informar al resto del equipo sobre la manera de usarlo.

El SCMR es un apoyo importante para las decisiones que debe tomar el CCB, debiendo formar parte de éste si lo cree necesario.

Otras actividades que conciernen al SCMR son :

- Identificar los elementos de configuración, estableciendo así la línea base del proyecto.

- Fijar una política de nomenclatura de los elementos de configuración para facilitar la identificación y ubicación de éstos en el proyecto.

- Llevar a cabo el control de la configuración, estableciendo estándares y procedimientos a seguir con respecto a los cambios para permitir un control de los mismos.

- Proveer de reportes de estado de la configuración mediante el seguimiento del historial de las revisiones y liberaciones.

- Realizar auditorias de la línea base del software para verificar que el Sistema en desarrollo es consistente y la línea base está bien definida.

Otras actividades referentes a la gestión de configuración son:

| Actividad | Responsable | Involucrado |
| --- | --- | --- |
| Planificar la configuración del SCM | SCMR |  |
| Definir la línea base del proyecto | SCMR | Especialista Técnico Responsable SQA |
| Seguimiento de la línea base | SCMR | Todo el equipo |
| Definir el ambiente controlado | Especialista Técnico | SCMR |
| Control de cambios | SCMR |  |
| Realizar el informe final de SCM | SCMR |  |
| Especificar la Liberación | SCMR | Administrador Coordinador de desarrollo Documentador de usuario Responsable de SQA Responsable de verificación |
| Describir la Liberación | SCMR | Coordinador de desarrollo Responsable de SQA Responsable de verificación |

  - Políticas, directivas y procedimientos aplicables

[Se especifican restricciones de políticas o procedimientos externos al Plan. Para cada una se debe detallar el impacto y efecto sobre el Plan.]

- Actividades de SCM

Identifica todas las actividades y tareas que se requieren para el manejo de la configuración del sistema. Estas deben ser tanto actividades técnicas como de gestión de SCM, así como las actividades generales del proyecto que tengan implicancia sobre el manejo de configuración.

  - Identificación de la configuración

    - Elementos de configuración

Para este proyecto los elementos de configuración se corresponderán con los entregables definidos en el Modelo de Proceso, aunque no necesariamente todos los entregables deben ser elementos de configuración.

La decisión de cuales de los entregables serán elementos de configuración será tomada por el SCMR, quién deberá tomar en cuenta qué productos serán necesarios cuando se quiera recuperar una versión completa del sistema.

Se debe generar una línea base por iteración en cada Fase, de acuerdo a lo siguiente:

- Los eventos que dan origen a la línea base.

- Los elementos que serán controlados en la línea base.

- Los procedimientos usados para establecer y cambiar la línea base.

- La autorización requerida para aprobar cambios a los documentos de la línea base.

    - Nomenclatura de Elementos

En esta sección se especifican la identificación y descripción única de cada elemento de configuración.

Además se especifica como se distinguirán las diferentes versiones de cada elemento.

Para todos los elementos de configuración se les deberá agregar, después del nombre del mismo, información acerca del grupo al que corresponde el elemento y la versión del mismo.

El formato para esta nomenclatura es: Nomenclatura-NombreGXvY.extensión, donde:

· Nomenclatura es la especificada mas abajo para cada elemento.

. Nombre es el nombre del archivo entregable.

· X es un número de 1 dígito que identifica al grupo.

· Y indica la versión del elemento de configuración o entregable.

· Extensión indica la extensión del elemento de configuración o entregable.

(Ejemplo: RQALS-AlcancedelSistemaG7v2.doc, es como se deberá llamar el entregable  "Alcance del Sistema" correspondiente al grupo 7 y cuya versión del  documento es la 2.)

Para los entregables, se deberá identificar a que Fase e iteración corresponden en forma manual. Esto es: para los elementos bajo control de configuración se los almacenará de forma que se puedan recuperar dada la Fase e iteración a la que corresponden, y para los elementos que no se encuentran bajo control de configuración podrán ser almacenados por ejemplo en carpetas que identifiquen la Fase e iteración a la que pertenecen.

Se indica la siguiente nomenclatura para cada entregable en el modelo de proceso, según la disciplina (en caso que exista algún elemento de configuración que se agregue a los que se detallan abajo, se deberá incluir en las tablas siguientes de acuerdo a la disciplina a la que pertenece, indicando la nomenclatura usada):

Requerimientos:

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| RQACT | Acta de Reunión de Requerimientos |
| RQDRQ | Especificación de Requerimientos |
| RQMOD | Modelo de Casos de Uso |
| RQRSU | Requerimientos Suplementarios |
| RQDVC | Documento de Validación con el Cliente |
| RQPIU | Pautas para Interfase de Usuario |
| RQRCA | Requerimientos Candidatos |
| RQALS | Alcance del Sistema |
| RQGLO | Glosario |
| RQOOMDO | Modelo de Dominio |
| RQOODRP | Documento de Requerimientos para el Prototipo |
| RQGXNOM | Nomenclatura |

Diseño:

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| DSMDI | Modelo de Diseño |
| DSARQ | Descripción de la Arquitectura |
| DSOOMDA | Modelo de Datos |
| DSOODDP | Documento de Diseño del Prototipo |

Implementación:

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| IMEDT | Estándar de Documentación Técnica |
| IMEI | Estándar de Implementación |
| IMPR | Prototipo |
| IMIIN | Informe de Integración |
| IMDT | Documentación técnica |
| IMIVU | Informe de Verificación Unitaria |
| IMOOPII | Plan de Integración de la Iteración |
| IMOOMIM | Modelo de Implementación |
| IMOOEJI | Ejecutable de la Iteración |
| IMOORRP | Reporte de Revisión por Pares |
| IMOOCVU | Clases de la Verificación Unitaria de Módulo |
| IMGXICO | Informe de Consolidación |
| IMGXEST | BC Con Estilos |
| IMGXCON | BC Consolidado |
| IMGXNUC | BC Núcleo |
| IMGXMOD | BC Módulo |

Verificación:

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| VRPVV | Plan de Verificación y Validación |
| VRDAP | Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de V & V |
| VRPVI | Plan de Verificación de la Iteración |
| VRMCP | Modelo de Casos de Prueba |
| VRIVD | Informe de Verificación de Documento |
| VRIVI | Informe de Verificación de Integración |
| VRIVS | Informe de Verificación del Sistema |
| VRRPR | Reportes de Pruebas |
| VREV | Evaluación de la Verificación |
| VRIFV | Informe Final de Verificación |

Implantación (IP):

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| IPMSU | Materiales para Soporte al Usuario (Se pueden usar sufijos para identificar cada ítem dentro del material Ej. IPMSUMU para Manual de Usuario) |
| IPMCA | Materiales para Capacitación |
| IPPS | Presentación del Sistema |
| IPPLA | Plan de Implantación |
| IPVPR | Versión del Producto |
| IPOOEDU | Estándar de Documentación de Usuario |
| IPOORFPA | Reporte Final de Pruebas de Aceptación |

Gestión de Configuración y Control de Cambios (SCM):

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| SCMPLA | Plan de Configuración |
| SCMMAC | Manejo del Ambiente Controlado |
| SCMGC | Gestión de Cambios |
| SCMRV | Registro de Versiones |
| SCMILB | Informe de la Línea Base del Proyecto |
| SCMIF | Informe Final de SCM |

Gestión de Calidad (SQA):

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| SQAPLA | Plan de Calidad |
| SQADAP | Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Calidad |
| SQARTF | Informe de RTF |
| SQAES | Entrega Semanal de SQA |
| SQAIR | Informe de Revisión de SQA |
| SQADV | Descripción de la Versión |
| SQANV | Notas de la Versión |
| SQAIF | Informe Final de SQA |

Gestión de Proyecto (GP):

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| GPPLA | Plan de Proyecto |
| GPISP | Informe de Situación del Proyecto |
| GPEM | Estimaciones y Mediciones |
| GPDRI | Documento de Riesgos |
| GPRAC | Registro de Actividades |
| GPIFP | Informe Final de Proyecto |
| GPARE | Acta de la Reunión de Equipo |
| GPPIT | Plan de la Iteración |
| GPPDE | Plan de Desarrollo |
| GPICF | Informe de Conclusiones de la Fase |
| GPPDIP | Presentación en Diapositivas del Proyecto |
| GPPDP | Presentación al Director del Proyecto |
| GPARD | Acta de la Reunión con el Director del Proyecto |
| GPOODAP | Documento de Evaluación y Ajuste al Plan de Proyecto |
| GPIARI | Acta de la Reunión de Integración |

Comunicación (COM):

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| COMDI | Documento Informativo |
| COMENS | Encuesta de Satisfacción del Cliente |
| COMEVS | Evaluación de Satisfacción del Cliente |

    - Elementos de la Línea Base del Proyecto

[En esta sección se debe detallar la Línea Base. Esto es, los elementos que pertenecen a la Línea Base del Proyecto, especificados por Fase del Proyecto y por iteraciones dentro de cada Fase.]

| FASE: 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITERACIÓN: 2 |  |  |
| Elemento | Descripción | Disciplina |
| RQACTG7-Acta de reunión de requerimientos.doc | Acta de reunión de requerimientos | Requerimientos |
| RQDRQG7-Especificación de requerimientos.doc | Especificación de requerimientos | Requerimientos |
| RQGLOG7-Glosario.doc | Glosario | Requerimientos |
| DSARQG7-Descripción de la arquitectura.doc | Descripción de la arquitectura | Diseño |
| RQDVCG7-Documento de validación con el cliente.doc | Documento de validación con el cliente | Requerimientos |
| RQOOMDOG7-Modelo de Dominio.doc | Modelo de Dominio | Requerimientos |
| RQPIUG7-Pautas para la interfaz de usuario.doc | Pautas para la interfaz de usuario | Requerimientos |
| DSARQG7-Descripción de la arquitectur.doc | Descripción de la arquitectura | Diseño |
| DSOODDPG7-Documento de diseño del prototipo.doc | Documento de diseño del prototipo | Diseño |
| RQOODRPG7-Documento de requerimientos para el prototipo.doc | Documento de requerimientos para el prototipo | Requerimientos |
| IMEDTG7-Estándar de documentación técnica.doc | Estándar de documentación técnica | Implementación |
| IMEIG7-Estándar de implementación.doc | Estándar de implementación | Implementación |
| VRPVVG7-Plan de verificación y validación.doc | Plan de verificación y validación | Verificación |
| IMPRG7-Prototipo (Riesgos técnicos).doc | Prototipo (Riesgos técnicos) | Implementación |
| GPAREG7-Acta de reunión de equipo.doc | Acta de reunión de equipo | GP |
| GPDRIG7-Documento de riesgos.doc | Documento de riesgos | GP |
| SQAESG7-Entrega semanal de SQA.doc | Entrega semanal de SQA | SQA |
| GPEMG7-Estimaciones y mediciones.doc | Estimaciones y mediciones | GP |
| GPISPG7-Informe de situación de proyecto.doc | Informe de situación de proyecto | GP |
| SCMMACG7-Manejo del ambiente controlado.doc | Manejo del ambiente controlado | SCM |
| SQAPLAG7-Plan de calidad.doc | Plan de calidad | SQA |
| SCMPLAG7-Plan de configuración.doc | Plan de configuración | SCM |
| GPPDEG7-Plan de desarrollo.doc | Plan de desarrollo | GP |
| GPPITG7-Plan de la iteración.doc | Plan de la iteración | GP |
| GPPLAG7-Plan de proyecto.doc | Plan de proyecto | GP |
| GPRACG7Registro de actividades.doc | Registro de actividades | G7 |
| GPDPG7-Descripción del Proyecto.doc | Descripción del Proyecto | G7 |

    - Recuperación de los Elementos de configuración

Todos los elementos de configuración estarán guardados en el repositorio Git de Bitbucket donde cada miembro del equipo puede acceder con su propio usuario a cualquier versión de los mismos para su lectura o edición.

El directorio se organizará de la siguiente manera:

En la raíz se ubican los directorios “/Sistema”, “/Documentos”, “/Prototipos”, “/Línea Base”, donde será almacenado el código, todos los documentos entregados, los prototipos y la línea base respectivamente.

  - Control de configuración

En esta sección se detallan las actividades de solicitud, evaluación, aprobación e implementación de cambios a los elementos de la línea base.

Los cambios apuntan tanto a la corrección como al mejoramiento.

El procedimiento que se describe a continuación es el que se utilizará cada vez que se precise introducir un cambio al sistema.

Se entiende por cambio al sistema, las modificaciones que afecten a la línea base del sistema, como pueden ser:

- Cambios en los Requerimientos.

- Cambios en el Diseño.

- Cambios en la Arquitectura.

- Cambios en las herramientas de desarrollo.

- Cambios en la documentación del proyecto. (agregar nuevos documentos o modificar la estructura de los existentes)

    - Solicitud de cambios

Cuando se realiza la solicitud de un cambio, se actualiza el documento de “Solicitud de cambio” para registrar esta solicitud.

Se debe ingresar toda la información necesaria, detallada en el documento.

    - Evaluación de cambios o Análisis de Impacto

La evaluación del cambio involucra determinar qué es necesario hacer para implementar el cambio y la estimación de sus costos y plazos.

Se realiza en 2 pasos:

- Planificación de la evaluación del cambio que involucra:

  - Revisar la solicitud de cambio para entender su alcance. (Si es necesario se discute con el originador para aclarar el alcance de lo propuesto y los motivos de la solicitud.

  - Determinar las personas del proyecto que deben realizar el análisis de evaluación del cambio e involucrarlas.

  - Desarrollar un Plan para la evaluación del cambio.

  - Si el cambio involucra al Cliente, obtener el acuerdo de éste con el Plan.

- Evaluar el cambio:

Dependiendo de las características del cambio, la evaluación del cambio puede ser realizado por el Administrador o ser delegado a otras personas del proyecto.

Se debe determinar el impacto en:

- Los productos técnicos.

- Los Planes de proyecto.

- Los acuerdos con el Cliente.

- Los Riesgos del proyecto.

    - Aprobación o desaprobación de cambios

Se debe formar el “Comité de Control de Configuración” y determinar su autoridad para la aprobación de cambios.

La composición de este comité puede variar según el tipo de cambio y las líneas de trabajo involucradas en él.

Se sugieren como posibles integrantes:

- Administrador (obligatorio)

- Arquitecto (opcional)

- Analista (opcional)

- Implementador (opcional)

- SCM (obligatorio)

- Cliente (opcional)

Se define un comité de Control de Configuración de nivel superior, compuesto por el Gerente de proyecto, al cual se elevarán las solicitudes de cambios cuya aprobación o desaprobación no se pueda resolver por el primer comité.

    - Implementación de cambios

Una vez realizada la evaluación del cambio, se decide en qué momento implementarlo. Esta etapa involucra los procesos necesarios para implementar la solicitud y monitorear el progreso del trabajo.

Además se especificará el momento de liberación del cambio; así como también los responsables de las actividades que involucra el cambio.

Recordando que nos basamos en un proceso de desarrollo incremental e iterativo, donde en cada iteración se realizan tareas de Análisis de requerimientos, Diseño, Implementación y Verificación; se debe introducir el cambio en el área que lo originó y continuar con las actividades del ciclo (Requerimientos, Análisis, Diseño, Implementación, Verificación) que impactarán los elementos de la línea base correspondientes a cada actividad.

  - Estado de la configuración

[Las actividades de control de estado son para reunir información y reportar el estado de los elementos de configuración.

Se debe especificar lo siguiente:

- Qué elementos serán revisados de la línea base y por cambios a realizarse.

- Qué tipos de reportes de estado serán generados y con qué frecuencia.

- Como la información será obtenida, guardada, procesada, y reportada.

- Como será controlado el acceso a los datos de estado.

Si se utiliza una herramienta automática deberá ser especificada su funcionalidad y modo de uso explícitamente o por referencia.

En los reportes de estado de los elementos de configuración se debe incluir como mínimo la siguiente información:

- Su primer versión aprobada.

- El estado de los cambios solicitados.

- El estado de implementación de los cambios aprobados.]

  - Auditorias y revisiones de configuración

Se realizarán auditorias de la línea base antes de una liberación de ésta o de una actualización de la versión de un componente prioritario de ésta.

Estas auditorias incluirán:

- Objetivo: el objetivo de todas las auditorías es verificar que en un momento dado la línea base se compone de una colección consistente y bien definida de productos.

- Elementos de configuración bajo auditoría: se elegirán uno o mas elementos de configuración de mayor prioridad en la línea base.

- Agenda de auditorías: antes de la liberación o actualización.

- Conducción: las auditorías serán dirigidas por el SCMR.

- Participantes: SCMR y los autores de los elementos de configuración a auditar.

- Documentos Requeridos: Documentos de SCR y reportes de estado de la configuración generados.

- Reportes de Deficiencias y Acciones Correctivas: determinadas por los participantes.

- Criterio de Aprobación: lo determina el SCMR.

  - Control de Interfases

Las actividades de Control de Interfases controlan los cambios a los elementos de configuración del proyecto, que modifican las interfases con elementos fuera del alcance del Plan.

Este control será llevado por el SCMR como parte del control de la configuración.

  - Control de subcontratos y vendedores

N/a.

- Calendario

[Se debe establecer la secuencia y coordinación de las actividades y eventos que afecten la implementación del Plan en un cronograma.

Este debe incluir las actividades de SCM y especificar las dependencias entre estas actividades y los principales hitos en la planificación del proyecto.

Los hitos de las actividades de SCM incluyen:

- Definición de la línea base.

- Implementación de Control de Cambios.

- Fechas de comienzo y fin de las auditorias.]

- Recursos

[Identificación de las herramientas de software, técnicas, equipamiento, personal, y capacitación necesaria para la implementación de las actividades de SCM.]

- Mantenimiento del Plan de SCM

[Esta sección debe contener:

- Quien es responsable de monitorear el Plan de SCM.

- Con cuanta frecuencia se realizarán modificaciones al Plan.

- Como serán evaluados y aprobados los cambios al Plan.

- Como serán realizados y comunicados los cambios al Plan.

Este Plan deberá ser revisado al inicio de cada fase, modificado de acuerdo a lo necesario, aprobado y distribuido al equipo de proyecto.]