Sensores - Grupo 7

Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Calidad

Versión 2.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 19/10/2014 | 1.0 | Creación del documento | Oscar Muñoz |
| 02/11/2014 | 2.0 | Ajustes | Oscar Muñoz |

Contenido

1.	Actividades previstas en el Plan de Calidad	3

1.1.	Actividades básicas	3

1.1.1.	Revisar las entregas	3

1.2.	Auditorias	3

1.2.1.	Auditoría funcional	3

1.2.2.	Auditoría física	3

1.3.	Revisiones	3

1.3.1.	Revisión de documentación de usuario	3

2.	Desviaciones Encontradas	3

2.1.	Auditoría funcional	3

2.2.	Auditoría física	3

2.3.	Revisión de documentación de usuario	3

3.	Mediciones	3

4.	Evaluación y Ajustes	3

4.1.	Auditoría pendiente auditoría funcional	3

4.2.	Auditoría pendiente auditoría física	4

4.3.	Revisión pendiente documentación de usuario	4

- Actividades previstas en el Plan de Calidad

Las actividades previstas para la fase de elaboración iteración 2 fueron las siguientes:

  - Actividades básicas

    - Revisar las entregas

Se planificó, como es usual, la tarea de revisar las entregas semanales al director de proyecto.

  - Auditorias

    - Auditoría funcional

Se había planificado, para la semana 11, verificar que el software y la documentación son consistentes y están aptos para la liberación.

    - Auditoría física

Se había planificado, para la semana 11, comparar lo implementado contra lo documentado.

  - Revisiones

    - Revisión de documentación de usuario

Se había planificado, para la semana 11, revisar completitud, claridad, correctitud y aplicación de uso de la documentación de usuario.

- Desviaciones Encontradas

  - Auditoría funcional

No se pudo realizar debido a que el sistema no se encontraba en una última versión.

  - Auditoría física

No se pudo realizar debido a que el sistema no se encontraba en una última versión.

  - Revisión de documentación de usuario

No se pudo realizar ya que la documentación de usuario estaba incompleta.

- Mediciones

Las actividades planificadas para la semana 11 se realizaron en un 25%, aún así, en el Plan de Calidad estaba especificado que las auditorías se harían entre las semana 11 y 12, por lo que esto no cambia la agenda del mismo.

Las actividades básicas fueron completadas en un 100%.

- Evaluación y Ajustes

No hubo que realizar ajustes en el plan de calidad gracias a la flexibilidad del mismo en cuanto a la revisión del diseño crítico.

  - Auditoría pendiente auditoría funcional

Ésta auditoría se realizará en la semana 12

  - Auditoría pendiente auditoría física

Ésta auditoría se realizará en la semana 12

  - Revisión pendiente documentación de usuario

Ésta revisión se realizará en la semana 12