Sensores - Grupo 7

Plan de SQA

Versión 2.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 29/08/2014 | 1.0 | Creación del documento | Oscar Muñoz |
| 30/08/2014 | 1.1 | Correcciones generales | Oscar Muñoz |
| 13/08/2014 | 2.0 | Se agregan checklists y se terminan de definir algunas secciones | Oscar Muñoz |

Contenido

1.	Propósito	4

2.	Referencias	4

3.	Gestión	4

3.1.	Organización	4

3.2.	Actividades	6

3.2.1.	Ciclo de vida del software cubierto por el Plan	6

3.2.2.	Actividades de calidad a realizarse	6

3.2.3.	Revisar cada producto	6

3.2.4.	Revisar el ajuste al proceso	6

3.2.5.	Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)	7

3.2.6.	Asegurar que las desviaciones son documentadas	7

3.2.7.	Relaciones entre las actividades de SQA y la planificación	8

3.3.	Responsables	8

4.	Documentación	9

4.1.	Propósito	9

4.2.	Documentación mínima requerida	9

4.2.1.	Especificación de requerimientos del software	9

4.2.2.	Descripción del diseño del software	11

4.2.3.	Plan de Verificación & Validación	11

4.2.4.	Reportes de Verificación & Validación	11

4.2.5.	Documentación de usuario	11

4.2.6.	Plan de SCM	12

4.3.	Otros Documentos	12

4.3.1.	Plan de Calidad	12

4.3.2.	Plan de Proyecto	12

4.3.3.	Plan de Desarrollo	12

5.	Estándares, prácticas, convenciones y métricas	12

5.1.	Estándar de documentación	12

5.2.	Estándar de verificación y prácticas	12

6.	Revisiones y auditorías	13

6.1.	Objetivo	13

6.2.	Requerimientos mínimos	13

6.2.1.	Revisión de requerimientos	13

6.2.2.	Revisión de diseño preliminar	13

6.2.3.	Revisión de diseño crítico	13

6.2.4.	Revisión del Plan de Verificación & Validación	13

6.2.5.	Auditoría funcional	13

6.2.6.	Auditoría física	13

6.2.7.	Auditorías internas al proceso	13

6.2.8.	Revisiones de gestión	13

6.2.9.	Revisión del Plan de gestión de configuración	13

6.2.10.	Revisión Post Mortem	14

6.2.11.	Agenda	14

6.3.	Otras revisiones	14

6.3.1.	Revisión de documentación de usuario	14

7.	Verificación	14

8.	Reporte de problemas y acciones correctivas	15

9.	Herramientas, técnicas y metodologías	15

9.1.	Checklist de Verificación de los Requerimientos	16

9.2.	CheckList para la revisión de SCM.	17

9.3.	CheckList para la revisión del modelo de casos de uso.	17

9.4.	CheckList para la revisión del modelo de diseño.	18

9.5.	CheckList para la revisión de la Descripción de la Arquitectura.	18

9.6.	CheckList para la revisión del plan de Verificación y Validación.	19

10.	Gestión de riesgos	19

- Propósito

El propósito de este documento es describir los controles a seguir durante todo el ciclo de vida de desarrollo, ya sea tanto en el proceso como en el producto a construir. De manera de poder asegurar la calidad del producto final.

Además se pretende indicar que acciones correctivas se tomarán en caso de encontrar inconsistencias o incumplimientos de la calidad.

El software a construir tendrá el fin de gestionar redes de sensores en el agro, los cuales recogen datos meteorológicos. Es de interés para los agrónomos contar con un buen manejo de esa información de manera de aumentar su productividad.

Cuando se llegue al plazo establecido, el software será utilizado como prototipo.

Cabe mencionar que este plan de calidad solamente cubrirá el ciclo de vida correspondiente al desarrollo, siendo sus fases: Fase Inicial, Fase de Elaboración, Fase de Construcción y Fase de Transición .

- Referencias

[1]ANSI/IEEE Std 730.1-1989, IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans.

- Gestión

En esta sección se especificará como se compone la organización, cuales serán sus actividades, y quienes serán sus responsables.

  - Organización

Existen dos líneas de trabajo claramente definidas:

- Líneas de trabajo básicas: Refieren a las actividades que se realizan mas naturalmente en cuanto a desarrollo de software refieren, estas son:

  - Requerimientos

  - Diseño

  - Implementación

  - Verificación

  - Implantación

- Líneas de trabajo de gestión: Se componen por las actividades que brindan soporte a las lineas de trabajo básicas y se realizan en forma paralela a éstas en cada iteración, estas son:

  - SCM

  - SQA

  - Gestión de Proyecto

  - Comunicación

  - Formación y Entrenamiento (No aplica)

La disciplina Gestión de Calidad se relaciona con otras disciplinas de la siguiente forma:

- La disciplina Requerimientos hace partícipe al Responsable de SQA de las reuniones de relevamiento de requerimientos para que éste tenga conocimiento del Alcance del sistema que se quiere desarrollar y de las propiedades de calidad que el Cliente requiere que se cumplan.

- La disciplina Gestión de Proyecto informa de las actividades que se realizarán y los resultados obtenidos referentes a la Gestión de Proyecto.

- La disciplina Verificación informa de las actividades que se realizarán y los resultados obtenidos referentes a la Verificación.

- La disciplina Gestión de Configuración y Control de Cambios informa de las actividades que se realizarán y los resultados obtenidos referentes a la Gestión de Configuración y Control de Cambios.

Con el resto de las disciplinas tendrá relación en la medida que evalúe los procedimientos seguidos para la realización de actividades y la calidad de los elementos o productos generados por cada disciplina.

La organización se compone de la siguiente forma:

| Integrante | Rol |
| --- | --- |
| Ignacio Acuña | Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación |
| Oscar Muñoz | Responsable de SQA - Asistente de Verificación |
| Emiliano Torrano | Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador |
| Fernando Pedro | Responsable de Verificación - Implementador |
| Diego Serra | Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo |
| Ana Clara Esponda | Analista - Documentador de Usuario |
| Rolando Lescano | Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración |
| Mathías Balduvino | Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración |
| Santiago Fernández | Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración |
| Mathías Fernandez | Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración |
| Juan José Cardarello | Analista - Diseñador GUI - Implementador |
| Fabricio Gregorio | Analista - Diseñador GUI - Implementador |
| Santiago Bartesaghi | Analista - Implementador - Asistente de SQA |

  - Actividades

    - Ciclo de vida del software cubierto por el Plan

Este plan cubre, como ya se menciono con anterioridad, el ciclo de vida correspondiente al desarrollo, por lo tanto las etapas a cubrir son:

- Etapa de Requerimientos y análisis

- Etapa de diseño

- Etapa de implementación

- Etapa de verificación

- Etapa de transición

El responsable de SQA junto con los asistentes de SQA se comprometen a revisar todos los entregables del proyecto.

    - Actividades de calidad a realizarse

Las tareas a ser llevadas a cabo deberán reflejar las evaluaciones a realizar, los estándares a seguir, los productos a revisar, los procedimientos a seguir en la elaboración de los distintos productos y los procedimientos para informar de los defectos detectados a sus responsables y realizar el seguimiento de los mismos hasta su corrección.

Las actividades que se realizarán son:

- Revisar cada producto

- Revisar el ajuste al proceso

- Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)

- Asegurar que las desviaciones son documentadas.

    - Revisar cada producto

En esta actividad se revisan los productos que se definieron como claves para verificar en el Plan de calidad.

Se debe verificar que no queden correcciones sin resolver en los informes de revisión previos, si se encuentra alguna no resuelta, debe ser incluida en la siguiente revisión. Se revisan los productos contra los estándares, utilizando la checklist definida para el producto.

Se debe identificar, documentar y seguir la pista a las desviaciones encontradas y verificar que se hayan realizado las correcciones.

Como salida se obtiene el Informe de revisión de SQA, este informe debe ser distribuido a los responsables del producto y se debe asegurar de que son conscientes de desviaciones o discrepancias encontradas.

    - Revisar el ajuste al proceso

En esta actividad se revisan los productos que se definieron como claves para verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el proceso. Con el fin de asegurar la calidad en el producto final del desarrollo, se deben llevar a cabo revisiones sobre los productos durante todo el ciclo de vida del software.

Se debe recoger la información necesaria de cada producto, buscando hacia atrás los productos previos que deberían haberse generado, para poder establecer los criterios de revisión y evaluar si el producto cumple con las especificaciones.

Esta información se obtiene de los siguientes documentos:

- Plan del Proyecto

- Plan de la Iteración

- Plan de Verificación.

Antes de comenzar, se debe verificar en los informes de revisión previos que todas las desviaciones fueron corregidas, si no es así, las faltantes se incluyen para ser evaluadas.

Como salida se obtiene el Informe de revisión de SQA correspondiente a la evaluación de ajuste al Proceso, este informe debe ser distribuido a los responsables de las actividades y se debe asegurar de que son conscientes de desviaciones o discrepancias encontradas.

    - Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)

El objetivo de la RTF es descubrir errores en la función, la lógica ó la implementación de cualquier producto del software, verificar que satisface sus especificaciones, que se ajusta a los estándares establecidos, señalando las posibles desviaciones detectadas. Es un proceso de revisión riguroso, su objetivo es llegar a detectar lo antes posible, los posibles defectos o desviaciones en los productos que se van generando a lo largo del desarrollo. Por esta característica se adopta esta práctica para productos que son de especial importancia.

En la reunión participan el responsable de SQA e integrantes del equipo de desarrollo.

Se debe convocar a la reunión formalmente a los involucrados, informar del material que ellos deben preparar por adelantado, llevar una lista de preguntas y dudas que surgen del estudio del producto a ser revisado.

La duración de la reunión no debe ser mayor a dos horas.

Como salida se obtiene el Informe de RTF.

    - Asegurar que las desviaciones son documentadas

Las desviaciones encontradas en las actividades y en los productos deben ser documentadas y ser manejadas de acuerdo a un procedimiento establecido.

Se debe chequear que los responsables de cada plan los modifiquen cada vez que sea necesario, basados en las desviaciones encontradas.

    - Relaciones entre las actividades de SQA y la planificación

En esta sección se incluye una lista con las actividades de calidad a realizarse durante el proyecto, especificando en que semana del proyecto se realizan.

| Actividad | Semana cuando se realiza |
| --- | --- |
| Identificar las propiedades de calidad | Semanas 1 a 4 |
| Plan de calidad | Semanas 2 y 4 |
| Revisar las entregas | Semanas 1 a 14 |
| Revisar el ajuste del proceso | Semanas 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 14 |
| Evaluar la calidad de los productos | Semanas 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 14 |
| Realizar informe final SQA | Semana 14 |
| Evaluar y ajustar el plan de SQA | Semanas 9 y 11 |
| Revisión técnica formal | Semanas 5, 7, 9 y 11 |

  - Responsables

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Identificar las propiedades de calidad | Oscar Muñoz |
| Plan de calidad | Oscar Muñoz |
| Revisar las entregas | Oscar Muñoz |
| Revisar el ajuste del proceso | Oscar Muñoz |
| Evaluar la calidad de los productos | Oscar Muñoz |
| Realizar informe final SQA | Oscar Muñoz |
| Evaluar y ajustar el plan de SQA | Oscar Muñoz |
| Revisión técnica formal | Oscar Muñoz |

- Documentación

  - Propósito

Identificación de la documentación relativa a desarrollo, Verificación & Validación, uso y mantenimiento del software.

Establecer como los documentos van a ser revisados para chequear consistencia: se confirman criterio e identificación de las revisiones.

  - Documentación mínima requerida

La documentación mínima es la requerida para asegurar que la implementación logrará satisfacer los requerimientos.

La documentación mínima requerida a nuestro criterio es:

- Especificación de requerimientos

- Descripción del diseño

- Plan de V&V

- Reportes de V&V

- Documentación de Usuario

- Plan de SCM

- Plan de SQA

- Plan de Proyecto

    - Especificación de requerimientos del software

El documento de especificación de requerimientos deberá describir, de forma clara y precisa, cada uno de los requerimientos esenciales del software además de las interfaces externas.

El cliente deberá obtener como resultado del proyecto una especificación adecuada a sus necesidades en el área de alcance del proyecto, de acuerdo al compromiso inicial del trabajo y a los cambios que este haya sufrido a lo largo del proyecto, que cubra aquellos aspectos que se haya acordado detallar con el cliente.

La especificación debe:

- Ser completa :

  - Externa, respecto al alcance acordado.

  - Internamente, no deben existir elementos sin especificar.

- Ser consistente, no pueden haber elementos contradictorios.

- Ser no ambigua, todo término referido al área de aplicación debe estar definido en un glosario.

- Ser verificable, debe ser posible verificar siguiendo un método definido, si el producto final cumple o no con cada requerimiento.

- Estar acompañada de un detalle de los procedimientos adecuados para verificar si el producto cumple o no con los requerimientos.

- Incluir requerimientos de calidad del producto a construir.

Los requerimientos de calidad del producto a construir son considerados dentro de atributos específicos del software que tienen incidencia sobre la calidad en el uso’ y se detallan a continuación:

Funcionalidad

a.   adecuación a las necesidades

b.   precisión de los resultados

c.   interoperabilidad

d.   seguridad de los datos, se van a encriptar las contraseñas de los usuarios.

Confiabilidad

a.   madurez

b.   tolerancia a faltas

c.   recuperabilidad

Usabilidad

a.   comprensible

b.   aprendible

c.   operable

d.   atractivo

Eficiencia

a.   comportamiento respecto al tiempo

b.   utilización de recursos

Mantenibilidad

a.   analizable

b.   modificable

c.   estable, no se producen efectos inesperados luego de modificaciones

d.   verificable

Portabilidad

a.   adaptable

b.   instalable

Cada uno de estos atributos debe cumplir con las normas y regulaciones aplicables a cada uno.

    - Descripción del diseño del software

El documento de diseño especifica como el software será construido para satisfacer los requerimientos.

Deberá describir los componentes y subcomponentes del diseño del software, incluyendo interfaces internas. Este documento deberá ser elaborado primero como Preliminar y luego será gradualmente extendido hasta llegar a obtener el Detallado.

El cliente deberá obtener como resultado del proyecto el diseño de un producto de software que cubra aquellos aspectos que se haya acordado con el cliente incorporar al diseño, en función de la importancia que estos presenten y de sus conexiones lógicas.

El diseño debe:

Corresponder a los requerimientos a incorporar:

- Todo elemento del diseño debe contribuir a algún requerimiento

- La implementación de todo requerimiento a incorporar debe estar contemplada en por lo menos un elemento del diseño.

- Ser consistente con la calidad del producto

    - Plan de Verificación & Validación

El Plan de V & V deberá identificar y describir los métodos a ser utilizados en:

La verificación de que:

- los requerimientos descritos en el documento de requerimientos han sido aprobados por una autoridad apropiada. En este caso sería que cumplan con el acuerdo logrado entre el cliente y el equipo.

- los requerimientos descritos en el documento de requerimientos son implementados en el diseño expresado en el documento de diseño.

- el diseño expresado en el documento de diseño esta implementado en código.

- Validar que el código, cuando es ejecutado, se adecua a los requerimientos expresados en el documento de requerimientos.

    - Reportes de Verificación & Validación

Estos documentos deben especificar los resultados de la ejecución de los procesos descritos en el Plan de V & V.

    - Documentación de usuario

La documentación de usuario debe especificar y describir los datos y entradas de control requeridos, así como la secuencia de entradas, opciones, limitaciones de programa y otros elementos necesarios para la ejecución exitosa del software.

Todos los errores deben ser identificados y las acciones correctivas descritas.

Como resultado del proyecto el cliente obtendrá una documentación para el usuario de acuerdo a los requerimientos específicos del proyecto.

    - Plan de SCM

El Plan de gestión de configuración debe contener métodos para identificar componentes de software, control e implementación de cambios, y registro y reporte del estado de los cambios implementados.

  - Otros Documentos

    - Plan de Calidad

Detallar formalmente todo lo referente a la planificación del seguimiento de la Calidad en el proyecto.

    - Plan de Proyecto

Se describe la planificación del proyecto, para que éste pueda realizarse de manera controlada. Se describen las actividades de gestión de proyecto que deben ser llevadas a cabo durante el proceso de desarrollo del proyecto.

    - Plan de Desarrollo

El objetivo es realizar un cronograma tipo Gantt donde se registrarán las actividades a realizarse, responsables de las mismas, actividades críticas, hitos, nuevas fechas de ajuste de cronograma.

- Estándares, prácticas, convenciones y métricas

  - Estándar de documentación

Como estándares de documentación se definirán dos documentos:

Estándar de documentación técnica y Estándar de documentación de usuario.

La documentación técnica del producto debe:

- Ser adecuada para que un grupo independiente del de desarrollo pueda encarar el mantenimiento del producto.

- Incluir fuentes, Modelos de Casos de Uso, Objetos

Para la escritura de documentos se han definido plantillas para ser utilizadas en la elaboración de entregables.

En estas plantillas se definen:

- pie de página.

- fuente y tamaño de fuente para estilo normal

- fuente y tamaño de fuente para los títulos a utilizar

- datos mínimos que se deben incluir: fecha, versión y responsables.

  - Estándar de verificación y prácticas

Se utilizan las prácticas definidas en el Plan de Verificación y Validación.

Como estándar se utiliza el documento de:

Std 1012-1986 IEEE Standard for Software Verification and Validation Plans.

- Revisiones y auditorías

  - Objetivo

Definición de las revisiones y auditorías técnicas y de gestión que se realizarán.

Especificación de cómo serán llevadas a cabo dichas revisiones y auditorías.

  - Requerimientos mínimos

    - Revisión de requerimientos

Esta revisión se realiza para asegurar que se cumplió con los requerimientos especificados por el Cliente.

    - Revisión de diseño preliminar

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia y suficiencia técnica del diseño preliminar del software.

    - Revisión de diseño crítico

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia del diseño detallado con la especificación de requerimientos.

    - Revisión del Plan de Verificación & Validación

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia y completitud de los métodos especificados en el Plan de V & V.

    - Auditoría funcional

Esta auditoría se realiza previa a la liberación del software, para verificar que todos los requerimientos especificados en el documento de requerimientos fueron cumplidos.

    - Auditoría física

Esta revisión se realiza para verificar que el software y la documentación son consistentes y están aptos para la liberación.

    - Auditorías internas al proceso

Estas auditorías son para verificar la consistencia: del código versus el documento de diseño, especificaciones de interface, implementaciones de diseño versus requerimientos funcionales, requerimientos funcionales versus descripciones de testeo.

    - Revisiones de gestión

Estas revisiones se realizan periódicamente para asegurar la ejecución de todas las actividades identificadas en este Plan. Deben realizarse por una persona ajena al grupo de trabajo (en caso de que sea posible).

    - Revisión del Plan de gestión de configuración

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia y completitud de los métodos especificados en el Plan de gestión de configuración.

    - Revisión Post Mortem

Esta revisión se realiza al concluir el proyecto para especificar las actividades de desarrollo implementadas durante el proyecto y para proveer recomendaciones.

    - Agenda

Se presenta una tabla que indica en qué fecha se realizará cada actividad, cabe destacar que las mismas son estimativas.

| Actividad | Semana cuando se realiza |
| --- | --- |
| Revisión de requerimientos | Semanas 3 a 8 |
| Revisión de diseño preliminar | Semanas 5 a 7 |
| Revisión de diseño crítico | Semanas 8 a 10 |
| Revisión del plan de V&V | Semanas 5 a 7 |
| Auditoría funcional | Semanas 11 a 12 |
| Auditoría física | Semanas 11 a 12 |
| Auditorías internas al proceso | Semanas 4, 6, 8, 10, 12 |
| Revisiones de gestión | Semanas 4 a 12 |
| Revisión del Plan de SCM | Semanas 5 a 7 |
| Revisión Post Mortem | Semanas 13 a 14 |

  - Otras revisiones

    - Revisión de documentación de usuario

Se revisa la completitud, claridad, correctitud y aplicación de uso.

- Verificación

Por el momento no se han identificado verificaciones extras a realizarse además de los que ya se encuentran en el plan de V&V.

- Reporte de problemas y acciones correctivas

Al finalizar cada entregable, se le notificará al responsable de SQA de manera de que el mismo pueda revisar ese entregable. En caso de encontrar defectos, o cosas que no cumplan con los requerimientos mínimos de calidad, el responsable de SQA informará al responsable del área correspondiente al entregable sobre el defecto encontrado. El cual tendrá que corregir la falla.

A continuación se detallan los responsables para cada disciplina:

| Disciplina | Responsable |
| --- | --- |
| Comunicación | Ignacio Acuña |
| Diseño | Diego Serra |
| Gestión de configuración y control de cambios | Emiliano Torrano |
| Gestión de Proyecto | Ignacio Acuña |
| Implementación | Santiago Fernández |
| Requerimientos | Santiago Bartesaghi |
| Verificación | Fernando Pedro |

- Herramientas, técnicas y metodologías

A la hora de hacer las revisiones de los productos, se hará uso de checklists de manera de saber si los mismos cumplen con los estándares estipulados.

También se pretende gestionar la calidad del código fuente, para lo cual se utilizarán distintas herramientas, una de ellas es JaCoCo, con la cual se pretende controlar el cubrimiento de código en las pruebas realizadas.

Las checklists a utilizar serán las siguientes:

  - Checklist de Verificación de los Requerimientos

| Nº | Pregunta | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Desde el punto de vista del usuario, ¿se ha especificado el tiempo de respuesta esperado de todas las operaciones necesarias? |  |
| 2 | ¿Se han especificado otras consideraciones temporales tales como el tiempo de procesamiento, el de transferencia de datos o la tasa de transferencia? |  |
| 3 | ¿Se han especificado todas las tareas que debe realizar el sistema/software? |  |
| 4 | Para cada tarea especificada, ¿se ha detallado el contenido de datos/información utilizado por la tarea y el contenido de datos/información que se obtendrá como resultado de la misma? |  |
| 5 | ¿Se han establecido los requerimientos sobre la seguridad física? |  |
| 6 | ¿Se han establecido los requerimientos sobre la seguridad operacional? |  |
| 7 | ¿Se ha especificado la fiabilidad del sistema/software, incluyendo las consecuencias en el caso de que falle, la información vital a proteger en caso de caída, la detección de los errores o el proceso de recuperación? |  |
| 8 | ¿Las compensaciones establecidas entre los atributos que compiten son aceptables, por ejemplo, entre robusteza y correctitud? |  |
| 9 | ¿Se han definido las interfaces internas, como por ejemplo el software o el hardware? |  |
| 10 | . ¿Se han definido las interfaces externas, como por ejemplo usuarios o hardware? |  |
| 11 | ¿Se ha incluido la definición de éxito? ¿Se ha incluido la definición de fracaso? |  |
| 12 | ¿Los requerimientos se han especificado de forma suficientemente clara para que si se entregan a un grupo independiente para la implementación, dicho grupo sea capaz de entenderlos? |  |
| 13 | ¿Los requerimientos están especificados de forma concisa, de modo que evitan la posibilidad de hacer múltiples interpretaciones de ellos? |  |
| 14 | ¿Todos los requerimientos evitan conflictos con otros requerimientos? |  |
| 15 | ¿Se han especificado todas las interfaces de comunicación, incluyendo su aceptación de la negociación, su control de errores y los protocolos de comunicación? |  |
| 16 | ¿Los requerimientos son completos, tales que si el producto satisface todos estos requerimientos, será aceptable? |  |
| 17 | ¿Se han especificado los requerimientos para la comunicación entre los componentes del sistema/software? |  |
| 18 | ¿Se ha especificado adecuadamente la infraestructura tecnológica para el sistema/software? |  |
| 19 | ¿Los requerimientos evitan la especificación del diseño? |  |
|  | ¿Se han especificado los requerimientos con un nivel de detalle consistente? |  |
| 20 | ¿Los requerimientos poseen asociado un identificador para indicar la importancia o la estabilidad de un requerimiento en particular? |  |
| 21 | ¿El lenguaje y vocabulario con el que están escritos los requerimientos es entendible para los stakeholders? ¿Los stakeholders coinciden? |  |
| 22 | ¿Cada requerimiento puede ser probado? A partir de pruebas independientes, ¿puede ser posible determinar cuándo se satisface cada requerimiento? |  |
| 23 | ¿Cada requerimiento se ha especificado de forma separada, evitando requerimientos compuestos? |  |
| 24 | ¿Cada requerimiento posee una referencia a los requerimientos previos del proyecto que están relacionados con él? |  |

  - CheckList para la revisión de SCM.

| Nº | Pregunta | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Los productos de software a controlar están identificados claramente en el plan? |  |
| 2 | ¿Existe una regla para nombrar a cada producto de software? |  |
| 3 | ¿Se especifica cuándo se crea una nueva línea base? |  |
| 4 | ¿Se especifica qué productos son incluidos en la nueva línea base? |  |
| 5 | ¿Se especifica qué productos son incluidos en la nueva línea base? |  |
| 6 | ¿Existe una regla para identificar las líneas base (versión)? |  |
| 7 | ¿Existe un procedimiento de control de cambios bien definido (qué debe hacer un integrante del grupo cuando quiere modificar cualquier producto presente en la línea base)? |  |
| 8 | ¿Se especifica en el plan si se reportará el estado de implementación de los cambios permitidos? |  |
| 9 | ¿El plan asigna a cada actividad SCM un responsable? |  |
| 10 | ¿El plan describe qué herramientas son utilizadas para implementar las actividades SCM? |  |

  - CheckList para la revisión del modelo de casos de uso.

| Nº | Pregunta | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Todos los actores del modelo son exactamente los que se desprenden del Documento de Requerimientos? |  |
| 2 | ¿Todos los actores están claramente definidos y son consistentes con el Documento de Requerimientos? |  |
| 3 | ¿Se puede ver claramente desde el diagrama de casos de uso y sus descripciones qué actores están involucrados en cada caso de uso? |  |
| 4 | .¿Todos los actores están conectados con los casos de uso correctos de acuerdo al Documento de Requerimientos? |  |
| 5 | ¿Todos los casos de uso del modelo son exactamente los que se desprenden del Documento de Requerimientos? |  |
| 6 | ¿Todos los casos de uso llevan a cumplir un solo objetivo claramente definido? |  |
| 7 | ¿Todos los casos de uso tienen nombres que trasmiten claramente cuál es su objetivo? |  |
| 8 | ¿Todos los nombre de los casos de uso comienzan con un verbo en infinitivo? |  |
| 9 | ¿Todas las interacciones de los actores con el sistema son consistentes con las descripciones de los actores? |  |
| 10 | ¿Todas las descripciones de los casos de uso son consistentes con el Documento de Requerimientos? |  |
| 11 | ¿Todas las entradas y salidas están correctamente definidas para cada caso de uso? |  |
| 12 | ¿Todos los flujos alternativos han sido cubiertos? |  |
| 13 | ¿Todas las pre y post condiciones para cada caso de uso están especificadas? |  |
| 14 | ¿Todas los diagramas de los casos de uso concuerdan con las descripciones de los mismos? |  |
| 15 | ¿Todos los casos de uso están escritos como casos de uso esenciales? |  |
| 16 | ¿Todos los casos de uso están libres de detalles de implementación? |  |

Nº Pr

  - CheckList para la revisión del modelo de diseño.

| Nº | Pregunta | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Se han definido subsistemas como parte de la representación del diseño? |  |
| 2 | ¿El modelo de diseño permite cumplir con todos los requerimientos explícitos?4¿El modelo de diseño permite cumplir con todos los requerimientos implícitos? |  |
| 3 | ¿Se definieron los aspectos claves de la interfaz deusuario?6¿Se describen y justifican las principales estructuras de datos? |  |
| 4 | ¿Se describe la estructura usada para el manejo de threads? |  |
| 5 | ¿Se describe la estructura para el almacenamiento de filtros? |  |
| 6 | ¿Se describen y justifican los algoritmos claves? Manejo de filtro, manejo de threads, ordenamiento de eventos |  |
| 7 | ¿Se describe cómo interactúan los subsistemas entre sí mediante diagramas de secuencia?. Por ejemplo si dado un evento generado, se describe por qué subsistemas pasa antes de llegar al monitor. |  |
| 8 | ¿Se localizaron operaciones críticas y se ubicaron en un número reducido de subsistemas con poca comunicación? (se pensó en el desempeño?) |  |
| 9 | ¿Se estructuro en capas con los recursos más críticos protegidos por las capas más internas con alto nivel de validación? (se pensó en el seguridad?) |  |
| 10 | ¿Todas las entradas y salidas están identificadas y descriptas con el detalle necesario para implementar el programa? |  |
| 11 | ¿El diseño toma en cuenta todos las situaciones ycondiciones esperadas? |  |
| 12 | ¿El diseño especifica comportamiento apropiado al enfrentar entradas inesperadas y otras condiciones anómalas? |  |
| 13 | ¿Los módulos están organizados de tal manera que cambios en los requerimientos sólo requieren cambios en pocos módulos.? |  |
| 14 | ¿Se ha tenido en cuenta la alta cohesión y bajo acoplamiento de los componentes? |  |
| 15 | ¿Se ha tenido en cuenta la identificación y manejo de excepciones? |  |

  - CheckList para la revisión de la Descripción de la Arquitectura.

| Nº | Pregunta | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Se han considerado varios estilos arquitectónicos diferentes antes de la definición de la arquitectura resultante? |  |
| 2 | ¿La arquitectura seleccionada ha sido ejercitada en escenarios reales? |  |
| 3 | ¿Se especifican en el documento los mapeos entre los requerimientos y el Modelo de Diseño? |  |
| 4 | ¿Se especifican en el documento los mapeos entre el Modelo de Diseño y el Modelo de Implementación? |  |
| 5 | ¿Se especifican en el documento los mapeos entre el Modelo de Diseño y el Modelo de Implementación? |  |
| 6 | ¿Se tienen en cuenta todas las propiedades de calidad que debe tener el sistema? |  |
| 7 | ¿Se ha alcanzado un grado adecuado de modularidad? |  |
| 8 | ¿Se ha diseñado para el cambio? |  |
| 9 | ¿Se ha definido un nivel de robustez? |  |
| 10 | ¿Todas las estructuras de datos importantes están descriptas y justificadas? |  |
| 11 | ¿La organización y contenido de la base de datos están especificados? |  |
| 12 | ¿Se ha incluido una estrategia coherente de manejo de errores? |  |
| 13 | ¿Se ha estimado el uso de memoria, se ha descripto y justificado una estrategia para la gestión de la memoria? |  |
| 14 | ¿Los aspectos claves de la interfaz de usuario están definidos? |  |

  - CheckList para la revisión del plan de Verificación y Validación.

| Nº | Pregunta | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Se valió de los casos de uso para realizar los casos de pruebas del sistema? |  |
| 2 | ¿Las pruebas definidas, son completas y son consistentes con los requerimientos? |  |
| 3 | ¿Cómo se está llevando a cabo la verificación? ¿Realizan una integración progresiva para verificar o todo de una? ¿Las pruebas y resultados esperados están pensadas antes de comenzar o se documentan a medida que se realizan? |  |
| 4 | ¿Piensa que tiene una buena cobertura sus casos de pruebas? |  |
| 5 | ¿Hay una medida de la cantidad de bugs encontrados por líneas de código? |  |
| 6 | ¿Cuándo se comenzará la prueba del sistema? |  |
| 7 | ¿Cuántas personas están realizando la verificación? ¿Qué recursos posee? |  |
| 8 | ¿Quién corrige los errores? Si la respuesta es los implementadores: ¿Cómo se comunican los errores a los implementadores? ¿Realizan las correcciones debidas? ¿Se verifica que los errores encontrados fueron corregidos? |  |
| 9 | ¿Los casos y procedimientos de prueba tienen instrucciones definidas, claras y concisas? |  |
| 10 | ¿La agenda del Plan de Verificación y Validación está definida, indicando que prueba se harán a que, cuándo y por qué? |  |
| 11 | ¿Hay un plan de pruebas del sistema? |  |

- Gestión de riesgos

Ver Documento de Gestión de Riesgos.