Sensores

Plan de Verificación de la Iteración

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/9/2014 | 1.0 | Creación | Fernando Pedro |

Contenido

1.	Objetivos de la Verificación	3

2.	Verificación Unitaria	3

2.1.	Core Logic Versión 1.0	3

2.1.1.	Requerimientos Funcionales	3

2.1.2.	Requerimientos No Funcionales	4

2.1.3.	Responsable de ejecutar la verificación	4

2.1.4.	Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria	4

3.	Verificación de Documentos	5

3.1.	Especificación de requerimientos del sistema	5

3.1.1.	Responsable de ejecutar la verificación	5

3.1.2.	Fecha de comienzo de la verificación	5

3.1.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	5

3.2.	Modelo de caso de uso	5

3.2.1.	Responsable de ejecutar la verificación	5

3.2.2.	Fecha de comienzo de la verificación	5

3.2.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	5

3.3.	Modelo de dominio	5

3.3.1.	Responsable de ejecutar la verificación	5

3.3.2.	Fecha de comienzo de la verificación	5

3.3.3.	Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento	5

4.	Verificación de Sistema	6

4.1.	Requerimientos Funcionales	6

4.1.1.	Login/Logout	6

4.1.2.	Alta Técnico	6

4.1.3.	Alta Agrónomo	6

4.1.4.	Alta Red	6

4.1.5.	Ingresar mote a red	6

4.1.6.	Asignar agrónomo a red	6

4.1.7.	Visualizar capas de una red	6

4.2.	Responsable de ejecutar la verificación	6

4.3.	Fecha de comienzo de la verificación	6

4.4.	Fecha de entrega del Informe de Verificación del Sistema	6

5.	Evaluación de la Verificación	7

5.1.	Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación	7

5.2.	Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación	7

5.3.	Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación	7

- Objetivos de la Verificación

Este documento mencionara las verificaciones que se le realizaran al prototipo así como los documentos relacionados al mismo, se planifico para la semana 05 y 06.

- Verificación Unitaria

En esta sección se describen los componentes que serán verificados en la iteración y para cada componente las funcionalidades y requerimientos no funcionales que serán verificados, el responsable de realización de las pruebas la fecha prevista de comienzo y fin de las pruebas.

  - Core Logic Versión 1.0

Implementadores de la logica:

- Santiago Bartesaghi

- Emiliano Torrano

- Mathías Fernández

- Santiago Fernandez

Implementadores de la presentación:

- Fabricio Gregorio

- Juan Jose Cardarello

- Rolando Lescano

- Mathias Balduvino

    - Requerimientos Funcionales

      - Login/Logout

Se verificara que se realice un login y un logout con un usuario de la base de datos.

      - Alta Técnico

Se verificara que al hacer alta a un técnico con datos correctos se guarde en la base de datos.

      - Visualizar capas de una red

Se verificara que liste todas las capas que se pueden ver en un determinada red.

      - Alta Agrónomo

Se verificara que al hacer alta a un agrónomo con datos correctos se guarde en la base de datos.

      - Alta Red

Se verificara que al hacer alta a una red con datos correctos se guarde en la base de datos.

      - Ingresar motes a red

Se verificara que al ingresar un mote a una determinada red este fue asignado a esta red en la base de datos.

      - Sistema reconoce nuevo mote en red

Se verificara que al aparecer un nuevo mote en la red, este se reconocido como un posible integrante a la red.

      - Recibir info de mote

Se verificara que cuando un mote ya este activo en la red, este al enviar información se guarde correctamente en la base de datos.

      - Asignar Agrónomo a red

Se verificara que cuando un agrónomo es asignado a una determinada red, exista ese vínculo en la base de datos.

    - Requerimientos No Funcionales

Realización del proyecto en java SE.

    - Responsable de ejecutar la verificación

Implementadores de la logica:

- Santiago Bartesaghi

- Emiliano Torrano

- Mathías Fernández

- Santiago Fernandez

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria

Se entregara inmediatamente cuando se culmine cada módulo.

- Verificación de Documentos

En esta sección se describen los documentos que serán verificados en la iteración, el responsable de realización de la verificación la fecha prevista de comienzo y fin de la verificación.

  - Especificación de requerimientos del sistema

    - Responsable de ejecutar la verificación

Fernando Pedro

    - Fecha de comienzo de la verificación

Semana 05

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

21-09-2014

  - Modelo de caso de uso

    - Responsable de ejecutar la verificación

Fernando Pedro

    - Fecha de comienzo de la verificación

Semana 05

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

21-09-2014

  - Modelo de dominio

    - Responsable de ejecutar la verificación

Fernando Pedro

    - Fecha de comienzo de la verificación

Semana 05

    - Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

21-09-2014

- Verificación de Sistema

En esta sección se describen las funcionalidades, requerimientos no funcionales e interacciones del sistema que serán verificados en la iteración,  el responsable de realización de las pruebas la fecha prevista de comienzo y fin de las pruebas.

  - Requerimientos Funcionales

Se describen las funcionalidades del Sistema que serán verificadas en la iteración.

    - Login/Logout

Se ingresara al sistema con el administrador utilizando su “Nick” y “Pass”, se  probara que entre a su interfaz correspondiente y luego se saldrá con la opción logout.

    - Alta Técnico

Se ingresara al sistema con él administrador utilizando su “Nick” y “Pass”, se dará de alta un técnico, se saldrá y se volverá a entrar pero como técnico ahora.

    - Alta Agrónomo

Se ingresara al sistema con un técnico utilizando su “Nick” y “Pass”, se dará de alta un agrónomo, se saldrá y se volverá a entrar pero como agrónomo ahora.

    - Alta Red

Se ingresara al sistema con un técnico utilizando su “Nick” y “Pass”, se dará de alta una red.

    - Ingresar mote a red

Se ingresara al sistema con un técnico utilizando su “Nick” y “Pass”, se dará de alta una red, y luego se agregaran unos motes.

    - Asignar agrónomo a red

Se ingresara al sistema con un técnico utilizando su “Nick” y “Pass”, se dará de alta una red, y luego se asignara al agrónomo responsable de la misma.

    - Visualizar capas de una red

Se ingresara al sistema con el técnico utilizando su “Nick” y “Pass”, se dará de alta una red, y luego se agregaran unos motes.

  - Responsable de ejecutar la verificación

Fernando Pedro

  - Fecha de comienzo de la verificación

22-9-2014

  - Fecha de entrega del Informe de Verificación del Sistema

28-9-2014

- Evaluación de la Verificación

Se detalla el responsable de evaluar la verificación de la iteración y la fecha de comienzo y fin de dicha actividad.

  - Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación

Fernando Pedro

  - Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación

15-9-2014

  - Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación

28-9-2014