DUSA
Plan de Configuración
Versión 2.3

[Este documento es la plantilla base para elaborar el documento Plan de Configuración. Los textos que aparecen entre paréntesis rectos son explicaciones de que debe contener cada sección. Dichos textos se deben seleccionar y sustituir por el contenido que corresponda.]

Historia de revisiones
Fecha	Versión	Descripción	Autor
20 de Agosto ,2015	1	Creacion de documento	Matias Lugli
27 de Agosto, 2015	2	Modificaciones	Matias Lugli
30 de Agosto 2015	2.1	Revision SQA	Rodrigo Eizmendi
4 de septiembre	2,2	Modificaciones	Matias Lugli
12/09/15	2,3	Modificaciones	Matias Lugli

Contenido

### Introducción

Este documento contiene un resumen de las actividades mas importantes de SCM.
El objetivo, es documentar información relevante para las personas que revisen y/o realicen actividades e interactúen con el responsable de SCM, generando así una fuente confiable y actualizada, al que todos los integrantes puedan acudir.

  1. Propósito
Este documento describe las actividades de gestión de configuración de software que deben ser llevadas a cabo durante el proceso de desarrollo del proyecto. Aquí se definen tanto los productos que se pondrán bajo control de configuración como los procedimientos que deben ser seguidos por los integrantes del equipo de trabajo.
  1. Alcance
El Plan de configuración está basado en algunos supuestos que se detallarán:
- El tiempo de duración del proyecto está limitado a 13 semanas, por lo tanto se busca una rápida respuesta a los cambios, tratando que este procedimiento sea lo menos burocrático posible.
- El Modelo de Proceso se basa en un desarrollo incremental, dado por las distintas iteraciones. Resulta importante tener control sobre cada una de las iteraciones y fases, de los productos generados en estas y de los cambios surgidos, evaluados y aprobados.
- Se deben incluir en control de configuración la mayor cantidad de productos posibles, tomando en cuenta siempre las restricciones dadas por la duración del proyecto y por la capacidad organizativa del grupo.
- La elección de los elementos de configuración se realizará en base a los entregables, siendo ésta responsabilidad del Responsable de SCM, apoyado por los integrantes de cada disciplina.
  1. Terminología
- CCB	(Configuration Control Board) Comité de Control de Configuración.
- CI	(Configuration Item) elemento bajo gestión de Configuración.
- SCA	(Software Change Authorization) Autorización de Cambio en el Software.
- SCM	(Software Configuration Management) Gestión de Configuración del Software.
- SCMR (SCM Responsable) Responsable de SCM.
- SCR	(System/Software Change Request) Petición de Cambio en el Sistema/Software.
- SQA	(Software Quality Assurance) Aseguramiento de la Calidad del Software.
- SQAR	(SQA Responsable) Responsable de SQA.
  1. Referencias
[1] ANSI/IEEE Std 828-1990, IEEE Standard for Software Configuration Management Plans.
[2] 2002, Modelo de Proceso.
### Gestión de SCM
El responsable de la gestión de configuración es el SCMR, éste define los protocolos
y reglas a seguir para el correcto control y gestión de la configuración del proyecto.
No obstante, todos los integrantes del equipo, en mayor o menor medida, deben
colaborar para que la configuración del proyecto sea posible de gestionar. Además,
las decisiones del SCMR respecto a cómo gestionar la configuración pueden ser
tomadas teniendo en cuenta la opinión de los demás integrantes del proyecto. De
este modo, se hace más fluida la gestión ya que si los integrantes del equipo están
de acuerdo en las formas en que se lleva la gestión de la configuración, la misma
va a ser más eficiente.
Para la gestión de la configuración, es imprescindible definir una línea base del
proyecto que incluya aquellos elementos que deben ser objeto de gestión.
El SCMR entonces, es responsable de definir qué elementos van a ser parte de la
mencionada línea base y cómo se los va a gestionar (versionado, nomenclatura,
etc.).
En este proyecto, el SCMR también es el principal responsable de la gestión de
cambios. Entonces, si se quiere modificar un elemento estable de la línea base del
proyecto, se debe informar al SCMR para que él, analice el impacto de dicho cambio y decida si es posible efectuarlo. En caso afirmativo, se debe elaboren un plan para poder llevarlo a cabo y mantener la configuración del proyecto en un estado de coherencia.
A la hora de hacer liberaciones (parciales o finales) o presentación de la solución,
es fundamental que la gestión de la configuración haya sido exitosa ya que de esto
depende directamente el funcionamiento correcto de la solución a presentar.
Por último, la Gestión de la Configuración es soporte de las actividades de
desarrollo, por esto, proveer un ambiente controlado para la implementación es una
actividad importante.

  1. Organización

Cada rol perteneciente al proyecto tiene determinadas actividades de las	cuales será responable.
Las lineas de trabajo que se manejarán a lo largo de dicho proyecto son :

Linea de trabajo	Actividades
Comunicación	Se deben definir los medios de comunicación oficiales para el intercambio de información, tanto entre los integrantes del grupo como entre el grupo entero y el cliente.
Requerimientos	Encargado de recabar funcionalidades en el sistema a consturir, teniendo en cuenta que dichas funcionalidades pueden estar no del todo claras, teniendo así que asisitr al cliente para la deteccion de las mismas. / Se deberá llegar a un acuerdo con el cliente, en lo que refiere a la interfaz que se va a construir. / Para cada una de las actividades mencionadas antes , se realizaran documentos con el fin de facilitar la tarea de los desarrolladores y mantener un registro de los requerimientos recabados.
Diseño	Se crearán diagramas y documentos con la especificación del diseño de la arquitectura del software.
Gestión de calidad	Se realizarán montioreos de los atributos de calidad, con el fin de alcanzar un nivel alto en los mismos.
Gestión de configuración de control de cambios	Se controlan y restringen los cambios en los elementos de la configuración, manteniendo un detalle y registro de versionado en los mismos. / Creacíon de ambiente controlado. / Definición de herramientas.
Implantación	Encargado de llevar a cabo la instalación del programa para el uso final del usuario.
Implementación	Implementación del código fuente, ya sean clases , ejecutables, etc. / Integración de los componentes y subcomponentes en un archivo ejecutable final. / Pruebas unitarias.
Verificación	Comprobar que el sistema funciona correctamente al integrar los distintos componentes sistema. / Verificar que los requerimientos fueron completados de forma correcta.

  1. Responsabilidades
El SCMR debe proveer la infraestructura y el entorno de configuración para el proyecto. Debe preocuparse porque todos los integrantes del grupo entiendan y puedan ejecutar las actividades de SCM que el Plan les asigna, así como asegurar que éstas sean llevadas a cabo. Seguir la línea base, controlando las versiones y cambios de ella, son tareas correspondientes a el. Debe definir y construir el Ambiente Controlado e informar al resto del equipo sobre la manera de usarlo.
El SCMR es un apoyo importante para las decisiones que debe tomar el CCB, debiendo formar parte de éste si lo cree necesario.
Otras actividades que conciernen al SCMR son :
- Identificar los elementos de configuración, estableciendo así la línea base del proyecto.
- Fijar una política de nomenclatura de los elementos de configuración para facilitar la identificación y ubicación de éstos en el proyecto.
- Llevar a cabo el control de la configuración, estableciendo estándares y procedimientos a seguir con respecto a los cambios para permitir un control de los mismos.
- Proveer de reportes de estado de la configuración mediante el seguimiento del historial de las revisiones y liberaciones.
- Realizar auditorias de la línea base del software para verificar que el Sistema en desarrollo es consistente y la línea base está bien definida.

Responsable	Actividad
SCM	Plan de configuración
SCM	Registro de la linea base del proyecto
SCM	Seguimiento de la linea base
Especialista tecnico y SCM	Definición del ambiente controlados
SCM	Control de cambios
Todos	Evaluación de la linea base
Todos	Seguimiento plan de configuración

  1. Políticas, directivas y procedimientos aplicables

Existen elementos de configuración que tendrán acceso exclusivo para algunos integrantes del grupo, por ejemplo los elementos que pertenecen a la linea base.
Estos serán modificados unicamente por el SCM.

Con respecto a la gestión del cambio, se utilizará un documento compartido en el cual el integrante del grupo que realice la petición de algún cambio deberá detallar cual es el mismo, y el motivo de la solicitud, así como de la prioridad que el mismo tenga.

### Actividades de SCM
Identifica todas las actividades y tareas que se requieren para el manejo de la configuración del sistema. Estas deben ser tanto actividades técnicas como de gestión de SCM, así como las actividades generales del proyecto que tengan implicancia sobre el manejo de configuración.
  1. Identificación de la configuración
    1. Elementos de configuración
Para este proyecto los elementos de configuración se corresponderán con los entregables definidos en el Modelo de Proceso, aunque no necesariamente todos los entregables deben ser elementos de configuración.
La decisión de cuales de los entregables serán elementos de configuración será tomada por el SCMR, quién deberá tomar en cuenta qué productos serán necesarios cuando se quiera recuperar una versión completa del sistema.

Se debe generar una línea base por iteración en cada Fase, de acuerdo a lo siguiente:
- Los eventos que dan origen a la línea base.
- Los elementos que serán controlados en la línea base.
- Los procedimientos usados para establecer y cambiar la línea base.
- La autorización requerida para aprobar cambios a los documentos de la línea base.

    1. Nomenclatura y consideraciónes en la codificación

  Para generar fragmentos se deben nombrar de la siguiente forma: lugarEnPantalla_elemento_fragment. Por ejemplo si se crea un fragmento en la parte superior de la pantalla y su contenido es una imagen, el mismo se debe llamar de la siguiente forma : top_picture_fragment.
  Con respecto a los recursos de tipo String, todos deben ser agregados al archivo Strings, con e fin de generar una App escalable y de fácil mantenimiento.
    1. Nomenclatura de Elementos
En esta sección se especifican la identificación y descripción única de cada elemento de configuración.
Además se especifica como se distinguirán las diferentes versiones de cada elemento.
Para todos los elementos de configuración se les deberá agregar, después del nombre del mismo, información acerca del grupo al que corresponde el elemento y la versión del mismo.
El formato para esta nomenclatura es: NomenclaturaGXvY.extensión, donde:

· Nomenclatura es la especificada mas abajo para cada elemento.
· X es un número de 1 dígito que identifica al grupo.
· Y indica la versión del elemento de configuración o entregable.
· Extensión indica la extensión del elemento de configuración o entregable.

[Ejemplo: RQALSG1v2.doc, es como se deberá llamar el entregable "Alcance del Sistema" correspondiente al grupo 1 y cuya versión del documento es la 2.]

Para los entregables, se deberá identificar a que Fase e iteración corresponden en forma manual. Esto es: para los elementos bajo control de configuración se los almacenará de forma que se puedan recuperar dada la Fase e iteración a la que corresponden, y para los elementos que no se encuentran bajo control de configuración podrán ser almacenados por ejemplo en carpetas que identifiquen la Fase e iteración a la que pertenecen.

Se indica la siguiente nomenclatura para cada entregable en el modelo de proceso, según la disciplina (en caso que exista algún elemento de configuración que se agregue a los que se detallan abajo, se deberá incluir en las tablas siguientes de acuerdo a la disciplina a la que pertenece, indicando la nomenclatura usada):

Requerimientos:

Nomenclatura	Entregable
RQACT	Acta de Reunión de Requerimientos
RQDRQ	Especificación de Requerimientos
RQMOD	Modelo de Casos de Uso
RQRSU	Requerimientos Suplementarios
RQDVC	Documento de Validación con el Cliente
RQPIU	Pautas para Interfase de Usuario
RQRCA	Requerimientos Candidatos
RQALS	Alcance del Sistema
RQGLO	Glosario
RQOOMDO	Modelo de Dominio
RQOODRP	Documento de Requerimientos para el Prototipo
RQGXNOM	Nomenclatura

Diseño:

Nomenclatura	Entregable
DSMDI	Modelo de Diseño
DSARQ	Descripción de la Arquitectura
DSOOMDA	Modelo de Datos
DSOODDP	Documento de Diseño del Prototipo

Implementación:

Nomenclatura	Entregable
IMEDT	Estándar de Documentación Técnica
IMEI	Estándar de Implementación
IMPR	Prototipo
IMIIN	Informe de Integración
IMDT	Documentación técnica
IMIVU	Informe de Verificación Unitaria
IMOOPII	Plan de Integración de la Iteración
IMOOMIM	Modelo de Implementación
IMOOEJI	Ejecutable de la Iteración
IMOORRP	Reporte de Revisión por Pares
IMOOCVU	Clases de la Verificación Unitaria de Módulo
IMGXICO	Informe de Consolidación
IMGXEST	BC Con Estilos
IMGXCON	BC Consolidado
IMGXNUC	BC Núcleo
IMGXMOD	BC Módulo

Verificación:

Nomenclatura	Entregable
VRPVV	Plan de Verificación y Validación
VRDAP	Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de V & V
VRPVI	Plan de Verificación de la Iteración
VRMCP	Modelo de Casos de Prueba
VRIVD	Informe de Verificación de Documento
VRIVI	Informe de Verificación de Integración
VRIVS	Informe de Verificación del Sistema
VRRPR	Reportes de Pruebas
VREV	Evaluación de la Verificación
VRIFV	Informe Final de Verificación

Implantación (IP):

Nomenclatura	Entregable
IPMSU	Materiales para Soporte al Usuario / (Se pueden usar sufijos para identificar cada ítem dentro del material Ej. IPMSUMU para Manual de Usuario)
IPMCA	Materiales para Capacitación
IPPS	Presentación del Sistema
IPPLA	Plan de Implantación
IPVPR	Versión del Producto
IPOOEDU	Estándar de Documentación de Usuario
IPOORFPA	Reporte Final de Pruebas de Aceptación

Gestión de Configuración y Control de Cambios (SCM):

Nomenclatura	Entregable
SCMPLA	Plan de Configuración
SCMMAC	Manejo del Ambiente Controlado
SCMGC	Gestión de Cambios
SCMRV	Registro de Versiones
SCMILB	Informe de la Línea Base del Proyecto
SCMIF	Informe Final de SCM

Gestión de Calidad (SQA):

Nomenclatura	Entregable
SQAPLA	Plan de Calidad
SQADAP	Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Calidad
SQARTF	Informe de RTF
SQAES	Entrega Semanal de SQA
SQAIR	Informe de Revisión de SQA
SQADV	Descripción de la Versión
SQANV	Notas de la Versión
SQAIF	Informe Final de SQA

Gestión de Proyecto (GP):

Nomenclatura	Entregable
GPPLA	Plan de Proyecto
GPISP	Informe de Situación del Proyecto
GPEM	Estimaciones y Mediciones
GPDRI	Documento de Riesgos
GPRAC	Registro de Actividades
GPIFP	Informe Final de Proyecto
GPARE	Acta de la Reunión de Equipo
GPPIT	Plan de la Iteración
GPPDE	Plan de Desarrollo
GPICF	Informe de Conclusiones de la Fase
GPPDIP	Presentación en Diapositivas del Proyecto
GPPDP	Presentación al Director del Proyecto
GPARD	Acta de la Reunión con el Director del Proyecto
GPOODAP	Documento de Evaluación y Ajuste al Plan de Proyecto
GPIARI	Acta de la Reunión de Integración

Comunicación (COM):

Nomenclatura	Entregable
COMDI	Documento Informativo
COMENS	Encuesta de Satisfacción del Cliente
COMEVS	Evaluación de Satisfacción del Cliente

    1. Elementos de la Línea Base del Proyecto
[En esta sección se debe detallar la Línea Base. Esto es, los elementos que pertenecen a la Línea Base del Proyecto, especificados por Fase del Proyecto y por iteraciones dentro de cada Fase.]

FASE: 1
ITERACIÓN: 1
Elemento	Descripción	Disciplina
GPISPG6v1.doc	Informe de situación del proyecto	Administración
IMEIG6v1	Estándar de documentación técnica y verificación	SQA y equipo técnico
Registro de horas	Registro semanal de horas	Administrador
RQACTG6v1	Glosario	Analistas
RQPIUG6v2	Pautas para interfaz de usuario	Analistas
SCMMACG6v1	Manejo de ambiente controlado	Equipo tenido
SCMPLAG6V1	Plan de configuración	SCM y equipo técnico
SQAESG6v1	Entrega semanal de SQA	SQA
GPDRI	Documento de riesgos	Gestión de proyectos.
S/C	Gantt-planificacion	Gestión de proyectos.

FASE: [Fase]
ITERACIÓN: [Iteración]
Elemento	Descripción	Disciplina
[Nombre del elemento de la Línea Base]	[Descripción del elemento de la Línea Base]	[Disciplina a la que pertenece]

FASE: [Fase]
ITERACIÓN: [Iteración]
Elemento	Descripción	Disciplina
[Nombre del elemento de la Línea Base]	[Descripción del elemento de la Línea Base]	[Disciplina a la que pertenece]

FASE: [Fase]
ITERACIÓN: [Iteración]
Elemento	Descripción	Disciplina
[Nombre del elemento de la Línea Base]	[Descripción del elemento de la Línea Base]	[Disciplina a la que pertenece]

    1. Recuperación de los Elementos de configuración

Para alojar la documentación se utilizará google Drive, este sistema se eligió debido a que posee alta eficiencia y facilidad de uso al momento de compartir archivos.
También se realizaran backups de forma semanal de del proyecto en Taiga.
Se utilizará una estructura de tipo árbol con las siguientes características :

La idea es que cada versión de documento que se entregue, quedará alojado en la carpeta de la semana e iteración correspondiente.
Con el fin d e mantener coherencia en los archivos, la única persona con acceso a modificación de elementos en este sistema de archivos, será el responsable de verificación, el esto del equipo tendrá acceso de solo lectura.

    1. Recuperación de los Elementos de configuración con Taiga

Para facilitar registro de los elementos bajo control de la configuración se utilizara Taiga.

De esta manera para los elementos que corresponden a cada versión entregable al cliente, se creara una 'tag' especifica para dicha versión Pudiendo así generar un historial con todas las actividades de Taiga asociadas a dicho entregable.
        Ademas se crearan tags asociadas a cada semana.

La nomenclatura de la tag asociada al entregable será: vX
· X es un número de 1 dígito que identifica la versión del entregable.
La nomenclatura de la tag asociada a la semana será: sY
· Y es un número que identifica la semana que transcurre.

Como descripción de cada actividad registrada en taiga se utilizara el ''Código Actividad'' que luego sera utilizado para el registro de horas por actividad.

[Ejemplo: Taiga tendrá la siguiente actividad registrada
  Titulo: "Creación de documento plan de configuración"
  Descripción: ''C1''
  Tags: "v1","sem1"
]

Se adjunta una imagen como ejemplo:

Cuando un documento se considere listo para testear, el encargado de dicho documento, asignará la tarea al estado “ready for test”,adjuntando el documento en el cual estuvo trabajando.
Posteriormente , el encargado de verificación, abrirá este archivo y si lo considera listo lo subirá al drive en la semana,fase e iteración a la que pertenezca.
En caso de que esto no suceda, moverá nuevamente la tarea al estado “in progress” y se le notificará al encargado de dicha tarea que tiene que realizar ajustes.

Código Actividad Descripción Actividad

CU1 Definir métodos de comunicación e informarlos
CU2 Seguimiento de satisfacción del cliente
CU3 Reunión conmemorativa
CU4 Reunión informativa
CU5 Elaborar documento informativo
D1 Diseñar casos de uso
D2 Describir la arquitectura
D3 Comunicar el diseño a los implementadores
D4 Diseñar base de datos
D5 Diseñar prototipo
D6 Elaboración del documento 'Registro de Rastreo'
E1 Reuniones de apoyo
E2 Auto-estudio
Q1 Identificar las propiedades de calidad
Q2 Plan de calidad
Q3 Evaluar y ajustar el plan de SQA
Q4 Revisión técnica formal
Q5 Revisar las entregas
Q6 Revisar el ajuste del proceso
Q7 Evaluar la calidad de los productos
Q8 Realizar el informe final de SQA
C1 Planificar la configuración del SCM
C2 Definir la línea base del proyecto
C3 Seguimiento de la línea base
C4 Definir el ambiente controlado
C5 Control de cambios
C6 Realizar el informe final de SCM
C7 Especificar la Liberación
C8 Describir la Liberación
G1 Planificar el proyecto
G2 Seguimiento del proyecto
G3 Estimaciones y mediciones
G4 Gestión de riesgos
G5 Registrar esfuerzo
G6 Reunión de equipo
G7 Elaborar acta de reunión de equipo
G8 Reunión de seguimiento
G9 Ajustar y controlar el desarrollo
G10 Evaluar y ajustar el plan de proyecto
G11 Realizar el informe final del proyecto
G12 Preparar el cierre del proyecto
G13 Evaluar la fase
G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto
G15 Revisión técnica y administrativa
G16 Reunión de responsables por área
G17 Definir responsable por área
G18 Presentación al director de proyecto
G19 Definición del documento 'Descripción del proyecto'
G20 Gestión de 'Lecciones Aprendidas'
P1 Planificar la implantación
P2 Documentación de usuario
P3 Elaborar la presentación del sistema para el cliente
P4 Producir la versión del producto a liberar
P5 Puesta en producción
P6 Realizar las pruebas de aceptación
P7 Verificar la versión del producto a liberar
P8 Pruebas beta del producto
P9 Definir estándares de documentación de usuario
P10 Desarrollar los materiales para capacitación
P11 Preparar el entorno de capacitación
P12 Capacitación
I1 Definir estándares de documentación técnica
I2 Implementar el prototipo
I3 Corregir la implementación
I4 Planificar la integración de la iteración
I5 Integrar el sistema
I6 Documentación técnica
I7 Verificación unitaria de módulo
I8 Investigar la Herramienta de Desarrollo
R1 Reunión de requerimientos
R2 Especificar requerimientos
R3 Especificar casos de uso
R4 Priorizar casos de uso
R5 Validación con el cliente
R6 Definir pautas para la interfaz de usuario
R7 Definir alcance del sistema
R8 Definir glosario
R9 Definir modelo conceptual
R10 Documentar requerimientos
R12 Definición del documento 'Visión'
V1 Planificar la verificación
V2 Evaluar y ajustar el plan de VyV
V3 Planificar las pruebas de la iteración
V4 Especificar los casos de prueba
V5 Verificar documento
V6 Generar entorno de prueba
V7 Ejecutar las pruebas
V8 Pruebas del sistema
V9 Evaluar la verificación
V10 Realizar el informe final de verificación
V11 Ejecutar Pruebas No Funcionales

  1. Control de configuración
En esta sección se detallan las actividades de solicitud, evaluación, aprobación e implementación de cambios a los elementos de la línea base.
Los cambios apuntan tanto a la corrección como al mejoramiento.
El procedimiento que se describe a continuación es el que se utilizará cada vez que se precise introducir un cambio al sistema.
Se entiende por cambio al sistema, las modificaciones que afecten a la línea base del sistema, como pueden ser:

- Cambios en los Requerimientos.
- Cambios en el Diseño.
- Cambios en la Arquitectura.
- Cambios en las herramientas de desarrollo.
- Cambios en la documentación del proyecto. (agregar nuevos documentos o modificar la estructura de los existentes)
    1. Solicitud de cambios

Para realizar una solicitud, se debe utilizar el documento “Control de cambios DUSA”, para ser procesada y evaluada por los entes responsables.
Cuando se realiza, se actualiza el documento de “Solicitud de cambio” para registrar esta solicitud.
Se debe ingresar toda la información necesaria, detallada en el documento.

    1. Evaluación de cambios o Análisis de Impacto
La evaluación del cambio involucra determinar qué es necesario hacer para implementar el cambio y la estimación de sus costos y plazos.
Se realiza en 2 pasos:

Planificación de la evaluación del cambio que involucra:
  1. Revisar la solicitud de cambio para entender su alcance. (Si es necesario se discute con el originador para aclarar el alcance de lo propuesto y los motivos de la solicitud.
  2. Determinar las personas del proyecto que deben realizar el análisis de evaluación del cambio e involucrarlas.
  3. Desarrollar un Plan para la evaluación del cambio.
  4. Si el cambio involucra al Cliente, obtener el acuerdo de éste con el Plan.
Evaluar el cambio:
Dependiendo de las características del cambio, la evaluación del cambio puede ser realizado por el Administrador o ser delegado a otras personas del proyecto.
Se debe determinar el impacto en:
- Los productos técnicos.
- Los Planes de proyecto.
- Los acuerdos con el Cliente.
- Los Riesgos del proyecto.
    1. Aprobación o desaprobación de cambios
Se debe formar el “Comité de Control de Configuración” y determinar su autoridad para la aprobación de cambios.
La composición de este comité puede variar según el tipo de cambio y las líneas de trabajo involucradas en él.
Se sugieren como posibles integrantes:
- Administrador (obligatorio)
- Arquitecto (opcional)
- Analista (opcional)
- Implementador (opcional)
- SCM (obligatorio)
- Cliente (opcional)

Se define un comité de Control de Configuración de nivel superior, compuesto por el Gerente de proyecto, al cual se elevarán las solicitudes de cambios cuya aprobación o desaprobación no se pueda resolver por el primer comité.

    1. Implementación de cambios
Una vez realizada la evaluación del cambio, se decide en qué momento implementarlo. Esta etapa involucra los procesos necesarios para implementar la solicitud y monitorear el progreso del trabajo.
Además se especificará el momento de liberación del cambio; así como también los responsables de las actividades que involucra el cambio.
Recordando que nos basamos en un proceso de desarrollo incremental e iterativo, donde en cada iteración se realizan tareas de Análisis de requerimientos, Diseño, Implementación y Verificación; se debe introducir el cambio en el área que lo originó y continuar con las actividades del ciclo (Requerimientos, Análisis, Diseño, Implementación, Verificación) que impactarán los elementos de la línea base correspondientes a cada actividad.

  1. Estado de la configuración
Las actividades de control de estado son para reunir información y reportar el estado de los elementos de configuración.
Se debe especificar lo siguiente:
- Qué elementos serán revisados de la línea base y por cambios a realizarse.
- Qué tipos de reportes de estado serán generados y con qué frecuencia.
- Como la información será obtenida, guardada, procesada, y reportada.
- Como será controlado el acceso a los datos de estado.

Si se utiliza una herramienta automática deberá ser especificada su funcionalidad y modo de uso explícitamente o por referencia.

En los reportes de estado de los elementos de configuración se debe incluir como mínimo la siguiente información:
- Su primer versión aprobada.
- El estado de los cambios solicitados.
- El estado de implementación de los cambios aprobados.
  1. Auditorias y revisiones de configuración
Se realizarán auditorias de la línea base antes de una liberación de ésta o de una actualización de la versión de un componente prioritario de ésta.
Estas auditorias incluirán:
- Objetivo: el objetivo de todas las auditorías es verificar que en un momento dado la línea base se compone de una colección consistente y bien definida de productos.
- Elementos de configuración bajo auditoría: se elegirán uno o mas elementos de configuración de mayor prioridad en la línea base.
- Agenda de auditorías: antes de la liberación o actualización.
- Conducción: las auditorías serán dirigidas por el SCMR.
- Participantes: SCMR y los autores de los elementos de configuración a auditar.
- Documentos Requeridos: Documentos de SCR y reportes de estado de la configuración generados.
- Reportes de Deficiencias y Acciones Correctivas: determinadas por los participantes.
- Criterio de Aprobación: lo determina el SCMR.
  1. Control de Interfases
Las actividades de Control de Interfases controlan los cambios a los elementos de configuración del proyecto, que modifican las interfases con elementos fuera del alcance del Plan.
Este control será llevado por el SCMR como parte del control de la configuración.
  1. Control de subcontratos y vendedores
N/a.
### Calendario

Fase inicial :
- Primera iteración: Se definirá la primera instancia de la linea base, herramientas a utilizar para el ambiente controlado, documento plan de configuración y creación de proyecto en Taiga.
- Segunda iteración: Eventualmente se modificará la linea base del proyecto, siempre que esto sea necesario. Comenzando así el control de cambios.

  Fases posteriores :
- Con los conocimientos adquiridos se realizará una nueva versión de la linea base.
  Al fin de cada fase, se evaluarán los posibles cambios, siempre manteniendo consistencia con la linea base, modificandola en caso de que sea necesario.
- Al finalizar el proyecto, se le entregará al cliente el código fuente de la aplicación .

### Recursos

Para administrar las tareas de cada integrante, como se menciono antes, se utilizará la herramienta Taiga, en donde cada usuario será el encargado de subir las horas que le lleve realizar la misma.
A modo de asegurar el registro y evitar posibles pérdidas, cada integrante tendrá la responsabilidad de utilizar una plantilla local con un seguimiento de las tareas que realice y su esfuerzo en horas.

Para alojar el código se usará una cuenta en Gitlab , este repositorio privado tendrá el versionado e historial de los cambios.
Las credenciales de acceso a estas cuenta es la del usuario de facultad.
El acceso se ecuentra en el siguiente enlace:
https://gitlab.fing.edu.uy/users/sign_in

Para sincronizar los documentos locales con este repositorio, cada miembro que este involucrado con la codificación deberá utilizar la consola de git .

A continuación dejamos la url de acceso :
https://gitlab.fing.edu.uy/pablo.lugli/proyecto-2015.git

Para tener una referencia de como usarlo se creó un documento que queda disponible para que lo puedan consultar, es un breve manual de usuario de git.

El documento se llama “flujo de trabajo” y esta accesible para todos los integrantes del grupo.
También existe un video tutorial explica el flujo de trabajo para manejar conflictos sincronizar andorid studio con git.

En el repositorio mencionado, existe un archivo git ignore, este no debe ser modificado debido a que cada uno tiene un conjunto de archivos que no se comparten con el resto del equipo.

Para probar la consola , también creamos un repositorio de prueba donde pueden realizar acciones sin causar daños en el proyecto, a continuación dejamos la url de acceso :

https://gitlab.fing.edu.uy/pablo.lugli/pis-2015.git

IDE

Como IDE, se usará la herramienta Android Studio.
La carpeta local de cada usuario utilizada para el proyecto en Android, será la misma que se utilizó para sicnronizar el repositorio de GitLab.

La versión de java que se usará es la 8.0
https://www.java.com/es/download/

La versión de SDK es la target 15 .

A continuación se dejan algunos enlaces para la utilizacion de Android Studio:

1 - https://www.youtube.com/watch?v=QAbQgLGKd3Y&list=PL6gx4Cwl9DGBsvRxJJOzG4r4k_zLKrnxl&index=1

2 - https://www.youtube.com/watch?v=ObYbdoVV7Hg

### Mantenimiento del Plan de SCM
El plan de SCM será verificado una vez a la semana por el encargado de SCM en conjunto con el resto del equipo para promover la integración e inclusión en el proyecto.
Una vez llegado a un acuerdo en lo que refiere a un cambio, el SCM será el encargado de realizar el mismo.

El responsable de monitorear y ajustar el plan es el SCMR. Cualquier integrante que considere necesario modificarlo deberá plantearlo al SCMR.
Al inicio de cada fase el plan será revisado y eventualmente reajustado.
Como el plan forma parte de la Línea Base del proyecto, los cambios serán
evaluados conjuntamente con el Comité Organizador de Cambios y se harán una vez que estén aprobados y se hayan informado debidamente a todo el equipo por los medios de comunicación existentes.