Informe de Situación del Proyecto

Versión 2.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | Matias Verdugo |
| 21/08/2016 | 1.1 | Revisión SQA. Corrección de errores y ajuste del índice. | María Belén Taboas |
| 27/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | Matías Verdugo |

Índice

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	3

1.2.	Mediciones de productos	3

2.	Indicadores	3

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	3

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	3

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	4

3.	Informe de Situación	4

3.1.	Estado del proyecto	4

3.2.	Desviaciones ocurridas	4

3.3.	Incidencias encontradas	4

3.4.	Estado de Riesgos	4

4.	Evaluación	4

Mediciones realizadas

Mediciones de horas

Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matías Verdugo | 20 | 21,5 | 35 | 17,5 |
| Guillermo Coduri | 20 | 22,5 | 38,5 | 19,25 |
| María Belén Taboas | 20 | 22,5 | 38 | 19 |
| Fabián Rydel | 15 | 20 | 32,5 | 16,25 |
| Jimena Campiotti | 15 | 18,5 | 24,5 | 12,25 |
| Guzmán Perera | 15 | 16,5 | 23,5 | 11,75 |
| Marcelo Rydel | 15 | 13,5 | 20 | 10 |
| Francisco Cabrera | 15 | 12,5 | 12,5 | 6,25 |
| Mario Saul | 15 | 16 | 24 | 12 |
| Martina De Luca | 0 | 2,5 | 13,5 | 6,75 |
| Matías Heredia | 15 | 13,5 | 26 | 13 |
| Juan Carriquiry | 15 | 17,5 | 31 | 15,5 |
| Federico Acevedo | 15 | 21,5 | 35 | 17,5 |

Esfuerzo por disciplina

| Línea de trabajo | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos | N/A | 66 |
| Diseño | N/A | 8 |
| Implementación | N/A | 11,5 |
| Verificación | N/A | 8 |
| Implantación | N/A | 0 |
| Gestión de SCM | N/A | 34,5 |
| Gestión de Proyecto | N/A | 79,5 |
| Gestión de Calidad | N/A | 15 |
| Comunicación | N/A | 0 |

Mediciones de productos

Se especifica al final de la iteración.

Indicadores

Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

Se especifica al final de cada iteración

Indicador de Cumplimiento de entregas

Se especifica al final de la iteración

Indicador de Desviación de fechas de entregas

Se especifica al final de la iteración

Informe de Situación

Estado del proyecto

El proyecto se encuentra en el final de la primera iteración de la primera fase. Se ha realizado un análisis extenso de lo que desea el cliente. El relevamiento de requerimientos se encuentra en un estado avanzado. En la próxima reunión con el cliente se le presentará un bosquejo de los requerimientos para que los mismos sean valorados y detallados para que a la brevedad se pueda comenzar con las siguientes etapas.

Los especialistas técnicos han configurado el ambiente de trabajo, quedando a la espera que el cliente proporcione las interfaces, y la documentación correspondiente, con las cuales el producto debe interactuar, para poder seguir con la investigación y prever futuros inconvenientes.

Desviaciones ocurridas

No se han encontrado desviaciones en esta etapa.

Incidencias encontradas

No aplica.

Estado de Riesgos

Debido a falta de experiencia de los integrantes del grupo con algunas de las tecnologías solicitadas por el cliente, los especialistas técnicos se encuentran en una investigación exhaustiva de las mismas para mitigar todo tipo de inconvenientes que puedan surgir.

Evaluación

Se considera que se ha avanzado considerablemente en la comprensión de lo solicitado por el cliente con respecto a la semana anterior. Avanzando de forma afianzada en el relevamiento re requerimientos.

En cuanto a los objetivos para el final de la fase inicial, los mismos se encuentran avanzando satisfactoriamente, estimando que los mismos podrán ser realizados sin mayores inconvenientes.