SARP

Acta de Monitoreo

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/09/2016 | 1.0 | Primera versión. | María Belén Taboas |

Fecha:	6 de setiembre de 2016

Responsables:	Matías Verdugo, Guillermo Coduri, María Belén Taboas, Jimena Campiotti, Fabián Rydel, Mario Saul

Participantes:	Carolina Valverde (Directora de Proyecto)

# Índice

1. Temas tratados	2

Herramientas de gestión	2

Alcance 	2

Validación con cliente	2

Cambio de fase	2

- Temas tratados

Cuarta reunión de monitoreo con la directora de proyecto, correspondiente a la cuarta semana de trabajo.

## Herramientas de gestión

En primer lugar se habló sobre las herramientas de gestión de actividades del proyecto. La directora preguntó sobre Teamwork, utilizada para administrar las tareas de desarrollo. A su vez, se discutió por qué se utilizaba, además, Trello. El equipo aclaró que Trello era únicamente usada para coordinar los documentos entregables de cada semana, y que todos los integrantes se encontraban cómodos haciendo uso de ésta.

## Alcance

Luego, se discutió sobre el alcance. El equipo se mostró preocupado por el porte del proyecto y consultó a la directora sobre técnicas de estimación. Se habló sobre planning poker, explicando en detalle su funcionamiento y uso.

La directora explicó que es muy importante la negociación del alcance, dado que el cliente siempre va a querer incluir la mayor cantidad de funcionalidades.

## Validación con cliente

Seguidamente, se habló sobre los documentos que debían ser validados por el cliente. La directora recomendó que además de la especificación de requerimientos y el alcance, sería bueno que se valide también la descripción de la arquitectura y el modelo de casos de uso. También se dijo que si lo considerábamos necesario, se podría validar el prototipo.

Cambio de fase

Por último se habló sobre el cambio de fase inicial a elaboración. Se repasaron los objetivos de la fase inicial para poder comprobar si el equipo estaba en condiciones de pasar a la siguiente fase.