SARP

Plan de Iteración
Versión 2.1
 

Historia de revisiones

	Fecha
	Versión
	Descripción
	Autor

	27/08/2016
	1.0
	Creación documento.
	María Jimena Campiotti

	28/08/2016
	1.1 
	Verificación y modificaciones del administrador.
	Matías Verdugo

	28/08/2016
	1.2
	Revisión SQA. Ajuste de formato.
	María Belén Taboas

	11/09/2016
	2.0
	Primer Iteración segunda fase.
	Matías Verdugo

	11/09/2016
	2.1
	Revisión SQA.
	María Belén Taboas


[image: image1.jpg]Nombre de tarea  Duracién  Comienzo  Fin octubre 2016
19| 12114 161820 |22 |26 l26|28l30 200

Presentacioncon  1dia mar mar 13/09/16
director del proyecto 13/09/16
Monitoreo 1dia mar 20/09/1¢mar 20/09/16
Monitoreo 1dia mar 27/09/1tmar 27/09/16
Definir la gestién del 16dias  lun vie 30/09/16
proyecto 12/09/16

Establecerel 7 dias lun 12/09/16 lun 19/09/16

cronograma del

proyecto.

Establecerla 7 dlas lun 12/09/16 lun 19/09/16

estrategia de
seguimiento del
proyecto
Definir el plan de 7 dias 1un 12/09/16 lun 19/09/16
desarrollo.
Definir 7 dias lun 12/09/16 lun 19/09/16
completamente la
linea base del
proyecto
Conocimientode  17dias  lun dom 02/10/16
todo el sistema a 12/09/16
construir
Espicificaciony  10dias  lun 12/09/16 ue 22/09/16

M'kunw

Disefio
Estabilizar la 10dias lun 12/09/16ue 22/09/16 |
arquitectura.

Definir 3dias lun 12/09/16 mié 14/09/16
completamente el
alcance.

Generar ambiente de 17dias  lun dom 02/10/16

desarrollo basado en 12/09/16

Ia Arquitectura.

Implementar las  11dias  lun 19/09/16 dom 02/10/16

funcionalidades de
mayor riesgos.





Plan de Iteración

Página 1 de 2

