SARP

Acta de Reunión con Director

Versión 10.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/10/2016 | 10.0 | Reunión con director, cambio de Fase. | María Belén Taboas |

Fecha:	18 de octubre de 2016

Participantes:	Equipo de desarrollo, Carolina Valverde (Directora de Proyecto)

- Temas tratados

Cambio de Fase de Elaboración a Construcción

Se comenzó la reunión presentando el cambio de fase. Se habló sobre los objetivos que debían ser cumplidos para la transición y cómo éstos fueron alcanzados. Por ejemplo, se habló de que la arquitectura se encuentra estable, además de que las funcionalidades más riesgosas ya fueron implementadas para mitigar riesgos. Por otro lado, se habló de que el alcance se va a mantener igual a como se estableció en un principio.

Luego, se le comentó a la directora que la demo enviada al cliente ya fue validada. De esta manera, se pudo obtener feedback acerca de cómo el producto iba evolucionando. En particular, el cliente se mostró muy conforme sobre cómo el equipo estaba encarando el proyecto. Además, dijo que tenía muchas expectativas acerca del producto. Por otro lado, también hizo unos comentarios acerca de pantallas que debían ser cambiadas ya que no se adecuaban del todo al estándar de usabilidad que buscaban ellos. Dichas pantallas ya están siendo cambiadas por los implementadores responsables del front-end.

Relacionamiento del Equipo

Seguidamente de hablar sobre el cambio de fase, la directora se mostró interesada en saber cómo estaba funcionando el equipo. Se dijo que todos se encontraban contentos y motivados con el proyecto y que no había surgido ningún conflicto grave hasta el momento.

La directora comentó que la situación de nuestro equipo no frecuenta, dado que, en general, suelen surgir varios conflictos a lo largo de un proyecto de este porte.

Horas de Trabajo

La directora notó que los implementadores estaban registrando muchas horas en la planilla de actividades. Se aclaró que la razón de esto se debió a que se tuvo que hacer retrabajo sobre algunas funcionalidades, además de prepararse para la demo. Asimismo, el equipo se encuentra motivado y no se muestran molestos realizado horas “de más”, sino que todo lo contrario.

Fase de Construcción

Finalmente, se pasó a hablar sobre la Fase de Construcción. La directora comenzó preguntándole al equipo sobre los objetivos de esta fase. Se habló sobre cada uno de ellos y cómo éstos iban a ser alcanzados.

Se discutió que se le iba a enviar otra demo-video al cliente y que además se iba a realizar otra presencial.

Asimismo, la directora recomendó que se comience a pensar en la fase de transición dado que la implantación no solo depende de nosotros, sino que también de la disponibilidad del cliente. Por ende, se hablará con el cliente para poder realizar una implantación en la fase de construcción, de manera de mitigar riesgos posibles.