SARP

Acta de Reunión con Director

Versión 12.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/11/2016 | 12.0 | Reunión con director. | María Jimena Campiotti |
| 05/11/2016 | 12.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |

Fecha:	01 de noviembre de 2016

Responsables:	Administrador, Arquitecto, Responsable de Verificación, Responsable de SQA, Responsable de Gestión de la Configuración.

Participantes:	Carolina Valverde (Directora de Proyecto)

- Temas tratados

Entrega: Semana 11

Con respecto a la entrega realizada en la semana anterior, la directora explicó que sigue sin quedarle del todo claro las estimaciones realizadas. Se explicó la dificultad de estimar que se está teniendo por parte del equipo, tanto de estimar como de restimar. Se pidió al equipo que se explique mejor cómo se estima y cómo se llegan a los valores.

Criterios de aceptación

Se le consultó a la directora dónde se deben describir los criterios de aceptación. Se le explicó al equipo que el mismo debe ser entregado y si el mismo no tiene una plantilla, se debe de crear una propia para entregar.

Reunión con cliente

Se expuso lo que se discutió con Carlos. En particular se habló sobre el tema de la implantación: el cliente quiere que se le entregue un manual de implantación, que será proporcionado por él. Sin embargo, la directora argumentó que la implantación es parte del proyecto y por algo hay dos semanas que se le dedican a esta parte del proceso. Se decidió que se va a hablar con el cliente acerca del tema y por lo menos se deberá de hacer una implantación simulada, pero que se debe de coordinar con el cliente.

Presentación final

Luego, se habló de la presentación final. Acerca de la misma, la directora planteó varias dudas que podrían surgir en la misma. Por ejemplo, la división de semanas según la fase. Se deberá argumentar si quedaron bien divididas las fases, recordando que se quitó una semana de implantación y se le agregó dicha semana a la primera iteración de elaboración.

Se explicó que la misma fue agregada para mitigar riesgos con respecto a la arquitectura y poder realizar todos los casos críticos para la misma. De esta manera, se va a observar un mayor esfuerzo en la fase de elaboración que en la fase de construcción. Explicando que no se necesitaban tantas semanas pero en este caso si porque la arquitectura era critica.