SARP

Acta de Monitoreo

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 22/09/2016 | 1.0 | Primera versión. | María Jimena Campiotti |
| 22/09/2016 | 1.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |

Fecha:	19 de setiembre de 2016

Responsables:	Administrador, Arquitecto, Responsable de Verificación, Responsable de SQA, Responsable de Gestión de la Configuración.

Participantes:	Carolina Valverde (Directora de Proyecto)

- Temas tratados

Devolución: Semana 5

Se da comienzo a la reunión con la devolución de la entrega de la semana anterior. La directora del proyecto recuerda a los integrantes que no se está realizando la estimación por persona por semana. Es decir, no se está haciendo la comparación entre el tiempo estimado contra el tiempo real.

Se habló nuevamente de hacer la re-estimación del alcance pero esta vez de los casos de uso y debe ser hecha por los implementadores, que son quienes van a realizar la implementación de los mismos.

Problemas: Semana 5

Seguidamente, se habló sobre los problemas encontrados en esta semana. Si bien en general no han habido muchos conflictos, esta semana surgió uno importante que fueron problemas con respecto al versionado en git.

Hubo un malentendido, o mejor dicho, se dieron por sobreentendido ciertas cosas de git que no estaban claras, lo cual trajo problemas al momento de subir versiones en el repositorio donde las versiones subidas no compilaban. El problema fue que se asumió que todos tenían claro que se debe verificar que lo subido a git efectivamente compila, sin embargo esto no era así.

Por otro lado, se habló sobre la mitigación del riesgo de falta de recursos debido a que se acerca la época de parciales. Sabiendo que algunos del equipo de implementadores tienen parciales, este riesgo fue mitigado con la planifiacación y con la compensación de horas con las semanas antes y despues de los parciales.

Se habló también de un problema que surgió al discutir sobre la RTF de Arquiectura realizada. Esto se debió a que este documento se encuentra en la línea base del proyecto, pero los cambios a realizar no fueron notificados al responsable de SCM. Esto tiene que ser avisado al responsable, quien evaluará el cambio y su impacto y, en caso de ser modificado, se registrará. registrar el cambio asi como analizar el impacto.

Cómo seguir: Semana 6

Finalmente, se habló sobre cómo continuar a partir de ahora. Se discutió sobre empezar a realizar un registro de datos por semana, por ejemplo, cuántos requerimientos se implementaron, cuántas horas tomaron, cuántos defectos fueron encontrados y cuántos de éstos fueron corregidos. De esta forma, se podrá evaluar mejor en el futuro y poder tomar así acciones pertinentes.

Por último, la directora pidió que se entregara un documento de una planificación completa y unificada. Es decir, que incluya todas las líneas de trabajo: calidad, gestión, implementación, verificación.