SARP

Acta de Monitoreo

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/09/2016 | 1.0 | Primera versión. | María Jimena Campiotti |
| 18/09/2016 | 1.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |

Fecha:	13 de setiembre de 2016

Responsables:	Equipo de desarrollo.

Participantes:	Carolina Valverde (Directora de Proyecto)

# Índice

1. Temas tratados..............................................................................................2

Presentación	2

Nueva etapa: Elaboración	2

- Temas tratados

Quinta reunión de monitoreo con la directora de proyecto, correspondiente a la cuarta semana de trabajo. En esta reunión estuvieron presentes todos los integrantes del equipo porque era la presentación de la fase inicial y se daba comienzo a la fase de elaboración.

Presentación

Se dio comienzo a la reunión con el equipo presentando la situación del proyecto hasta el momento. Comenzó exponiendo el Administrador, Matías Verdugo, hablando de cómo fue la definición del alcance. Comentó que se decidió estimar utilizando la técnica de Planning Poker y a partir de esa estimación se decidió cual fue sería alcance planteado al cliente.

Se habló del envío de documentos al cliente y cómo éste los validó, incluyendo el alcance del proyecto. Se discutió cómo fue la reunión de validación del alcance que se tuvo con el cliente y cómo el alcance que se le planteó al cliente contaba con un colchón para mitigar riesgos futuros.

Nueva etapa: Elaboración

Se aconsejó por parte de la directora del proyecto una re-estimación con los implementadores, que son los que van a dedicar el esfuerzo y son los que van a implementar.

También se discutió acerca del cambio en el cronograma, se planteó extender la fase de elaboración a tres semanas, cambiando así el modelo de proceso original.

Se discutió acerca de cuidar los tiempos de entrega al cliente. Por parte del equipo se plantearon dos entregas, pero la directora explicó que dos podrían llegar a ser muy pocas y que estaría bueno aprovechar y hacer más entregas al cliente como ser una por iteración. Sin embargo, esto queda a ser definido por el equipo.