SARP

Informe de Situación del Proyecto

Versión 5.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | Matías Verdugo |
| 21/08/2016 | 1.1 | Revisión SQA. Corrección de errores y ajuste del índice. | María Belén Taboas |
| 27/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | Matías Verdugo |
| 04/09/2016 | 3.0 | Semana 3 | Matias Verdugo |
| 04/09/2016 | 3.1 | Revisión SQA | María Belén Taboas |
| 10/09/2016 | 4.0 | Final fase inicial. | Matías Verdugo |
| 10/09/2016 | 4.1 | Revisión SQA. Corrección de detalles. | María Belén Taboas |
| 18/09/2016 | 5.0 | Semana 5 | Matías Verdugo |
| 18/09/2016 | 5.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |

Índice

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	3

1.2.	Mediciones de productos	3

2.	Indicadores	3

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	3

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	3

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	4

3.	Informe de Situación	4

3.1.	Estado del proyecto	4

3.2.	Desviaciones ocurridas	4

3.3.	Incidencias encontradas	4

3.4.	Estado de Riesgos	4

4.	Evaluación	4

Mediciones realizadas

Mediciones de horas

Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matías Verdugo | 15 | 13 | 82.5 | 16,5 |
| Guillermo Coduri | 15 | 16 | 91 | 18,2 |
| María Belén Taboas | 15 | 15 | 90 | 18 |
| Fabián Rydel | 15 | 15 | 71.5 | 14,3 |
| Jimena Campiotti | 15 | 20 | 82,5 | 16.5 |
| Guzmán Perera | 15 | 18 | 82 | 16,4 |
| Marcelo Rydel | 15 | 17 | 75 | 15 |
| Francisco Cabrera | 15 | 17 | 68 | 13,6 |
| Mario Saul | 15 | 15 | 65,5 | 13,1 |
| Martina De Luca | 0 | 17 | 50,5 | 10,1 |
| Matías Heredia | 15 | 19 | 86 | 17,2 |
| Juan Carriquiry | 15 | 16 | 72 | 14,4 |
| Federico Acevedo | 15 | 16 | 80.5 | 16,1 |

Esfuerzo por disciplina

| Línea de trabajo | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos | N/A | 17 |
| Diseño | N/A | 7 |
| Implementación | N/A | 115 |
| Verificación | N/A | 17 |
| Implantación | N/A | 0 |
| Gestión de SCM | N/A | 0 |
| Gestión de Proyecto | N/A | 47 |
| Gestión de Calidad | N/A | 9 |
| Comunicación | N/A | 0 |

Mediciones de productos

Se especifica al final de la iteración.

Indicadores

Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

Se especifica al final de cada iteración.

Indicador de Cumplimiento de entregas

Se especifica al final de la iteración.

Indicador de Desviación de fechas de entregas

Se especifica al final de la iteración.

Informe de Situación

Estado del proyecto

EL proyecto se encuentra evolucionando de forma favorable y según lo planificado.

Por parte del cliente, se ha evaluado de manera formal el alcance planteado. Por parte del equipo de desarrollo, se ha comenzado con la implementación de los casos de uso.

Los desarrolladores se encuentran en la implementación de los casos de uso, con el progreso esperado.

A su vez, los especialistas técnicos han montado un servidor que brindará un ambiente emulando la realidad, proveyendo la interacción con los distintos servicios utilizados por el sistema.

Desviaciones ocurridas

No se han encontrado desviaciones en esta etapa.

Incidencias encontradas

N/A

Estado de Riesgos

N/A

Evaluación

El correcto funcionamiento del equipo ha derivado en el cumplimiento de los tiempos planificados. Hasta el momento, el mismo se ha dado sin mayores inconvenientes y se espera que esto continúe de la misma manera.