SARP

Acta de Monitoreo

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/10/2016 | 1.0 | Primera versión. | María Jimena Campiotti |

Fecha:	04 de octubre de 2016

Responsables:	Administrador, Arquitecto, Responsable de Verificación, Responsable de SQA, Responsable de Gestión de la Configuración.

Participantes:	Carolina Valverde (Directora de Proyecto)

- Temas tratados

Devolución: Semana 7

Se da comienzo a la reunión con la devolución de la entrega de la semana anterior.

La directora preguntó por la devolución que se le iba a realizar al cliente y se le explicó que fue lo acordado cliente. El cliente explicó que no valía la pena hacer una reunión sino con una demo, un video, y explicándola ya era suficiente. Por pedido de la directora también se le debe mostrar la demo la siguiente clase.

Se habló de los problemas con las estimaciones. No se lográ definir correctamente en el documento lo que la directora viene pidiendo. No se lográ ver en el documento las  estimaciones solo se reporta las horas consumidas. Es decir, se debe mostrar en el documento como se estima que se va a llegar al alcance del producto y como se van a emplear estas horas. Por ejemplo, se debería saber, considerando las estimaciones del planning pocker, el esfuerzo de gestión, de verificación, de calidad, etc. Explicar detalladamente cuantas horas se necesitan y cuantas horas se tienen y como estas se van a emplear. Se puede hacer esta estimación en base a datos históricos también. No se vió nada que avale la conculsión del documento de Estimaciones y Mediciones. La forma que se esta mostrando, si es que se esta mostrando, no es la correcta. Se podria agregar, por ejemplo, una grafica que muestre el esfuerzo estimado contra el real. Y se debe de tener en cuenta que hay mucho esfuerzo que no se está considerando. Se habló que hay tres aspectos que se deben de tener en cuenta que son: producto, proceso y presentación. Se habló de que se le esta prestando mucha atención al producto pero no tanto al proceso y eso es lo que esta faltando. Se debe resolver esta situación y volver a entregar el documento pertinente confirmando que el esfuerzo estimado considere todas las actividades: desarrollo, verificación, integración, gestión, etc.

Otra observacion que se encontró en la entrega del proyecto fue el atraso que había en el front-end. Se habló de la reasingacion de recursos, cuando se atrasa una tarea una buena practica es reasginar esa tarea a otro recurso. Pero se explicó que este problema no fue tenido en cuenta porque esta semana se iba a normalizar la situacion, ya que era por tema de parciales por lo cual no aplicaba.

Problemas: Semana 7

Se hablo de los tres grande inconvenientes encontrados en la semana. El primer problema, y el mas grave, fue que hubo problemas con el código y problemas en la comunicación había cosas mal y se tuvo que hacer un refactor del back end. Otro problema fue con la base de datos y la concurrencia. Se discutió los posibles escenarios con respecto a la concurrencia y se eligió ya una solución mas óptima y quedó implementada. Y por último, el algoritmo de la cola de espera.

Como seguir: Semana 8

Para poder continuar con el proyecto se pide al equipo que se entregue un WBS del proyecto. Este WBS debe incluir parte del alcance, visualmente debo poder entender el alcance del proyecto solo viendo el WBS. El mismo, es de todo el proyecto.  Se debe poder entender a través del WBS conceptualmente lo que se está construyendo. Y el mismo sirve tanto para el proceso como para la presentación. El mismo puede ser enfocado a producto, a entregables por fase, por semana o por iteración.

También se habló acerca de la re-negociación que se va a realizar en las próximas semanas con respecto al alcance. Como este va a impactar en la planificación.

Se le consultó a la profesora acerca de los documentos a entregar ahora que se esta defasado con el proceso MUM. Se recomendó mirar las dos semanas (la semana en la que estamos y la semana siguiente) y entregar lo pertiente a la semana anterior y ver que s e puede adelantar de la siguiente semana. Teniendo en cuento que la ultima iteracion se deberan entregar todo junto ya que corresponde a dos semanas pero se entrega todo en en una.