SARP

Acta de Monitoreo

Versión 9.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/10/2016 | 9.0 | Acta de monitoreo de la semana 9. | María Jimena Campiotti |
| 13/10/2016 | 9.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |

Fecha:	12 de octubre de 2016

Responsables:	Arquitecto, Responsable de Verificación, Responsable de SQA, Responsable de Gestión de la Configuración.

Participantes:	Carolina Valverde (Directora de Proyecto)

- Temas tratados

Devolución: Semana 8

Se dio comienzo a la reunión con una devolución de las entregas de la semana anterior. Se habló de los problemas encontrados que retrasaron la entrega de la demo y generó un retraso general, aunque pequeño, en el proyecto. Se trata de los problemas de integración que hubo al momento de conectarse el Front_End con el Back_End. Por esta razón principalmente fue que se realizó una reunión con carácter urgente el mismo viernes y se charló con todo el equipo. De esa reunión, se eligió un implementador, Francisco Cabrera, como el responsable de asegurarse de que la comunicación entre el fron-end y back-end sea la adecuada.

La directora remarcó que el documento de estimaciones estaba más completo pero que aun así le faltaban algunos detalles. Como, por ejemplo, la estimación semana por semana y el esfuerzo real realizado. Con respecto al documento de Estimaciones y Mediciones, se destacó la alta cantidad de horas dedicadas a gestión, lo cual es demasiado. Se decidió volver a realizar las cuentas para detectar algún error.

Por otro lado, se subrayó las pocas horas dedicadas a la comunicación y que quizá era por eso que se habían tenido esos problemas mencionados anteriormente, que estaba afectando al equipo. En realidad, se explicó que la razón era porque, por ejemplo, las horas dedicadas a las reuniones se estaban documentando en gestión de proyecto, no en comunicación como quizá debería ser.

Cómo seguir: Semana 9

La directora observó que no se entregó al final el RTF correspondiente y la responsable de calidad pasó a explicar que se va a entregar esta semana. También explicó que el mismo va a ser de código, pero no del back como se había propuesto en un principio sino que se va a realizar del front ya que se resolvió que era más importante dado que era un producto para el público, teniendo en cuenta la usabilidad.

Con respecto al WBS entregado en la semana 8, se desea que el mismo no sea tan genérico. Es decir, la parte de proceso está bien, quizá esta parte sí se puede hacer más genérica pero le falta profundidad a la parte de producto. La misma debe estar más detallada en la parte de implementación. En conclusión, los entregables del proceso en más alto nivel y producto más bajo y con funcionalidades más correspondientes a lo que se está produciendo.

Se aconsejó desde ya que la configuración del ambiente se realice antes de la fase correspondiente, fase de transición, ya que tenemos una sola semana y no depende únicamente de nosotros sino de la disposición del cliente.

Demo

Finalmente, para concluir la reunión se pasó a mostrarle a la directora lo que fue pedido la reunión pasada: una demo. Se le hizo una demostración con la página, no con el video como se le hizo al cliente. Se le mostró todos los roles que fueron implementados y las funcionalidades que estan funcionando acutalmente, desde ABM trámite hasta ABM display.