Acta de Monitoreo

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/08/2016 | 1.0 | Presentación del proyecto | María Belén Taboas |

Fecha:	16 de agosto de 2016

Responsables:	Matías Verdugo, Guillermo Coduri, María Belén Taboas, Jimena Campiotti, Fabián Rydel, Mario Saul, Federico Acevedo, Guzmán Perera, Marcelo Rydel, Martina De Luca, Matías Heredia, Juan Carriquiry

Participantes:	Carolina Valverde (Directora de Proyecto)

# Índice

Temas tratados	2

Resolución de rol “Responsable de SQA”	2

Proceso MUM	2

Alcance del proyecto	2

Tecnologías	3

Registro de horas	3

Cierre del monitoreo	3

# Temas tratados

Primera reunión de monitoreo con la directora de proyecto. Los integrantes del grupo se presentaron, indicando cada uno su rol.

## Resolución de rol “Responsable de SQA”

En primer lugar, se resolvió un conflicto de roles entre Mario Saul y María Belén Taboas, en donde ambos integrantes estaban interesados en el mismo. Finalmente, Mario fue asignado como Analista-Documentador de usuario-Asistente de Verificación, y María Belén como Responsable de SQA-Asistente de Verificación.

## Proceso MUM

Seguidamente, Carolina indicó que se debía estudiar el proceso MUM, en particular cada rol debe tener en claro las tareas que le corresponden realizar.

Además, se habló de los objetivos para la primer semana de trabajo:

- Definir los requerimientos para tener una primera visión del alcance del proyecto.

- Dar una primera definición de la arquitectura.

- Estudiar tecnologías a utilizar y realizar algunas pruebas sobre ellas para mitigar riesgos futuros. Esta tarea está a cargo de los especialistas técnicos, ayudados por los implementadores que en esta primera etapa no realizan actividades de desarrollo.

- Analizar IDE a utilizar y herramientas de gestión de versiones, a cargo del Responsable de SCM.

- Prototipar estructura inicial del proyecto en el IDE seleccionado, a cargo del Arquitecto.

## Alcance del proyecto

Asimismo, se recalcó la importancia en la definición del alcance del proyecto, dado que los recursos y el tiempo con el que cuenta el equipo son limitados. Debido a esto, el equipo manifestó preocupación con la forma de estimar el alcance ya que es una tarea bastante compleja que se realizará por primera vez. En cuanto a esto, Carolina propuso hablar en los siguientes monitoreos sobre diversas técnicas de estimación que se podrán aplicar para realizar dicha tarea.

## Tecnologías

Se planteó, luego, por parte del Arquitecto, la posibilidad de proponerle al cliente una tecnología nueva para ser utilizada en la solución, compatible con su sistema actual. Se resolvió que el planteo es válido, quedando a consideración del cliente aceptar la propuesta o no.

## Registro de horas

Finalmente, se discutió sobre las horas a dedicarle a la asignatura y la importancia que tiene el registro de las mismas. Se planteó la duda si los monitoreos, reuniones con el cliente y reuniones de equipo se deben registrar dentro de las 15 horas semanales a dedicar, resolviéndose que sí.

## Cierre del monitoreo

La reunión se cerró indicando que el siguiente paso a seguir es comunicarse con el cliente para coordinar la primera reunión para el relevamiento de requisitos. Además, el equipo decidió reunirse a discutir el plan de acción para el resto de la semana.