SARP

Descripción del Proyecto

Versión 3.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | Matías Verdugo |
| 21/08/2016 | 1.1 | Revisión SQA. Ajuste de formato y corrección de errores. | María Belén Taboas |
| 26/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | Matías Verdugo |
| 28/08/2016 | 2.1 | Revisión SQA. Ajuste del índice. | María Belén Taboas |
| 10/09/2016 | 3.0 | Semana 3 | Matías Verdugo |
| 10/09/2016 | 3.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |

Índice

1.	INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………3

1.1.	Propósito..........................................................................................3

1.2.	Generalidades....................................................................................3

1.3.	Objetivos.......................................................................................... 3

2.	PRODUCTO............................................................................................ 3

2.1.	Dominio del Negocio............................................................................3

2.2.	Descripción del Producto.....................................................................4

2.3.	Entregables.......................................................................................4

3.	RESTRICCIONES....................................................................................4

3.1.	Premisas............................................................................................4

3.2.	Supuestos..........................................................................................4

Introducción

  - Propósito

El propósito de este documento es obtener una descripción del proyecto y el producto a realizar. Este documento es relevante para realizar las planificaciones detalladas del Plan de Proyecto, Gestión de Riesgos, Especificación de Requerimientos, entre otros.

  - Generalidades

- Nombre del Proyecto: Sistema de Atención y Reservas al Publico (SARP)

- Fecha de Comienzo: 15/08/2016

- Partes interesadas:

  - Cliente: BPS

  - Usuarios finales: Usuarios/Funcionarios BPS

  - Director del Proyecto: Carolina Valverde

  - Grupo: 2

- Modelo de Procesos utilizado: MUM

  - Objetivos

Desarrollar un sistema que pueda brindar atención presencial y gestión de dicha atención. Debe acoplarse con el sistema SAE (ya utilizado por el cliente) para obtener un software completo de atención al público, contemplando distintos factores, de manera de brindar al público un servicio más eficiente que el actual.

Si bien el BPS actualmente cuenta con un sistema de atención, SARP cubriría las funcionalidades que el cliente desea conservar, y aportaría nuevas funcionalidades que el cliente considera importantes para mejorar el flujo de atención, tanto para la institución como para los usuarios.

A su vez, SARP proporcionará la escalabilidad necesaria para que el día de mañana, el cliente pueda agregar nuevas funcionalidades que considere necesarias.

- Producto

  - Dominio del Negocio

Si bien BPS ha adquirido el uso de SAE para la solicitud de hora a través de la web, en la actualidad, presencialmente se utiliza un sistema de entrega de números por medio de un expendedor. Dicho mecanismo emite números secuencialmente independientemente del sector al cual el usuario se dirija. Por otro lado, existe otro sistema de entrega con una recepcionista, quien puede entregar números para el sector al que pertenece o para uno diferente.

Esta forma de trabajo sugiere varios problemas, como por ejemplo, no contempla posibles errores de usuario al dirigirse un sector que no le correspondía, lo que implicaría volver a sacar numero para poder hacer el trámite correctamente. Tampoco está contemplado poder sacar números para diferentes sectores cuando un usuario requiere hacer más de un trámite.

Además, la solución actual no integra el sistema de reserva de hora electrónico (SAE). Por lo tanto, se busca unificar todo el mecanismo de entrega de números (sea con hora previa o no).

De esta manera, para poder contemplar esta problemática, se necesitan abordar las tres etapas de atención al público:

- Entrega de hora

- Espera del usuario

- Atención

  - Descripción del Producto

El producto a entregar constará de una aplicación web que permita al cliente manejar los tres momentos de atención al público identificados previamente (entrega, espera y atención). El nuevo sistema integrará las dos posibles formas de obtención de número: electrónica (resuelta por el módulo SAE) y presencial.

Se deberá brindar la comunicación necesaria entre la aplicación web desarrollada y SAE para que estos dos softwares independientes puedan funcionar en conjunto para proporcionar una mejor atención al público.

Es deseable que la aplicación permita la interacción entre los diferentes sectores de atención para poder transferir usuarios que requieran realizar trámites en diversos sectores, guardando cierta prioridad por la espera que éstos ya tuvieron en otra cola.

El sistema deberá cumplir ciertos parámetros de usabilidad, que serán relevados en las correspondientes reuniones de requerimientos.

Por último, el sistema deberá proporcionar información sobre diversas métricas (a definir) que se obtendrán en el transcurso de la atención del usuario.

  - Entregables

A modo de validación, por acuerdo con el cliente, se entregará una demo del avance al final de cada fase.

- Restricciones

  - Premisas

- El proyecto se realizará en 14 semanas.

- Las tecnologías básicas a utilizar serán:

  - JBoss Developer Studio + JEE8

  - JSF + Prime Faces

  - EJB3

  - JPA

  - SOAP Web Services

  - REST

  - DBMS: PostgreSQL 9.4

- La aplicación deberá correr en Internet Explorer v11.

  - Supuestos

Sin supuestos en esta etapa.