Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | Matias Verdugo |
| 21/08/2016 | 1.1 | Revisión SQA. Corrección de errores y ajuste del índice. | María Belén Taboas |

Índice

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	3

1.2.	Mediciones de productos	3

2.	Indicadores	3

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	3

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	3

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	4

3.	Informe de Situación	4

3.1.	Estado del proyecto	4

3.2.	Desviaciones ocurridas	4

3.3.	Incidencias encontradas	4

3.4.	Estado de Riesgos	4

4.	Evaluación	4

Mediciones realizadas

Mediciones de horas

Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matías Verdugo | N/A | 13,5 | N/A | 13,5 |
| Guillermo Coduri | N/A | 16 | N/A | 16 |
| María Belén Taboas | N/A | 15,5 | N/A | 15,5 |
| Fabián Rydel | N/A | 12,5 | N/A | 12,5 |
| Jimena Campiotti | N/A | 8 | N/A | 8 |
| Guzmán Perera | N/A | 7 | N/A | 7 |
| Marcelo Rydel | N/A | 6,5 | N/A | 6,5 |
| Francisco Cabrera | N/A | 0 | N/A | 0 |
| Mario Saul | N/A | 8 | N/A | 8 |
| Martina De Luca | N/A | 11 | N/A | 11 |
| Matías Heredia | N/A | 12,5 | N/A | 12,5 |
| Juan Carriquiry | N/A | 13,5 | N/A | 13,5 |
| Federico Acevedo | N/A | 13,5 | N/A | 13,5 |

Esfuerzo por disciplina

| Línea de trabajo | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos | N/A | 51 |
| Diseño | N/A | 3,5 |
| Implementación | N/A | 0,5 |
| Verificación | N/A | 0 |
| Implantación | N/A | 0 |
| Gestión de SCM | N/A | 12 |
| Gestión de Proyecto | N/A | 59,5 |
| Gestión de Calidad | N/A | 7 |
| Comunicación | N/A | 4 |

Mediciones de productos

Se especifica al final de la iteración.

Indicadores

Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

Se especifica al final de cada iteración

Indicador de Cumplimiento de entregas

Se especifica al final de la iteración

Indicador de Desviación de fechas de entregas

Se especifica al final de la iteración

Informe de Situación

Estado del proyecto

El proyecto se encuentra en la etapa de relevamiento de requerimientos. Se ha tenido una reunión en la cual se obtuvo una visión general de la problemática, y se centro en una de las fases de atención del cliente.  Se dejó a tratar las siguientes dos fases en las próximas reuniones pactadas para la semana 2 del proyecto.

En simultáneo se han investigado las tecnologías correspondientes, y se trabaja para dejar los equipos en el contexto adecuado.

Desviaciones ocurridas

No se han encontrado desviaciones en esta etapa.

Incidencias encontradas

No aplica.

Estado de Riesgos

No aplica.

Evaluación

Se ha obtenido una gran informacion sobre el funcionamiento esperado del sistema, para el cual ya se ha buscado y discutido alternativas, pero aún faltan datos sustanciales.

Al día de hoy, con la información obtenida, se han esbozado soluciones, pero éstas quedarán sujetas a futuras reuniones.

Las siguientes reuniones permitirán tener una visión más amplia de la realidad y por lo tanto, proponer soluciones más acertadas.