SARP

Acta de Monitoreo

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/08/2016 | 1.0 | Primera versión. | María Jimena Campiotti |
| 04/09/2016 | 1.1 | Revisión SQA. Corrección de errores. | María Belén Taboas |

Fecha:	30 de agosto de 2016

Responsables:	Matías Verdugo, Guillermo Coduri, María Belén Taboas, Jimena Campiotti, Fabián Rydel, Guzmán Perera

Participantes:	Carolina Valverde (Directora de Proyecto)

# Índice

Temas tratados	2

Estimación	2

Revisión entrega	2

Dudas	2

- Temas tratados

Tercera reunión de monitoreo con la directora de proyecto, correspondiente a la tercer semana de trabajo.

## Estimación

En primer lugar se habló de le estimación del proyecto realizada por el administrador de proyecto. Se habló de las distintas formas de estimar, tanto sea usando puntos de casos de uso, planning pocker, juicio de experto o implementando un caso de uso y estimar en función de eso. Se descartó la idea de usar puntos de función dado que su aplicación es bastante compleja. Asimismo también se inclinó por la última opción, es decir, implementar un caso de uso y en función de la complejidad tratar de estimar cuanto tiempo llevaría hacer todos los casos de uso.

## Revisión de entrega de semana 2

La directora hizo las siguientes recomendaciones al grupo:

- Nuevamente indicó la importancia de definir lo antes posible el alcance del proyecto, y validarlo con el cliente.

- Remarcó los documentos a entregarle al cliente, tanto el documento de requerimientos como el documento de arquitectura.

- Con respecto al prototipo, se habló de lo que iba a contener. Si iba a contener la comunicación con GAFU, el JAAS para los roles. Básicamente, qué era lo que iba a incluir el mismo.

- Se habló de ponerle un nombre al proyecto lo antes posible.

- Con respecto al administrador, se le recomendó hacer el plan de iteración en otra herramienta que la utilizada hasta el momento, por ejemplo Project de Microsoft. De esta manera, se la hace más fácil su tarea de planificar la iteración.

- Con respecto a la verificación, se habló de las herramientas para reportar errores que aún no estaban definidas. Se sugirió usar la herramienta Mantis. También, se hablo de un posible test e aceptación con algún funcionario.

## Dudas

Por último y para dar cierra al monitoreo, se consultaron dudas. Por ejemplo, la responsable de verificación preguntó acerca de los documentos que ella debía entregar la siguiente semana y que no estaban lo suficientemente claros.

Otra duda que surgió fue qué documentos se debían enviar al cliente para ser validados. En particular, si el documento de requerimientos y la arquitectura eran suficientes o se debía mandar algo mas.