SARP

Informe de Situación del Proyecto

Versión 3.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | Matías Verdugo |
| 21/08/2016 | 1.1 | Revisión SQA. Corrección de errores y ajuste del índice. | María Belén Taboas |
| 27/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | Matías Verdugo |
| 04/09/2016 | 3.0 | Semana 3 | Matías Verdugo |
| 04/09/2016 | 3.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |

Índice

1.	Mediciones realizadas	3

1.1.	Mediciones de horas	3

1.1.1.	Esfuerzo por integrante del equipo	3

1.1.2.	Esfuerzo por disciplina	3

1.2.	Mediciones de productos	3

2.	Indicadores	3

2.1.	Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	3

2.2.	Indicador de Cumplimiento de entregas	3

2.3.	Indicador de Desviación de fechas de entregas	4

3.	Informe de Situación	4

3.1.	Estado del proyecto	4

3.2.	Desviaciones ocurridas	4

3.3.	Incidencias encontradas	4

4.	Evaluación	4

Mediciones realizadas

Mediciones de horas

Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matías Verdugo | 15 | 14.5 | 49.5 | 16,5 |
| Guillermo Coduri | 15 | 17 | 55,5 | 18,25 |
| María Belén Taboas | 15 | 18.5 | 56,5 | 18,5 |
| Fabián Rydel | 15 | 9 | 41,5 | 13,5 |
| Jimena Campiotti | 15 | 12.5 | 37 | 12,25 |
| Guzmán Perera | 15 | 12 | 23,5 | 11,75 |
| Marcelo Rydel | 15 | 14 | 34 | 11,5 |
| Francisco Cabrera | 15 | 11 | 24 | 8 |
| Mario Saul | 15 | 10 | 34 | 11,5 |
| Martina De Luca | 0 | 2 | 15,5 | 5 |
| Matías Heredia | 15 | 14 | 40 | 13 |
| Juan Carriquiry | 15 | 11 | 42 | 14 |
| Federico Acevedo | 15 | 14,5 | 49,5 | 16,5 |

Esfuerzo por disciplina

| Línea de trabajo | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos | N/A | 54 |
| Diseño | N/A | 5 |
| Implementación | N/A | 9 |
| Verificación | N/A | 3 |
| Implantación | N/A | 0 |
| Gestión de SCM | N/A | 27 |
| Gestión de Proyecto | N/A | 51 |
| Gestión de Calidad | N/A | 11 |
| Comunicación | N/A | 0 |

Mediciones de productos

Se especifica al final de la iteración.

Indicadores

Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

Se especifica al final de cada iteración

Indicador de Cumplimiento de entregas

Se especifica al final de la iteración

Indicador de Desviación de fechas de entregas

Se especifica al final de la iteración

Informe de Situación

Estado del proyecto

A la fecha, se ha realizado una primera reunión de validación de requerimientos con el cliente. En ella se trataron únicamente los requerimientos funcionales. De la misma surgieron correcciones que fueron modificadas, y el documento fue complementado con los requerimientos no funcionales. Esta nueva versión fue enviada al cliente para la completa validación de los mismos, abriendo las puertas para comenzar a definir el alcance inicial del proyecto.

Los especialistas técnicos se han abocado a la realización de prototipos con la integración de servicios, los cuales estarán finalizados para el final de la fase inicial, con el objetivo de coordinar una reunión de validación de prototipo para la semana del 12 de septiembre.

El encargado del diseño de la interfaz gráfica ha realizado diferentes pruebas y prototipos internos a modo de unificar criterios de diseño, respetando las pautas solicitadas por el cliente.

Desviaciones ocurridas

Se ha pactado una reunión con funcionarios, lo que puede llevar a reconsiderar ciertas funcionalidades del sistema para amortiguar la resistencia al cambio. Además esta reunión puede aportar nuevas ideas para un mejor funcionamiento. Dichas ideas quedarán relevadas, pero serán implementadas en futuras etapas, quedando fuera del alcance de este proyecto.

Incidencias encontradas

No aplica.

Evaluación

El proyecto avanza según lo planeado previamente. Ya se han discutido preferencias en el alcance con el cliente, y se planea dejar definido el alcance en la reunión del jueves 8 de septiembre.