SARP

Acta de Reunión con Cliente

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/09/2016 | 1.0 | Primera versión. | María Jimena Campiotti |
| 24/09/2016 | 1.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |

Fecha:	22 de setiembre de 2016

Responsables:	Administrador, Arquitecto, Responsable de Verificación, Responsable de SQA, Documentador de Usuario.

Participantes:	Carlos Gutiérrez (Analista de Negocio, BPS)

# Índice

Temas tratados	2

Validación: Arquitectura	2

Documentación de usuario	2

Cómo continuar	2

## Temas tratados

Se realiza una reunión con Carlos Gutiérrez con respecto a la validación de arquitectura y otros documentos enviados.

### Validación: Arquitectura

Se dio comienzo a la reunión despejando dudas de Carlos sobre el documento de arquitectura. Se sugieren mejoras cuando se da de alta un puesto. En el documento entregado, el alta de un puesto y la asignación de trámites para ese puesto son realizadas por separado. Por parte del cliente se sugiere que en la misma operación se dé de alta los trámites para ese puesto. Es decir, cuando se da de alta un puesto ya se le asocian los trámites pertinentes al mismo.

Además, con respecto a este tema, se pide que el responsable de sector también pueda dar de alta puestos, funcionalidad que solo la podría realizar el administrador. Esto le da más responsabilidad a los responsables de sector y se debe confiar en que los mismo lo haga correctamente.

Por otro lado, también se sugiere agregar una funcionalidad: que se puedan listar todas las máquinas para ese sector. Y en el caso del administrador, que se puedan poder ver todas las máquinas del sistema que están siendo dadas de alta.

### Documentación de Usuario

Con respecto a qué desea el cliente para la documentación de usuario, el mismo indicó que no le es necesaria ya que en general siempre se desactualiza fácilmente. Por ende se acordó que se hará una presentación, así como una capacitación, tanto de las funcionalidades como de la arquitectura.  Los detalles quedaron a definirse más adelante.

Debido a este cambio, se le planteó al cliente la idea de cambiar el rol de documentador de usuario por el rol de implementador.

### Cómo continuar

Se dio por finalizada la reunión con el cliente, habiendo validado los documentos entregados. Y por último, el cliente pidió que se le envíen las pautas de interfaz de usuario y la entrega de informes de modelo de diseño de backend.