SARP

Entrega semanal de SQA

Versión 10.0

Historia de revisiones

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | María Belén Taboas |
| 28/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | María Belén Taboas |
| 04/09/2016 | 3.0 | Semana 3 | María Belén Taboas |
| 11/09/2016 | 4.0 | Semana 4 | María Belén Taboas |
| 18/09/2016 | 5.0 | Semana 5 | María Belén Taboas |
| 25/09/2016 | 6.0 | Semana 6 | María Belén Taboas |
| 02/10/2016 | 7.0 | Semana 7 | María Belén Taboas |
| 09/10/2016 | 8.0 | Semana 8 | María Belén Taboas |
| 16/10/2016 | 9.0 | Semana 9 | María Belén Taboas |
| 23/10/2016 | 10.0 | Semana 10 | María Belén Taboas |

Índice

1.	Descripción de la entrega realizada	3

1.1.	Líneas de Trabajo Básicas	3

1.1.1.	Diseño	3

1.1.2.	Verificación	3

1.2.	Líneas de Trabajo de Gestión	3

1.2.1.	Gestión de Proyecto	3

1.2.2.	Gestión de Calidad	3

1.2.3.	Gestión de SCM	4

2.	Entregables de la Semana que no se entregan	4

2.1.	Líneas de Trabajo Básicos	4

2.1.1.	Requerimientos	4

2.1.2.	Verificación	4

2.1.3.	Implantación	4

2.2.	Líneas de Trabajo de Gestión	4

2.2.1.	Gestión de Calidad	4

2.2.2.	Gestión de SCM	4

3.	Informe SQA sobre la calidad de los Entregables	5

Descripción de la entrega realizada

Líneas de Trabajo Básicas

Diseño

      - Modelo de Datos

- Documento en donde se especifica el diseño para la base de datos. Se identifican tablas, triggers, procedimientos, entre otros datos relevantes para el modelo. Para esta entrega se agregaron tablas y atributos.

Verificación

      - Modelo de Casos de Prueba

- Documento en donde se registran los modelos para la ejecución de pruebas. Para esta semana, se agregan pruebas del sistema.

      - Documento de Evaluación y Ajuste al Plan de V&V

- En este documento se presenta una evaluación al Plan de Verificación y Validación. Además, en caso de ser necesario, se incluyen ajustes a dicho plan.

      - Plan de Verificación y Validación

- Se entrega el Plan de Verificación y Validación con los ajustes necesarios luego de la evaluación.

      - Evaluación de la Verificación

- Esta entrega se presentan los resultados de las verificaciones unitarias y pruebas del sistema.

Líneas de Trabajo de Gestión

Gestión de Proyecto

      - Informe de Situación de Proyecto

Se documenta en detalle el esfuerzo realizado por integrante y por rol en la primera iteración. Estos datos son obtenidos a partir de la planilla de registro de actividad.

      - Plan de Desarrollo

Se entrega un diagrama de Gantt que refleja la planificación para la primer iteración de la fase de elaboración. Además, se refleja también el avance hasta la semana de trabajo actual.

      - Registro de Actividad

Planilla Excel en donde se registran las horas de esfuerzo que cada integrante invirtió en la semana. La planilla se divide por disciplina, en donde dentro de cada una se indica la tarea correspondiente.

      - Acta de Reunión con Director

Documento en donde se presenta el acta del monitoreo realizado en la semana 9 de trabajo.

      - Documento de Riesgos

Documento en donde se presentan los riesgos identificados para el proyecto. En esta semana se agrega un nuevo riesgo.

Gestión de Calidad

      - Entrega Semanal de SQA

Documento actual. Se especifican los documentos entregados y los no entregados correspondientes a la semana, así como también si se tienen documentos pendientes de semanas anteriores.

      - Documento de Evaluación y Ajuste al Plan de Calidad

- En este documento se presenta una evaluación al Plan de Calidad. Además, en caso de ser necesario, se incluyen ajustes a dicho plan.

      - Plan de Calidad

- Se entrega el Plan de Calidad con los ajustes necesarios luego de la evaluación.

Gestión de SCM

      - Gestión de Cambios

Documento en donde se informan los cambios realizados en los productos que conforman la línea base del proyecto.

      - Registro de Versiones

En este documento se presentan los productos que conforman la línea base del proyecto junto a sus versiones.

      - Informe de la Línea Base del Proyecto

El objetivo de este documento es informar sobre los objetos de configuración que componen la versión actual para asegurar que se encuentran en estado consistente en la Línea Base del Proyecto. Se detallan los errores encontrados y sus correspondientes acciones correctivas.

Entregables de la Semana que no se entregan

Líneas de Trabajo Básicos

Requerimientos

      - Materiales para el Soporte a Usuarios

- El cliente no se interesó en recibir materiales para el soporte a usuarios, por lo que este documento no será entregado. En caso de que el cliente lo solicite en un futuro, se prepararán los materiales adecuados.

Verificación

      - Informe de Verificación de Documento

- Se decidió no realizar revisión de documento esta semana, dado que el equipo de verificación se estaba enfocando en pruebas del sistema.

Implantación

      - Plan de Implantación

- Este documento se entregará la semana que viene ya que se espera, primero, contactarnos con el cliente para definir posibles fechas para implantar liberaciones.

Líneas de Trabajo de Gestión

Gestión de Calidad

      - Informe de Revisión SQA

- Este documento no se entrega ya que se tiene planeado realizar una revisión de ajuste al proceso. Para ello, se requiere contar, entre otros, con el Plan de V&V, que fue modificado esta semana justamente.

Gestión de SCM

      - Descripción de la Versión

- No se ha liberado una versión del software en esta semana, por lo que se decidió no entregar este documento. El mismo se entregará cuando se defina una versión para ser demostrada al cliente.

Informe SQA sobre la calidad de los Entregables

En esta semana se observa que la calidad los entregables es la esperada. Todos los documentos que deben entregarse son realizados en tiempo y forma.

Los implementadores completaron los documentos de pruebas unitarias correspondientes y de la manera adecuada. Esto fue una mejora respecto a semanas anteriores, dado que antes los implementadores querían enfocarse únicamente en desarrollar y dejaban de lado los documentos a entregar.

Se observa una mejora considerable en el Informe de Situación de Proyecto, en donde se incluyen más datos, de manera de obtener información más completa.