SARP

Entrega semanal de SQA

Versión 12.0

Historia de revisiones

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | María Belén Taboas |
| 28/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | María Belén Taboas |
| 04/09/2016 | 3.0 | Semana 3 | María Belén Taboas |
| 11/09/2016 | 4.0 | Semana 4 | María Belén Taboas |
| 18/09/2016 | 5.0 | Semana 5 | María Belén Taboas |
| 25/09/2016 | 6.0 | Semana 6 | María Belén Taboas |
| 02/10/2016 | 7.0 | Semana 7 | María Belén Taboas |
| 09/10/2016 | 8.0 | Semana 8 | María Belén Taboas |
| 16/10/2016 | 9.0 | Semana 9 | María Belén Taboas |
| 23/10/2016 | 10.0 | Semana 10 | María Belén Taboas |
| 30/10/2016 | 11.0 | Semana 11 | María Belén Taboas |
| 06/11/2016 | 12.0 | Semana 12 | María Belén Taboas |

Índice

1.	Descripción de la entrega realizada	3

1.1.	Líneas de Trabajo Básicas	3

1.1.1.	Verificación	3

1.2.	Líneas de Trabajo de Gestión	3

1.2.1.	Gestión de Proyecto	3

1.2.2.	Gestión de Calidad	3

1.2.3.	Gestión de SCM	3

2.	Entregables de la Semana que no se entregan	3

2.1.	Líneas de Trabajo Básicas	3

2.1.1.	Implementación	3

2.1.2.	Implantación	3

2.1.3.	Verificación	4

2.2.	Líneas de Trabajo de Gestión	4

2.2.1.	Gestión de Calidad	4

2.2.2.	Gestión de SCM	4

3.	Informe SQA sobre la calidad de los Entregables	4

Descripción de la entrega realizada

Líneas de Trabajo Básicas

Requerimientos

      - Criterios de Aceptación

En este documento se describen los criterios de aceptación del producto establecidos por el cliente.

Verificación

      - Evaluación de la Verificación

- Esta entrega se presentan los resultados de las verificaciones unitarias y pruebas del sistema.

Líneas de Trabajo de Gestión

Gestión de Proyecto

      - Informe de Situación de Proyecto

Se documenta en detalle el esfuerzo realizado por integrante y por rol en la primera iteración. Estos datos son obtenidos a partir de la planilla de registro de actividad.

      - Plan de Desarrollo

Se entrega un diagrama de Gantt que refleja la planificación para la primer iteración de la fase de elaboración. Además, se refleja también el avance hasta la semana de trabajo actual.

      - Registro de Actividad

Planilla Excel en donde se registran las horas de esfuerzo que cada integrante invirtió en la semana. La planilla se divide por disciplina, en donde dentro de cada una se indica la tarea correspondiente.

      - Acta de Reunión con Director

Documento en donde se presenta el acta del monitoreo realizado en la semana 11 de trabajo.

      - Documento de Evaluación y Ajuste al Plan de Proyecto

En este documento se describe la evaluación del Plan de Proyecto, comparándolo con el avance hasta el momento y las tareas pendientes.

Gestión de Calidad

      - Entrega Semanal de SQA

Documento actual. Se especifican los documentos entregados y los no entregados correspondientes a la semana, así como también si se tienen documentos pendientes de semanas anteriores.

Gestión de SCM

      - Descripción de la Versión

Documento en donde se describe la versión actual del producto.

Entregables de la Semana que no se entregan

Líneas de Trabajo Básicas

Implementación

      - Documentación Técnica

Este documento se desarrollará en la siguiente semana. Se incluirá información pedida por el cliente.

Implantación

      - Materiales de Capacitación

El cliente no ha demostrado interés en recibir materiales de capacitación. Por el contrario, lo que desean es que se le haga una demostración a los técnicos sobre cómo funciona y fue implementado el sistema.

      - Materiales Para Soporte a Usuarios

- El cliente no se interesó en recibir materiales para el soporte a usuarios, por lo que este documento no será entregado. En caso de que el cliente lo solicite en un futuro, se prepararán los materiales adecuados.

Verificación

      - Documento de Evaluación y Ajuste al Plan de V&V

- No se ha tenido la necesidad de ajustar el Plan de V&V, por lo que este documento no se entrega. Es decir, no ha sido modificado desde su última versión.

      - Informe de Verificación de Documento

- No se realizó verificación de documento en esta semana dado que se están dedicando horas a la verificación del sistema.

Líneas de Trabajo de Gestión

Gestión de Calidad

      - Documento de Evaluación y Ajuste al Plan de Calidad

- Este documento fue entregado en la primer iteración de la Fase de Construcción. Luego de dicha iteración no se realizaron ajustes en el Plan de Calidad, por lo que se decidió que no correspondía la entrega del documento.

      - Informe de Revisión SQA

- No se realizó ninguna revisión esta semana dado que se están empleando horas en la verificación del sistema.

Gestión de SCM

      - Informe de la Línea Base del Proyecto

- No se produjeron modificaciones en la Línea Base del Proyecto. Es por ello que este documento no es entregado en esta semana.

Informe SQA sobre la calidad de los Entregables

Se observa que la mayoría de los documentos correspondientes a esta semana no son entregados. Esto no se debe a falta de tiempo ni organización, lo que sucede es que, en general, dichos documentos no son requeridos por el cliente o no fueron modificados desde su última versión.

A su vez, la mayor cantidad de entregables de esta semana corresponden a la línea de gestión de proyecto. En cuanto a estos documentos, se destaca la mejora en la calidad que semana a semana. Esta mejora se refleja directamente en las horas dedicadas a la revisión de documentos que, en comparación con las dedicadas al principio de proyecto, se han reducido considerablemente.