SARP

Entrega semanal de SQA

Versión 5.0

Historia de revisiones

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | María Belén Taboas |
| 28/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | María Belén Taboas |
| 04/09/2016 | 3.0 | Semana 3 | María Belén Taboas |
| 11/09/2016 | 4.0 | Semana 4 | María Belén Taboas |
| 18/09/2016 | 5.0 | Semana 5 | María Belén Taboas |

Índice

1.	Descripción de la entrega realizada	3

1.1.	Líneas de Trabajo básicas	3

1.2.	Líneas de Trabajo de Gestión	3

1.2.1.	Gestión de Proyecto	3

1.2.2.	Gestión de Calidad	4

1.2.3.	Gestión de SCM	4

2.	Entregables de la Semana que no se entregan	4

2.1.	Líneas de Trabajo de Gestión	4

2.1.1.	Gestión de Calidad	4

2.1.2.	Gestión de SCM	5

3.	Informe SQA sobre la calidad de los Entregables	5

Descripción de la entrega realizada

Líneas de Trabajo básicas

Requerimientos

Alcance del Sistema

- Documento en donde se especifica el alcance del sistema. Se identifican todos los casos de uso que se implementarán en las iteraciones de cada fase. Esta semana se entrega el alcance completo, ya validado con el cliente.

Documento de Validación con el Cliente

- En este documento se identifican los documentos que fueron validados por el cliente. Para esta entrega, el documento de alcance ya fue validado. Se especifica que fueron enviados para validación la Descripción de Arquitectura y Pautas para la Interfaz de Usuario, pero aún no se ha recibido una respuesta.

Diseño

Modelo de Casos de Uso

- Se entrega el documento de Modelo de Casos de Uso, de manera de poder comenzar la implementación en la fase de elaboración.

Verificación

Reporte de Pruebas (Front-End)

- Documento que corresponde al reporte de pruebas del Front-End del prototipo.

Reporte de Pruebas (Back-End)

- Documento que corresponde al reporte de pruebas del Back-End del prototipo.

Informe de Integración (Prototipo)

- Documento en el que se informan los errores encontrados a la hora de realizar la integración de cierto producto. Para el caso de esta semana, del prototipo.

Evaluación de Verificación

- En este documento se presenta la evaluación de la verificación realizada, indicando un estado para cada elemento verificado y las acciones que se deben tomar a partir del resultado de la verificación.

Informe de Verificación de Documento

- Este documento corresponde a la verificación del Modelo de Casos de uso.

Líneas de Trabajo de Gestión

Gestión de Proyecto

      - Informe de Situación de Proyecto

Se documenta en detalle el esfuerzo realizado por integrante y por rol en la primera iteración. Estos datos son obtenidos a partir de la planilla de registro de actividad.

      - Plan de Desarrollo

Se entrega un diagrama de Gantt que refleja la planificación para la última semana de la fase inicial. Para futuras entregas se realizará una planificación para toda la iteración.

El diagrama fue construido utilizando la herramienta Teamwork. En el mismo se incluyen dos proyectos importantes que son Back-End y Front-End. En cada uno de ellos se especifican las tareas a realizar. Cabe destacar que en cada tarea se definen sub-tareas, aportando un mayor grado de granularidad a la planificación.

      - Registro de Actividad

Planilla Excel en donde se registran las horas de esfuerzo que cada integrante invirtió en la semana. La planilla se divide por disciplina, en donde dentro de cada una se indica la tarea correspondiente.

      - Acta de Monitoreo

Documento en donde se detallan los temas tratados en el monitoreo semanal.

      - Plan de Iteración

Se entrega el Plan de Iteración, en donde se aclara que la fase de elaboración constará de cinco semanas en vez de cuatro.

Gestión de Calidad

      - Entrega Semanal de SQA

Documento actual. Se especifican los documentos entregados y los no entregados correspondientes a la semana, así como también si se tienen documentos pendientes de semanas anteriores.

      - Plan de Calidad

Este documento contiene en detalle las pautas a seguir para el aseguramiento y control de calidad en el proyecto. Se establecen estándares y métodos que se aplicarán durante el desarrollo. Para esta semana se modificaron las RTF que serán realizadas a lo largo del proyecto, por ello se realiza una nueva entrega del mismo aunque no corresponde.

      - Informe de RTF

Este documento corresponde a la Revisión Técnica Formal de la Descripción de Arquitectura.

Gestión de SCM

      - Registro de Versiones

Este documento registra los cambios que se introducen en la nueva versión del producto que se está desarrollando. Comprende la descripción de los componentes que cambiaron o que se agregaron en la versión.

Entregables de la Semana que no se entregan

Líneas de Trabajo de Gestión

Gestión de Calidad

      - Informe de Revisión de SQA

Este documento no es entregado dado que en esta semana se realizó una Revisión Técnica Formal de un entregable, en vez de una revisión simple. La semana que viene se realizará una revisión de otro producto, generando así el informe correspondiente.

Gestión de SCM

      - Descripción de la Versión

- Aún no se cuenta con una versión del producto a implementar.

Informe SQA sobre la calidad de los Entregables

Se observa que en esta semana la calidad de los entregables fue buena, no debiéndose realizar correcciones de gran porte.

También, se debe tener en cuenta que, la cantidad de entregables correspondiente a la semana 5 era baja comparado con el resto. Por ello, la revisión de documentos no requirió gran cantidad de tiempo en comparación con casos anteriores.