SARP

Entrega semanal de SQA

Versión 9.0

Historia de revisiones

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | María Belén Taboas |
| 28/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | María Belén Taboas |
| 04/09/2016 | 3.0 | Semana 3 | María Belén Taboas |
| 11/09/2016 | 4.0 | Semana 4 | María Belén Taboas |
| 18/09/2016 | 5.0 | Semana 5 | María Belén Taboas |
| 25/09/2016 | 6.0 | Semana 6 | María Belén Taboas |
| 02/10/2016 | 7.0 | Semana 7 | María Belén Taboas |
| 09/10/2016 | 8.0 | Semana 8 | María Belén Taboas |
| 16/10/2016 | 9.0 | Semana 9 | María Belén Taboas |

Índice

1.	Descripción de la entrega realizada	3

1.1.	Líneas de Trabajo Básicas	3

1.1.1.	Requerimientos	3

1.1.2.	Diseño	3

1.1.3.	Verificación	3

1.1.4.	Implementación	3

1.2.	Líneas de Trabajo de Gestión	3

1.2.1.	Gestión de Proyecto	3

1.2.2.	Gestión de Calidad	4

1.2.3.	Gestión de SCM	4

2.	Entregables de la Semana que no se entregan	4

2.1.	Líneas de Trabajo Básicos	4

2.1.1.	Requerimientos	4

2.1.2.	Diseño	5

2.1.3.	Implementación	5

2.2.	Líneas de Trabajo de Gestión	5

2.2.1.	Gestión de SCM	5

3.	Informe SQA sobre la calidad de los Entregables	5

Descripción de la entrega realizada

Líneas de Trabajo Básicas

Requerimientos

      - Pautas para la Interfaz de Usuario

Se entrega este documento en donde se introducen cambios indicados por el cliente en algunas pantallas.

      - Documento de Validación con el Cliente

- En este documento se indican los ítems que han sido validados por el cliente. En esta semana, se agrega la demo entregada en la semana 8.

Diseño

      - Modelo de Datos

- Documento en donde se especifica el diseño para la base de datos. Se identifican tablas, triggers, procedimientos, entre otros datos relevantes para el modelo. Para esta entrega se modificaron atributos de algunas tablas.

Verificación

      - Modelo de Casos de Prueba

- Se entrega este documento, en donde ahora se incluyen las pruebas del sistema.

      - Plan de Verificación de la Iteración

- Se establecen los elementos del sistema que serán verificados en la primer iteración de la Fase de Construcción, así como también cronograma de verificación de los mismos. Se incluyen las fechas de comienzo y fin de las tareas de verificación y las fechas de entrega de los informes de verificación correspondientes.

      - Evaluación de la Verificación

- Esta entrega en realidad corresponde a la siguiente semana, pero se decidió adelantar su comienzo para poder liberar trabajo futuro.

Implementación

      - Plan de Integración de la Iteración

- En este documento se describe el ejecutable que será resultado de la iteración.

Líneas de Trabajo de Gestión

Gestión de Proyecto

      - Informe de Situación de Proyecto

Se documenta en detalle el esfuerzo realizado por integrante y por rol en la primera iteración. Estos datos son obtenidos a partir de la planilla de registro de actividad.

      - Estimaciones y Mediciones

Documento en donde se plasman las estimaciones y mediciones de tamaño del producto en desarrollo y de esfuerzo durante el proyecto.

      - Estructura de Desglose de Trabajo

Se entrega un EDT, indicando las tareas que quedan dentro del alcance del producto. Este documento se encuentra bajo el nombre “WBSG2v2.0.pdf”.

      - Plan de Desarrollo

Se entrega un diagrama de Gantt que refleja la planificación para la primer iteración de la fase de elaboración. Además, se refleja también el avance hasta la semana de trabajo actual.

      - Plan de la Iteración

En este documento se establece un plan detallado para la primer iteración de la Fase de Construcción. Se muestra un diagrama de Gantt con todas las tareas y entregables a realizar en estas dos semanas.

      - Registro de Actividad

Planilla Excel en donde se registran las horas de esfuerzo que cada integrante invirtió en la semana. La planilla se divide por disciplina, en donde dentro de cada una se indica la tarea correspondiente.

      - Acta de Reunión con Director

Documento en donde se presenta el acta del monitoreo realizado en la semana 9 de trabajo.

      - Acta de Reunión de Equipo

Documento en donde se plantean los temas tratados en la reunión de quipo de la semana 9.

      - Informe de Conclusiones de Fase

En este documento se presenta la evaluación de la fase realizada por el grupo. Se describen los objetivos planteados y su cumplimiento así como también una evaluación general del estado del proyecto.

      - Lecciones Aprendidas

Documento en donde se presentan las lecciones aprendidas a lo largo de la fase finalizada.

Gestión de Calidad

      - Entrega Semanal de SQA

Documento actual. Se especifican los documentos entregados y los no entregados correspondientes a la semana, así como también si se tienen documentos pendientes de semanas anteriores.

      - Informe de RTF

Documento en donde se registran los resultados de la Revisión Técnica Formal de Interfaz de Usuario.

Gestión de SCM

      - Registro de Versiones

Este documento registra los cambios que se introducen en la versión del producto que se está desarrollando. Comprende la descripción de los componentes que cambiaron o que se agregaron en la versión.

      - Gestión de Cambios

Documento en donde se registra el ciclo de vida de un cambio. En este caso, para el Modelo de Datos.

Entregables de la Semana que no se entregan

Líneas de Trabajo Básicos

Requerimientos

      - Modelo de Casos de Uso

- Este documento no sufrió cambios desde la última versión entregada, por lo tanto se decidió no entregarlo en esta semana.

      - Materiales para el Soporte a Usuarios

- El cliente no se interesó en recibir materiales para el soporte a usuarios, por lo que este documento no será entregado. En caso de que el cliente lo solicite en un futuro, se prepararán los materiales adecuados.

Diseño

      - Descripción de la Arquitectura

- Este documento no es entregado ya que no se ha modificado desde la última versión entregada.

      - Modelo de Diseño

- Ídem al punto 2.1.2.1.

Implementación

      - Informe de Integración

- En esta semana no se realizó una integración de componentes, por lo que no corresponde la entrega de este documento. Será entregado en la siguiente semana.

Líneas de Trabajo de Gestión

Gestión de SCM

      - Notas de la Versión

- Este documento se entregó la semana anterior cuando se contó con una versión ejecutable del sistema. En la semana que viene se planea otra demo para mostrarle al cliente, por lo que se generará un nuevo documento de “Notas de la Versión”.

Informe SQA sobre la calidad de los Entregables

La calidad de los entregables en esta semana fue la esperada. Los responsables de la creación de los documentos se aseguraron de cumplir con los estándares establecidos, generando buenos resultados.

Por otro lado, la RTF que se había planeado hacer la semana anterior se pudo completar esta semana, por lo que el atraso en el Informe de RTF ya fue solucionado.

A su vez, se debe tener en cuenta que nos encontramos en el fin de Fase de Elaboración, por lo que es una semana con una amplia carga de entregables. Cabe destacar que todos los documentos pautados para esta semana fueron realizados en tiempo y forma, salvo los que no correspondían debido a que no habían sufrido cambios.