SARP

Entrega semanal de SQA

Versión 3.0

Historia de revisiones

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | María Belén Taboas |
| 28/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | María Belén Taboas |
| 04/09/2016 | 3.0 | Semana 3 | María Belén Taboas |

Índice

1.	Descripción de la entrega realizada	3

1.1.	Líneas de Trabajo básicas	3

1.1.1.	Requerimientos	3

1.1.2. Diseño...........................................................................................3

1.2.	Líneas de Trabajo de Gestión 	3

1.2.1.	Gestión de Proyecto	3

1.2.2.	Gestión de Calidad	4

2.	Entregables de la Semana que no se entregan	4

2.1.	Líneas de Trabajo Básicas	4

2.1.1.	Diseño	4

2.1.2. Verificación.....................................................................................4

2.1.3. Implementación..............................................................................4

3. ENTREGABLES PENDIENTES DE SEMANAS ANTERIORES..........................4

3.1.	Líneas de Trabajo Básicas	4

3.1.1. Requerimientos..............................................................................4

3.1.2. Diseño..........................................................................................5

3.	Informe SQA sobre la calidad de los Entregables	5

Descripción de la entrega realizada

Líneas de Trabajo básicas

Requerimientos

Especificación de Requerimientos

- Se documentan los requerimientos, en alto nivel, obtenidos en las reuniones con el cliente en las últimas tres semanas. Esta semana se entrega la versión 3.6, ya validada con el cliente.

Glosario

- Se documentan los términos y abreviaciones que serán utilizadas en todos los documentos. En esta semana se agrega la sigla del nombre del proyecto.

Actas de Reunión de Requerimientos

- Documentos en donde se detallan los temas tratados en la reunión de requerimientos, así como también los participantes involucrados.

Diseño

Modelo de Casos de Uso

- Este documento corresponde a la semana que viene, sin embargo, se entrega una versión preliminar del mismo. Se identifican los casos de uso que se encuentran más maduros, de manera de ir adelantando trabajo.

Modelo de Dominio

- Se entrega el modelo de dominio en su versión más actualizada.

Líneas de Trabajo de Gestión

Gestión de Proyecto

      - Descripción de Proyecto

Descripción del proyecto y del producto a desarrollar. En esta entrega se agrega el nombre del proyecto.

      - Informe de Situación de Proyecto

Se documenta en detalle el esfuerzo realizado por integrante y por rol en la primera iteración. Estos datos son obtenidos a partir de la planilla de registro de actividad.

      - Plan de Desarrollo

Se entrega un diagrama de Gantt que refleja la planificación para la última semana de la fase inicial. Para futuras entregas se realizará una planificación para toda la iteración.

El diagrama fue construido utilizando la herramienta Teamwork. En el mismo se incluyen dos proyectos importantes que son Back-End y Front-End. En cada uno de ellos se especifican las tareas a realizar. Cabe destacar que en cada tarea se definen sub-tareas, aportando un mayor grado de granularidad a la planificación.

      - Registro de Actividad

Planilla Excel en donde se registran las horas de esfuerzo que cada integrante invirtió en la semana. La planilla se divide por disciplina, en donde dentro de cada una se indica la tarea correspondiente.

      - Acta de Reunión de Equipo

Documento en donde se detallan los temas tratados en la reunión de equipo.

      - Acta de Monitoreo

Documento en donde se detallan los temas tratados en el monitoreo semanal.

Gestión de Calidad

      - Entrega Semanal de SQA

Documento actual. Se especifican los documentos entregados y los no entregados correspondientes a la semana, así como también si se tienen documentos pendientes de semanas anteriores.

      - Plan de Calidad

Este documento contiene en detalle las pautas a seguir para el aseguramiento y control de calidad en el proyecto. Se establecen estándares y métodos que se aplicarán durante el desarrollo. En realidad, este documento no figura como entregable en esta semana de trabajo. Sin embargo, se realizaron cambios importantes y por lo tanto se decidió entregarlo de todas formas.

      - Informe de Revisión SQA

En este documento se identifica el resultado de la revisión de la especificación de requerimientos.

Entregables de la Semana que no se entregan

Líneas de Trabajo Básicas

Diseño

      - Prototipo (Riesgos Técnicos)

- Aún no se ha finalizado la implementación del prototipo. Se espera que esta tarea se finalice para el fin de la fase inicial.

Verificación

      - Informe de verificación de documento

Este documento no se entrega dado que, para esta semana, cumple la misma función que el informe de revisión de calidad. Se optó por entregar el segundo para evitar re trabajo.

      - Reporte de pruebas del prototipo

El prototipo no ha sido implementado aún, por lo que tampoco se realizaron pruebas sobre el mismo. Se espera que para el fin de la fase inicial el mismo se haya finalizado y se hayan ejecutado las pruebas pertinentes.

Implementación

      - Informe de verificación de integración

El objetivo de este documento es informar el resultado de la verificación luego de integrar un nuevo componente o subsistema. Esto todavía no se ha realizado, por lo que no aplica la entrega de este documento.

Entregables pendientes de semanas anteriores

  - Líneas de trabajo básicas

Requerimientos

      - Pautas para el diseño de interfaz de usuario

- Se entrega una versión preliminar de las pautas de interfaz de usuario. Este documento había quedado pendiente de semanas anteriores dado que no se contaba con el documento especificación aportado por el cliente.

      - Documento de Validación con el Cliente

- En esta entrega se identifican los documentos que fueron validados por el cliente. Además, se establece que el diseño de interfaz gráfica y la arquitectura serán validados más adelante.

    - Diseño

      - Documento de diseño de prototipo

En este documento se especifican las pautas para la implementación del prototipo. Es decir, se establecen los objetivos y características que se deben reflejar en el mismo de manera de mitigar posibles riesgos técnicos.

Informe SQA sobre la calidad de los Entregables

En la tercera semana de trabajo se observó que el equipo se adaptó de forma correcta a los estándares de entregas. En general, la calidad de los documentos fue la esperada, a diferencia de la semana anterior.

Por otro lado, aún se debe mejorar el tema del horario de entrega de los documentos. Es decir, algunos de ellos no han sido entregados a la hora establecida. Sin embargo, esto no afectó a las revisiones correspondientes, que pudieron ser realizadas a tiempo.