SARP

Acta de Reunión con Cliente

Versión 13.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/11/2016 | 13.0 | Reunión con cliente. | María Jimena Campiotti |
| 13/11/2016 | 13.1 | Revisión SQA. | María Belén Taboas |

Fecha:	10/11/2016

Responsables:	Responsable de SQA, Responsable de Verificación e Implementadores.

Participantes:	Carlos Gutiérrez (Analista de Negocio, BPS), Luis Arregui (Jefe de Departamento de Aplicaciones Horizontales, BPS), Teresita Pereiro (Gerente de tecnologías de la información, BPS).

# Temas tratados

  - Puesta a punto

Se dio comienzo a la reunión hablando de la situación actual del proyecto. Se puso al tanto a los concurrentes sobre cómo va el proyecto, qué es lo que queda, cuántas semanas quedan y qué involucra. Se les informo que queda una semana de desarrollo y una semana de transición.

En la semana de desarrollo, perteneciente a la fase de construcción, se debe terminar de implementar el producto. Además, en la última semana, la semana 14, no se debería de implementar a menos que se encuentren errores críticos. De lo contrario, se deben reportar los errores remanentes y se le entregan los mismos documentados al cliente.

  - Demo

Seguidamente, se pasó a realizar la demo. Se inició mostrando cada rol por separado y qué funcionalidades puede realizar cada uno de los usuarios. Se comenzó con el rol de administrador, mostrando cómo importar los sectores, cómo crear-modificar-eliminar trámites, cómo crear-eliminar displays y, por último, listar los números de todo el sistema por sector.

Luego, se pasó al rol de responsable de sector donde se mostró cómo asignar y desasginar puestos, trámites y displays a los sectores permitidos, además de cómo asignar y desasignarles tramites a los puestos. Así como también listar los números del sistema pero para los sectores en el cual él es responsable.

Por último, se mostró un ciclo completo de atención. Comenzando desde la recepcionista, sacando número, y luego siendo atendido tanto por el operador como por el operador sr. A partir del ciclo básico se mostraron también los ciclos alternativos, como ser pausar número y liberar número.