SARP

Plan de Configuración

Versión 2.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/08/2016 | 1.0 | Creación de Documento | Fabián Rydel |
| 25/08/2016 | 1.1 | Revisión SQA. Ajuste de formato y corrección de errores. | María Belén Taboas |
| 07/09/2016 | 2.0 | Iter. 2: Update de sección de recursos y Linea de Base | Fabián Rydel |
| 08/09/2016 | 2.1 | Revisión SQA. Ajuste de tablas. | María Belén Taboas |

Índice

1.	Introducción	3

1.1.	Propósito	3

1.2.	Alcance	3

1.3.	Terminología	4

1.4.	Referencias	4

2.	Gestión de SCM	4

2.1.	Organización	5

2.1.1. Comunicación…………………………………………………………………………………………5

2.1.2. Diseño…………………………………………………………………………………………………….6

2.1.3. Gestión de Calidad…………………………………………………………………………………6

2.1.4. Gestión de la Configuración y Control de Cambios………………………………7

2.1.5. Gestión del Proyecto………………………………………………………………………………7

2.1.6. Implantación………………………………………………………………………………………….8

2.1.7. Implementación…………………………………………………………………………………….8

2.1.8. Requerimientos……………………………………………………………………………………..9

2.1.9. Verificación…………………………………………………………………………………………..10

2.2.	Responsabilidades	10

2.3.	Políticas, directivas y procedimientos aplicables	11

3.	Actividades de SCM	11

3.1.	Identificación de la configuración	12

3.1.1.	Elementos de configuración	12

3.1.2.	Nomenclatura de Elementos	12

3.1.3.	Elementos de la Línea Base del Proyecto	16

3.1.4.	Recuperación de los Elementos de configuración	16

3.2.	Control de configuración	16

3.2.1.	Solicitud de cambios	17

3.2.2.	Evaluación de cambios o Análisis de Impacto	17

3.2.3.	Aprobación o desaprobación de cambios	18

3.2.4.	Implementación de cambios	18

3.3.	Estado de la configuración	18

3.4.	Auditorias y revisiones de configuración	19

3.5.	Control de Interfaces	19

3.6.	Control de subcontratos y vendedores	19

4.	Calendario	19

5.	Recursos	20

6.	Mantenimiento del Plan de SCM	20

Introducción

La Gestión de Configuración y Control de Cambios es la disciplina que se encarga de:

- Identificar los elementos del proyecto que deben estar bajo configuración.

- Restringir los cambios a dichos elementos.

- Auditar los cambios a estos elementos.

- Definir y gestionar la configuración de estos elementos.

La Gestión de Configuración y Control de Cambios es esencial al momento de tener control sobre todos los elementos generados por los integrantes del equipo de proyecto. Este control ayuda a eliminar la posibilidad de confusiones que pueden resultar en un alto costo para el proyecto y asegurar que no existan inconsistencias en el sistema desarrollado, generadas por:

- Actualizaciones simultáneas (varios integrantes del equipo trabajan sobre un mismo elemento al mismo tiempo).

- Problemas en la notificación de cambios (un problema corregido que no fue notificado a todos los integrantes del equipo).

- Múltiples versiones.

Los beneficios que se obtienen de la realización de una buena Gestión de Configuración y Control de Cambios son:

- Brindar apoyo a los métodos de desarrollo de software.

- Mantenimiento de la integridad del producto.

- Completitud y correctitud de los elementos bajo configuración.

- Ambiente estable y controlado de trabajo.

- Restricción y control de los cambios que se realizan.

- Mecanismos de rastreo de porqué, cuando y quién realizó un cambio.

  - Propósito

Este documento describe las actividades de gestión de configuración de software que deben ser llevadas a cabo durante el proceso de desarrollo del proyecto. Aquí se definen tanto los productos que se pondrán bajo control de configuración como los procedimientos que deben ser seguidos por los integrantes del equipo de trabajo.

  - Alcance

El Plan de configuración está basado en algunos supuestos que se detallarán:

- El tiempo de duración del proyecto está limitado a 14 semanas, por lo tanto se busca una rápida respuesta a los cambios, tratando que este procedimiento sea lo menos burocrático posible.

- El Modelo de Proceso se basa en un desarrollo incremental, dado por las distintas iteraciones. Resulta importante tener control sobre cada una de las iteraciones y fases, de los productos generados en éstas y de los cambios surgidos, evaluados y aprobados.

- Se  deben incluir en control de configuración la mayor cantidad de productos posibles, tomando en cuenta siempre las restricciones dadas por la duración del proyecto y por la capacidad organizativa del grupo.

- La elección de los elementos de configuración se realizará en base a los entregables, siendo ésta responsabilidad del Responsable de  SCM, apoyado por los integrantes de cada disciplina.

  - Terminología

- CCB	(Configuration Control Board) Comité de Control de Configuración.

- CI	(Configuration Item) elemento bajo gestión de Configuración.

- SCA	(Software Change Authorization) Autorización de Cambio en el                Software.

- SCM	(Software Configuration Management) Gestión de Configuración del Software.

- SCMR   (SCM Responsable) Responsable de SCM.

- SCR	(System/Software Change Request) Petición de Cambio en el Sistema/Software.

- SQA	(Software Quality Assurance) Aseguramiento de la Calidad del Software.

- SQAR	(SQA Responsable) Responsable de SQA.

  - Referencias

[1]ANSI/IEEE Std 828-1990, IEEE Standard for Software Configuration Management Plans.

[2]2002, Modelo de Proceso.

[3]https://www.fing.edu.uy/inco/cursos/ingsoft/pis/proceso/MUM/dat/dimmod/gesconcc.htm

[4]https://www.fing.edu.uy/inco/cursos/ingsoft/pis/proceso/MUM/roles/respscm.htm

Gestión de SCM

El responsable de la gestión de configuración y control de cambios es el responsable de SCM (SCMR) y es quien proporciona la infraestructura y entorno para la Gestión de Configuración. La Gestión de Configuración es un soporte para la actividad de desarrollo, para que los implementadores e integradores tengan los ambientes apropiados para realizar y verificar su trabajo, y hacer que estén disponibles todos los entregables que se necesitan incluir en la liberación de un producto del trabajo de desarrollo de software.

La misma debe asegurar que el ambiente de Gestión de Configuración facilite la revisión del producto, la realización de actividades de cambio y el rastreo de defectos, así como controlar las versiones y los cambios.

El SCMR es responsable de escribir el Plan de Gestión de Configuración, de la creación y seguimiento de la Línea Base del proyecto, de producir cada versión del producto a liberar y de informar del estado de la misma.

También colabora en la planificación de la implantación del producto con sus documentos hacia el ambiente del usuario.

Cumple también el rol Responsable del Control de cambios, que se podría definir como un rol separado pero, que en este modelo de proceso se incluye dentro del rol Responsable de SCM. Este rol es responsable de definir el Proceso de Gestión de Pedido de Cambios que se documentó en el Plan de Configuración y de ver que se cumpla adecuadamente dicho proceso.

  - Organización

La gestión de configuración y control de cambios se relaciona con las otras disciplinas en la medida que evalúa procedimientos llevados a cabo para la realización de cambios, seguimientos y auditorías sobre los elementos bajo configuración.

A continuación se definen las distintas disciplinas, sus objetivos y sus relaciones con otras disciplinas:

    - Comunicación

  - Definir los métodos de comunicación y herramientas utilizadas para la comunicación entre los integrantes del equipo.

  - Definir los métodos de comunicación y herramientas utilizadas para la comunicación de los integrantes del equipo con las organizaciones externas al equipo (Director de proyecto, Cliente, usuarios).

  - Convocar reuniones informativas donde se traten temas de interés para los participantes.

  - Elaborar documentos informativos sobre temas de interés para los integrantes del equipo.

  - Realizar el seguimiento de la Satisfacción del Cliente.

Relación con otras líneas de trabajo:

  - La disciplina Gestión de Proyecto utiliza información de los temas de su interés y los resultados obtenidos referentes al seguimiento de la Satisfacción del Cliente.

  - La disciplina Requerimientos hace partícipe al Responsable de la Comunicación de las reuniones de relevamiento y validación de requerimientos para que éste tenga la información necesaria para realizar el Seguimiento de la Satisfacción del Cliente.

  - Con el resto de las disciplinas tendrá relación permanente en la medida que mantenga la comunicación en el proyecto e informe de los acontecimientos y temas de interés.

    - Diseño

  - Transformar los requerimientos en el diseño de lo que debe ser el sistema.

  - Desarrollar una arquitectura robusta para el sistema.

  - Adaptar el diseño para que se corresponda con el entorno de implementación, diseñando de forma que la implementación tenga buena performance.

Relación con otras líneas de trabajo:

  - La disciplina Requerimientos proporciona la entrada inicial para el Diseño.

  - La disciplina Verificación verifica el sistema diseñado en Diseño.

  - La disciplina Implementación tiene como entrada el Modelo de Diseño y la Descripción de la Arquitectura.

  - La disciplina Gestión de Proyecto planifica el proyecto y cada iteración.

    - Gestión de Calidad

  - Realizar el seguimiento y control de la calidad del sistema en desarrollo.

- Realizar el seguimiento y control de la calidad del proceso y los procedimientos seguidos durante un proyecto.

- Indicar que acciones correctivas deben tomarse en caso de encontrar inconsistencias o incumplimientos de la calidad.

- Asegurar que el sistema desarrollado cumple con determinadas propiedades de calidad preestablecidas.

Relación con otras líneas de trabajo:

  - La disciplina Requerimientos hace partícipe al Responsable de SQA de las reuniones de relevamiento de requerimientos para que éste tenga conocimiento del Alcance del sistema que se quiere desarrollar y de las propiedades de calidad que el Cliente requiere que se cumplan.

  - La disciplina Gestión de Proyecto informa de las actividades que se realizarán y los resultados obtenidos referentes a la Gestión de Proyecto.

  - La disciplina Verificación informa de las actividades que se realizarán y los resultados obtenidos referentes a la Verificación.

  - La disciplina Gestión de Configuración y Control de Cambios informa de las actividades que se realizarán y los resultados obtenidos referentes a la Gestión de Configuración y Control de Cambios.

- Con el resto de las disciplinas tendrá relación en la medida que evalúe los procedimientos seguidos para la realización de actividades y la calidad de los elementos o productos generados por cada disciplina.

    - Gestión de la configuración y Control de cambios

  - Identificar los elementos del proyecto que deben estar bajo configuración.

  - Restringir los cambios a dichos elementos.

  - Auditar los cambios a estos elementos.

  - Definir y gestionar la configuración de estos elementos.

Relación con otras líneas de trabajo:

  - La disciplina Gestión de Configuración y Control de Cambios se relaciona con todas las disciplinas en la medida que evalúe los procedimientos seguidos para la realización de cambios y realice el seguimiento y auditorias sobre los elementos bajo configuración.

    - Gestión del proyecto

  - Proveer un ambiente para manejar proyectos de software intensivos.

  - Proveer una guía práctica para la planificación, gestión de recursos humanos, ejecución y monitoreo de los proyectos.

  - Proveer un ambiente para la Gestión de riesgos.

  - Realizar un seguimiento del avance del proyecto.

  - Realizar estimaciones y mediciones: de esfuerzo (en horas de trabajo), tamaño del producto en desarrollo y factibilidad del proyecto.

Relación con otras líneas de trabajo:

  - La disciplina Requerimientos hace partícipe al Responsable de SQA de las reuniones de relevamiento de requerimientos para que éste tenga conocimiento del Alcance del sistema que se quiere desarrollar y de las propiedades de calidad que el Cliente requiere que se cumplan.

  - La disciplina Gestión de Proyecto informa de las actividades que se realizarán y los resultados obtenidos referentes a la Gestión de Proyecto.

  - La disciplina Verificación informa de las actividades que se realizarán y los resultados obtenidos referentes a la Verificación.

  - La disciplina Gestión de Configuración y Control de Cambios informa de las actividades que se realizarán y los resultados obtenidos referentes a la Gestión de Configuración y Control de Cambios.

Con el resto de las disciplinas tendrá relación en la medida que evalúe los procedimientos seguidos para la realización de actividades y la calidad de los elementos o productos generados por cada disciplina.

    - Implantación

  - Describir las actividades que aseguran que el producto de software esté disponible para los usuarios finales.

Relación con otras líneas de trabajo:

  - La disciplina Requerimientos produce la Especificación de Requerimientos que consta de un modelo de casos de uso así como también de requerimientos funcionales y no funcionales. Junto con los prototipos de Interfaz de usuario que puedan realizarse, la especificación de requerimientos es una de las entradas claves para desarrollar los Materiales de Soporte al Usuario y Capacitación.

  - La disciplina Verificación es una parte indispensable de la implantación, y son esenciales los entregables de la disciplina Verificación, que son, Plan de Pruebas de la Iteración, Especificación de Casos de Prueba, Informes de Verificación, Evaluaciones de la Verificación e Informe Final de Verificación.

  - La disciplina Gestión de Configuración y Control de Cambios proporciona la línea base, genera la liberación del producto y mecanismos para manejar el pedido de cambios resultantes de la verificación “beta".

  - La disciplina Gestión de Proyecto tiene influencia sobre el Plan de Implantación por intermedio de las actividades realizadas para desarrollar el Plan de la Iteración y el Plan de Desarrollo.

    - Implementación

  - Definir la organización del código en términos de implementación de subsistemas organizados en capas.

  - Implementar clases y objetos términos de componentes (archivos fuentes, binarios, ejecutables y otros).

  - Verificar los componentes desarrollados como unidades.

  - Integrar los resultados producidos por cada implementador (o por equipos), en un único sistema ejecutable.

Relación con otras líneas de trabajo:

  - La disciplina Requerimientos describe los requerimientos que se deben implementar.

  - La disciplina Diseño describe como desarrollar el Modelo de Diseño. El Modelo de Diseño y la Descripción de la Arquitectura describen el propósito de la implementación y es la principal entrada de la disciplina Implementación.

  - La disciplina Verificación describe como se realiza la Verificación Unitaria que deben realizar los implementadores. También describe la Verificación de Integración en cada integración del sistema, y como verificar el sistema para probar que ha logrado cumplir con todos los requerimientos. Describe además cómo detectar defectos e informar sobre ellos.

  - La disciplina Implantación describe como usar el resultado de la implementación para producir la versión del producto a liberar en el entorno de usuario.

  - La disciplina Gestión de Proyecto describe como planificar mejor el proyecto. Algunos aspectos importantes de la planificación son el plan de iteración, control de cambios y tracking de defectos.

    - Requerimientos

  - Establecer y mantener un acuerdo con los clientes e involucrados en qué debe hacer el sistema.

  - Proporcionar a los desarrolladores un mejor entendimiento de los requerimientos del sistema.

  - Definir el alcance del sistema.

  - Proporcionar las bases para la planificación del contenido técnico de las iteraciones.

  - Proporcionar las bases para estimar costo y tiempo para desarrollar el sistema.

  - Definir la interfaz de usuario del sistema, enfocando en las necesidades y objetivos de los usuarios.

Relación con otras líneas de trabajo:

  - La disciplina Diseño toma como primer entrada la Especificación de Requerimientos, Modelo de Casos de Uso y Glosario de Requerimientos.

  - La disciplina Verificación toma el Modelo de Casos de Uso y los requerimientos suplementarios contenidos en la Especificación de Requerimientos para planificar y diseñar las pruebas del sistema.

  - La disciplina Gestión de Configuración y Control de Cambios proporciona el mecanismo de control de cambio para los requerimientos.

- La disciplina Gestión de Proyecto planifica el proyecto y cada iteración. El Modelo de 	Casos de Uso es una entrada importante para las actividades de planificación de la 	iteración.

    - Verificación

  - Verificar la interacción entre componentes.

  - Verificar la correcta integración de todos los componentes del sistema.

  - Verificar que todos los requerimientos han sido correctamente implementados.

  - Identificar y asegurar que los defectos sean corregidos antes de la liberación del la versión del producto de software.

Relación con otras líneas de trabajo:

  - La disciplina Requerimientos captura los requerimientos en el Modelo de Casos de Uso, que es una de las entradas principales para identificar que se debe verificar.

  - La disciplina Diseño determina el diseño apropiado del software, es la otra entrada principal para identificar que se debe verificar.

  - La disciplina Implementación construye partes del producto que son validadas por la disciplina Verificación. En una iteración múltiples partes serán verificada, típicamente una por ciclo de verificación.

  - La disciplina Gestión de Proyecto planifica el proyecto y el trabajo necesario en cada iteración que es descrito en un Plan de Iteración que es una entrada importante para definir una estrategia de evaluación correcta del esfuerzo de verificación.

  - La disciplina Gestión de Configuración y Control de Cambios controla los cambios dentro del equipo del proyecto. El esfuerzo de verificación comprueba que cada cambio haya sido completado en forma apropiada.

  - Responsabilidades

El SCMR debe proveer la infraestructura y el entorno de configuración para el proyecto. Debe preocuparse porque todos los integrantes del grupo entiendan y puedan ejecutar las actividades de SCM que el Plan les asigna, así como asegurar que éstas sean llevadas a cabo. Seguir la línea base, controlando las versiones y cambios de ella, son tareas correspondientes a el. Debe definir y construir el Ambiente Controlado e informar al resto del equipo sobre la manera de usarlo.

El SCMR es un apoyo importante para las decisiones que debe tomar el CCB, debiendo formar parte de éste si lo cree necesario.

Otras actividades que conciernen al SCMR son:

- Identificar los elementos de configuración, estableciendo así la línea base del proyecto.

- Fijar una política de nomenclatura de los elementos de configuración para facilitar la identificación y ubicación de éstos en el proyecto.

- Llevar a cabo el control de la configuración, estableciendo estándares y procedimientos a seguir con respecto a los cambios para permitir un control de los mismos.

- Proveer de reportes de estado de la configuración mediante el seguimiento del historial de las revisiones y liberaciones.

- Realizar auditorias de la línea base del software para verificar que el Sistema en desarrollo es consistente y la línea base está bien definida.

Otras actividades referentes a la gestión de configuración son:

| Responsable | Actividad |
| --- | --- |
| SCMR | Planificar la configuración del SCM |
| SCMR | Definir la línea base del proyecto |
| SCMR | Seguimiento de la línea base |
| Especialista técnico | Definir el ambiente controlado |
| SCMR / SQA | Control de cambios |
| CCB / SCMR | Evaluar, aprobar o rechazar peticiones de cambios en la línea base. |
| SCMR | Realizar informe final de SCM |
| SCMR | Describir la versión |
| SCMR | Escribir las notas de la versión |
| Todos | Seguir el plan de configuración y poner bajo control de configuración los elementos que sean de su responsabilidad. |

  - Políticas, directivas y procedimientos aplicables

Pérdida de datos

En caso de que se dé una pérdida de datos el SCMR será responsable de proveer de una versión lo más actualizada posible.

Solicitud de cambio

Es necesario cuando se hace una petición de cambio definir el porqué. En caso de que el CCB y SCMR estén de acuerdo con el cambio, éste debe realizarse de 	acuerdo a un plan de solicitud de cambio. Para esto existe un documento de solicitud de cambio mediante el cual el integrante interesado solicitará dicho cambio.

Actividades de SCM

Identifica todas las actividades y tareas que se requieren para el manejo de la configuración del sistema. Estas deben ser tanto actividades técnicas como de gestión de SCM, así como las actividades generales del proyecto que tengan implicancia sobre el manejo de configuración.

  - Identificación de la configuración

    - Elementos de configuración

Para este proyecto los elementos de configuración se corresponderán con los entregables definidos en el Modelo de Proceso, aunque no necesariamente todos los entregables deben ser elementos de configuración.

La decisión de cuáles de los entregables serán elementos de configuración será tomada por el SCMR, quién deberá tomar en cuenta qué productos serán necesarios cuando se quiera recuperar una versión completa del sistema.

Se debe generar una línea base por iteración en cada Fase, de acuerdo a lo siguiente:

- Los eventos que dan origen a la línea base.

- Los elementos que serán controlados en la línea base.

- Los procedimientos usados para establecer y cambiar la línea base.

- La autorización requerida para aprobar cambios a los documentos de la línea base.

    - Nomenclatura de Elementos

En esta sección se especifican la identificación y descripción única de cada elemento de configuración.

Además se especifica cómo se distinguirán las diferentes versiones de cada elemento.

Para todos los elementos de configuración se les deberá agregar, después del nombre del mismo, información acerca del grupo al que corresponde el elemento y la versión del mismo.

El formato para esta nomenclatura es: NomenclaturaGXVY.extensión, donde:

· Nomenclatura es la especificada mas abajo para cada elemento.

· X es un número de 1 dígito que identifica al grupo.

· Y indica la versión del elemento de configuración o entregable.

·Extensión indica la extensión del elemento de configuración o entregable.

Ejemplo: RQALSG1v2.doc, es como se deberá llamar el entregable  "Alcance del Sistema" correspondiente al grupo 1 y cuya versión del  documento es la 2.

Para los entregables, se deberá identificar a que Fase e iteración corresponden en forma manual. Esto es: para los elementos bajo control de configuración se los almacenará de forma que se puedan recuperar dada la Fase e iteración a la que corresponden, y para los elementos que no se encuentran bajo control de configuración podrán ser almacenados por ejemplo en carpetas que identifiquen la Fase e iteración a la que pertenecen.

Se indica la siguiente nomenclatura para cada entregable en el modelo de proceso, según la disciplina (en caso que exista algún elemento de configuración que se agregue a los que se detallan abajo, se deberá incluir en las tablas siguientes de acuerdo a la disciplina a la que pertenece, indicando la nomenclatura usada):

Requerimientos:

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| RQACT | Acta de Reunión de Requerimientos |
| RQDRQ | Especificación de Requerimientos |
| RQMOD | Modelo de Casos de Uso |
| RQRSU | Requerimientos Suplementarios |
| RQDVC | Documento de Validación con el Cliente |
| RQPIU | Pautas para Interfase de Usuario |
| RQRCA | Requerimientos Candidatos |
| RQALS | Alcance del Sistema |
| RQGLO | Glosario |
| RQOOMDO | Modelo de Dominio |
| RQOODRP | Documento de Requerimientos para el Prototipo |
| RQGXNOM | Nomenclatura |

Diseño:

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| DSMDI | Modelo de Diseño |
| DSARQ | Descripción de la Arquitectura |
| DSOOMDA | Modelo de Datos |
| DSOODDP | Documento de Diseño del Prototipo |

Implementación:

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| IMEDT | Estándar de Documentación Técnica |
| IMEI | Estándar de Implementación |
| IMPR | Prototipo |
| IMIIN | Informe de Integración |
| IMDT | Documentación técnica |
| IMIVU | Informe de Verificación Unitaria |
| IMOOPII | Plan de Integración de la Iteración |
| IMOOMIM | Modelo de Implementación |
| IMOOEJI | Ejecutable de la Iteración |
| IMOORRP | Reporte de Revisión por Pares |
| IMOOCVU | Clases de la Verificación Unitaria de Módulo |
| IMGXICO | Informe de Consolidación |
| IMGXEST | BC Con Estilos |
| IMGXCON | BC Consolidado |
| IMGXNUC | BC Núcleo |
| IMGXMOD | BC Módulo |

Verificación:

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| VRPVV | Plan de Verificación y Validación |
| VRDAP | Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de V & V |
| VRPVI | Plan de Verificación de la Iteración |
| VRMCP | Modelo de Casos de Prueba |
| VRIVD | Informe de Verificación de Documento |
| VRIVI | Informe de Verificación de Integración |
| VRIVS | Informe de Verificación del Sistema |
| VRRPR | Reportes de Pruebas |
| VREV | Evaluación de la Verificación |
| VRIFV | Informe Final de Verificación |

Implantación (IP):

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| IPMSU | Materiales para Soporte al Usuario (Se pueden usar sufijos para identificar cada ítem dentro del material Ej. IPMSUMU para Manual de Usuario) |
| IPMCA | Materiales para Capacitación |
| IPPS | Presentación del Sistema |
| IPPLA | Plan de Implantación |
| IPVPR | Versión del Producto |
| IPOOEDU | Estándar de Documentación de Usuario |
| IPOORFPA | Reporte Final de Pruebas de Aceptación |

Gestión de Configuración y Control de Cambios (SCM):

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| SCMPLA | Plan de Configuración |
| SCMMAC | Manejo del Ambiente Controlado |
| SCMGC | Gestión de Cambios |
| SCMRV | Registro de Versiones |
| SCMILB | Informe de la Línea Base del Proyecto |
| SCMIF | Informe Final de SCM |

Gestión de Calidad (SQA):

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| SQAPLA | Plan de Calidad |
| SQADAP | Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Calidad |
| SQARTF | Informe de RTF |
| SQAES | Entrega Semanal de SQA |
| SQAIR | Informe de Revisión de SQA |
| SQADV | Descripción de la Versión |
| SQANV | Notas de la Versión |
| SQAIF | Informe Final de SQA |

Gestión de Proyecto (GP):

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| GPPLA | Plan de Proyecto |
| GPISP | Informe de Situación del Proyecto |
| GPEM | Estimaciones y Mediciones |
| GPDRI | Documento de Riesgos |
| GPRAC | Registro de Actividades |
| GPIFP | Informe Final de Proyecto |
| GPARE | Acta de la Reunión de Equipo |
| GPPIT | Plan de la Iteración |
| GPPDE | Plan de Desarrollo |
| GPICF | Informe de Conclusiones de la Fase |
| GPPDIP | Presentación en Diapositivas del Proyecto |
| GPPDP | Presentación al Director del Proyecto |
| GPARD | Acta de la Reunión con el Director del Proyecto |
| GPOODAP | Documento de Evaluación y Ajuste al Plan de Proyecto |
| GPIARI | Acta de la Reunión de Integración |

Comunicación (COM):

| Nomenclatura | Entregable |
| --- | --- |
| COMDI | Documento Informativo |
| COMENS | Encuesta de Satisfacción del Cliente |
| COMEVS | Evaluación de Satisfacción del Cliente |

    - Elementos de la Línea Base del Proyecto

| FASE: Inicial |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITERACIÓN: Iteración 2 |  |  |
| Elemento | Descripción | Disciplina |
| RQALS | Alcance del Sistema | Requisitos |
| RQPIU | Pautas para Interfaz de Usuario | Requisitos |
| RQOOMDO | Modelo de dominio | Requisitos |
| RQDRQ | Especificación de Requerimientos de software de sistema | Requisitos |
| GPPLA | Plan de proyecto | Gestión de Proyecto |
| SCMPLA | Plan de configuración | Gestión de configuración y control de cambios |
| VRPVV | Plan de Verificación y Validación | Verificación |
| DSARQ | Descripción de la arquitectura | Diseño |
| SQAPLA | Plan de Calidad | Gestión de Calidad |

    - Recuperación de los Elementos de configuración

Se utilizará Dropbox para versionar los elementos de documentación con la siguiente estructura:

Root

Arquitectura-Diseño

Editables

Tecnologias

Entregables (Documentos a entregar)

SemanaX (Donde X determina el numer de semana)

Gestion

Actas-Notas (Actas de reuniones de equipo)

Reunion Cliente (Actas de reuniones con el cliente)

BPS (Documentos provistos por BPS)

Roles (Documentos que establecen los roles del equipo)

RRHH (Documentos que establecen dato y herramientas de 				gestion del proyecto)

Material Apoyo

Documento de registro de Horas

  - Control de configuración

En esta sección se detallan las actividades de solicitud, evaluación, aprobación e implementación de cambios a los elementos de la línea base. Los cambios apuntan tanto a la corrección como al mejoramiento.

El procedimiento que se describe a continuación es el que se utilizará cada vez que se precise introducir un cambio al sistema.

Se entiende por cambio al sistema, las modificaciones que afecten a la línea base del sistema, como pueden ser:

- Cambios en los Requerimientos.

- Cambios en el Diseño.

- Cambios en la Arquitectura.

- Cambios en las herramientas de desarrollo.

- Cambios en la documentación del proyecto. (agregar nuevos documentos o modificar la estructura de los existentes)

    - Solicitud de cambios

Cuando se realiza la solicitud de un cambio, se actualiza el documento de “Solicitud de cambio” para registrar esta solicitud. Se debe ingresar toda la información necesaria, detallada en el documento.

    - Evaluación de cambios o Análisis de Impacto

La evaluación del cambio involucra determinar qué es necesario hacer para implementar el cambio y la estimación de sus costos y plazos.

Se realiza en 2 pasos:

- Planificación de la evaluación del cambio que involucra:

  - Revisar la solicitud de cambio para entender su alcance. (Si es necesario se discute con el originador para aclarar el alcance de lo propuesto y los motivos de la solicitud.

  - Determinar las personas del proyecto que deben realizar el análisis de evaluación del cambio e involucrarlas.

  - Desarrollar un Plan para la evaluación del cambio.

  - Si el cambio involucra al Cliente, obtener el acuerdo de éste con el Plan.

- Evaluar el cambio:

Dependiendo de las características del cambio, la evaluación del cambio puede ser realizado por el Administrador o ser delegado a otras personas del proyecto.

Se debe determinar el impacto en:

- Los productos técnicos.

- Los Planes de proyecto.

- Los acuerdos con el Cliente.

- Los Riesgos del proyecto.

    - Aprobación o desaprobación de cambios

Se debe formar el “Comité de Control de Configuración” y determinar su autoridad para la aprobación de cambios.

La composición de este comité puede variar según el tipo de cambio y las líneas de trabajo involucradas en él.

Se sugieren como posibles integrantes:

- Administrador (obligatorio)

- Arquitecto (opcional)

- Analista (opcional)

- Implementador (opcional)

- SCM (obligatorio)

- Cliente (opcional)

Se define un comité de Control de Configuración de nivel superior, compuesto por el Gerente de proyecto, al cual se elevarán las solicitudes de cambios cuya aprobación o desaprobación no se pueda resolver por el primer comité.

    - Implementación de cambios

Una vez realizada la evaluación del cambio, se decide en qué momento implementarlo. Esta etapa involucra los procesos necesarios para implementar la solicitud y monitorear el progreso del trabajo.

Además se especificará el momento de liberación del cambio; así como también los responsables de las actividades que involucra el cambio.

Recordando que nos basamos en un proceso de desarrollo incremental e iterativo, donde en cada iteración se realizan tareas de Análisis de requerimientos, Diseño, Implementación y Verificación; se debe introducir el cambio en el área que lo originó y continuar con las actividades del ciclo (Requerimientos, Análisis, Diseño, Implementación, Verificación) que impactarán los elementos de la línea base correspondientes a cada actividad.

  - Estado de la configuración

Las actividades de control de estado son para reunir información y reportar el estado de los elementos de configuración.

Se debe especificar lo siguiente:

- Qué elementos serán revisados de la línea base y por cambios a realizarse.

- Qué tipos de reportes de estado serán generados y con qué frecuencia.

- Como la información será obtenida, guardada, procesada, y reportada.

- Como será controlado el acceso a los datos de estado.

Si se utiliza una herramienta automática deberá ser especificada su funcionalidad y modo de uso explícitamente o por referencia.

En los reportes de estado de los elementos de configuración se debe incluir como mínimo la siguiente información:

- Su primer versión aprobada.

- El estado de los cambios solicitados.

- El estado de implementación de los cambios aprobados.

  - Auditorias y revisiones de configuración

Se realizarán auditorías de la línea base antes de una liberación de ésta o de una actualización de la versión de un componente prioritario de ésta.

Estas auditorias incluirán:

- Objetivo: el objetivo de todas las auditorías es verificar que en un momento dado la línea base se compone de una colección consistente y bien definida de productos.

- Elementos de configuración bajo auditoría: se elegirán uno o mas elementos de configuración de mayor prioridad en la línea base.

- Agenda de auditorías: antes de la liberación o actualización.

- Conducción: las auditorías serán dirigidas por el SCMR.

- Participantes: SCMR y los autores de los elementos de configuración a auditar.

- Documentos Requeridos: Documentos de SCR y reportes de estado de la configuración generados.

- Reportes de Deficiencias y Acciones Correctivas: determinadas por los participantes.

- Criterio de Aprobación: lo determina el SCMR.

  - Control de Interfaces

Las actividades de Control de Interfaces controlan los cambios a los elementos de configuración del proyecto, que modifican las interfaces con elementos fuera del alcance del Plan.

Este control será llevado por el SCMR como parte del control de la configuración.

  - Control de subcontratos y vendedores

N/A.

Calendario

Definición de la línea base:

Al comienzo de la iteración 2 de la fase inicial se definirá la línea base del proyecto. Luego se irán agregando elementos a medida que el proyecto vaya creciendo.

Implementación de control de cambios:

Una vez establecida la línea base del proyecto, comienza el control de cambios.

Fechas de comienzo y fin de auditorías:

Al final de la fase inicial se realizará la primer auditoría de la línea base, y luego se realizarán al final de cada iteración.

Recursos

Para gestionar los elementos de documentación se utilizará Dropbox. Se utilizará GitHub para mantener el control de las versiones del proyecto y se utilizará el mismo por medio de línea de comandos (los implementadores son libres de usar un software de su elección). También se utilizara Trello para el manejo y administración grupal de los documentos entregables con una organización de columnas por semana en las cuales las tarjetas representan cada documento entregable. De manera similar se utilizara una herramienta web llamada Team-work que permite una mejor administración de tarea de desarrollo que Trello ya que ofrece métricas y diagramas de progreso. Finalmente, existe una herramienta llamada Toggl, que permite cronometrar y registrar el tiempo invertido por tarea para un proyecto dado, como la función grupal de esta herramienta es paga, cada integrante es libre de utilizarla para administrar sus tiempos si así lo desea.

Mantenimiento del Plan de SCM

Será responsabilidad del SCMR monitorear y ajustar el plan de configuración. Si algún integrante considera necesario algún cambio en el plan deberá planteárselo al SCMR.

Se hará una revisión y ajuste del plan al inicio de cada fase. Dado que el plan formará parte de la línea base del proyecto, cualquier cambio realizado a éste deberá ser evaluado por el CCB. Solamente una vez que se aprueben los cambios, podrán ser realizados. Además se debe informar a todos los integrantes en caso de realizarse un cambio.