Entrega semanal de SQA

Versión 2.0

Historia de revisiones

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | María Belén Taboas |
| 28/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | María Belén Taboas |

Índice

1.	Descripción de la entrega realizada	3

1.1.	Líneas de Trabajo básicas	3

1.1.1.	Requerimientos	3

1.1.2. Diseño...........................................................................................3

1.1.3. Implementación..............................................................................3

1.1.4. Verificación.....................................................................................3

1.2.	Líneas de Trabajo de Gestión 	3

1.2.1.	Gestión de Proyecto	3

1.2.2.	Gestión de Calidad	4

1.2.3. Gestión de Configuración..................................................................4

2.	Entregables de la Semana que no se entregan	5

2.1.	Líneas de Trabajo de Gestión	5

2.1.1. Gestión de Proyecto.........................................................................5

2.2.	Líneas de Trabajo Básicas	5

2.2.1.	Requerimientos	5

2.2.2.	Diseño	5

3.	Informe SQA sobre la calidad de los Entregables	5

Descripción de la entrega realizada

Líneas de Trabajo básicas

Requerimientos

Especificación de Requerimientos

- Se documentan los requerimientos, en alto nivel, obtenidos en las reuniones con el cliente en las últimas dos semanas.

Glosario

- Se documentan los términos y abreviaciones que serán utilizadas en todos los documentos.

Modelo de Dominio

- Se documenta una versión preliminar del modelo de dominio a partir de la información recabada en las reuniones de requerimientos con el cliente. Este modelo no se encuentra en su versión final, aunque cuenta con mayor detalle que el presentado en la semana anterior.

Actas de Reunión de Requerimientos

- Documentos en donde se detallan los temas tratados en la reunión de requerimientos, así como también los participantes involucrados.

Diseño

      - Descripción de la Arquitectura

En este documento se describe la arquitectura del sistema desde el punto de vista de casos de uso. Para esta versión preliminar no se cuenta con todos los casos de uso definidos, por lo que no se incluyen todos los mismos. Es por ello que en esta entrega, el documento es realizado a más alto nivel del que corresponde. Para la siguiente semana se planea que la descripción de la arquitectura tenga el nivel de detalle que se definirá en los casos de uso.

Implementación

      - Estándar de Documentación Técnica

Se especifican los estándares para los documentos técnicos a desarrollar en el proyecto.

      - Estándar de Implementación

Se especifican los estándares establecidos para la implementación del producto.

Verificación

      - Plan de Verificación y Validación

En este documento se identifican los componentes de software y documentos que deben ser verificados. Además, se describen las estrategias de verificación que serán usadas. Finalmente, se identifican los recursos necesarios y se proporciona una estimación de esfuerzo para realizar la verificación. Cabe destacar que en esta primera versión no se cuenta con información suficiente para definir en detalle las técnicas que se van a utilizar para la verificación a lo largo del proyecto, así como tampoco las estimaciones pertinentes.

Líneas de Trabajo de Gestión

Gestión de Proyecto

      - Plan de Proyecto

En esta primera versión se describe la planificación del proyecto en alto nivel, sin entrar en demasiados detalles dado que todavía no se cuenta con información suficiente para especificarla a un gran nivel de granularidad.

      - Plan de la Iteración

El Plan de Iteración entregado esta semana no cuenta con grandes detalles. Éstos se incluirán en la siguiente semana.

      - Descripción de Proyecto

Descripción del proyecto y del producto a desarrollar.

      - Informe de Situación de Proyecto

Se documenta en detalle el esfuerzo realizado por integrante y por rol en la primera iteración. Estos datos son obtenidos a partir de la planilla de registro de actividad. A esta altura del proyecto existen datos, como el Estado de Riesgo, que aún no pueden detallarse.

      - Registro de Actividad

Planilla Excel en donde se registran las horas de esfuerzo que cada integrante invirtió en la semana. La planilla se divide por disciplina, en donde dentro de cada una se indica la tarea correspondiente.

      - Actas de Reunión de Equipo

Documentos en donde se detallan los temas tratados en las reuniones de equipo. Cabe destacar que en esta semana se entregan dos actas, dado que se realizaron dos reuniones.

      - Acta de Monitoreo

Documento en donde se detalla los temas tratados en el monitoreo semanal.

      - Documento de Riesgos

En esta primera versión del documento se especifican los riesgos identificados en el área de gestión de proyecto. A medida que se conozca más a fondo la realidad se identificarán nuevos riesgos, así como también planes de mitigación o contingencia apropiados.

      - Estimaciones y Mediciones

Al estar en una etapa temprana del proyecto, no se cuentan con todos los casos de uso definidos, y por ende no se realiza una estimación en detalle. La misma será realizada en la siguiente iteración de la Fase Inicial, donde los casos de uso ya estarán definidos.

Gestión de Calidad

      - Entrega Semanal de SQA

Documento actual. Se especifican los documentos entregados y los no entregados correspondientes a la semana, así como también si se tienen documentos pendientes de semanas anteriores.

      - Plan de Calidad

Este documento contiene en detalle las pautas a seguir para el aseguramiento y control de calidad en el proyecto. Se establecen estándares y métodos que se aplicarán durante el desarrollo.

Gestión de la Configuración y Control de Cambios

      - Manejo del Ambiente Controlado

En este documento se describe dónde se almacenarán los elementos de la línea base del proyecto. Queda pendiente para la semana que viene definir cómo serán los procedimientos para almacenarlos, consultarlos y modificarlos.

      - Plan de Configuración

Se describen las actividades de gestión de configuración de software que deben ser llevadas a cabo durante el proceso de desarrollo del proyecto. En esta primera versión no están definidos aún los productos que se pondrán bajo control de configuración.

Entregables de la Semana que no se entregan

Líneas de Trabajo de Gestión

Gestión de Proyecto

      - Plan de Desarrollo

Este documento no se entrega en esta semana dado que aún no se cuenta con los casos de uso definidos. El Plan de Desarrollo se realizará para la segunda iteración de la Fase Inicial.

      - Lecciones Aprendidas

Se considera que este documento no aplica en esta etapa temprana del proyecto. Su entrega se posterga para el final de la Fase Inicial.

Líneas de Trabajo Básicas

Requerimientos

      - Pautas para la Interfaz de Usuario

- Este documento no se entrega ya que no se ha tratado el tema en la reunión de requerimientos con el cliente. A su vez, para definir las pautas para la interfaz de usuario hace falta que el cliente entregue al equipo un documento con ciertos estándares que se deben seguir para el desarrollo de la misma. En la siguiente semana se espera contar con dicho documento y así definir el tema en cuestión.

      - Documento de Validación con el Cliente

- En esta entrega no se realiza el documento de validación con el cliente dado que aún no se ha validado ningún producto.

Diseño

      - Documento de Diseño de Prototipo

Este documento no se entrega en esta semana dado que no se había terminado de definir las tecnologías a utilizar. Se contará con el documento de diseño de prototipo para la siguiente semana.

      - Prototipo (Riesgos Técnicos)

- Se aplica el mismo razonamiento que para el documento anterior.

Entregables pendientes de semanas anteriores

Líneas de trabajo básicas

Diseño

      - Documento de diseño de prototipo

En este documento se especifican las pautas para la implementación del prototipo. Es decir, se establecen los objetivos y características que se deben reflejar en el mismo de manera de mitigar posibles riesgos técnicos.

Informe SQA sobre la calidad de los Entregables

En la primera semana de trabajo se establecieron las pautas a seguir para la elaboración de los entregables. En particular, se aseguró el correcto uso de las plantillas para todos los documentos a realizar. A su vez, se estableció la organización dentro del repositorio de documentos a utilizar (Dropbox) para que no existan conflictos entre las versiones, ni cambios en el formato por el uso de herramientas no compatibles con las utilizadas.

En la segunda semana se esperaba que se cumplieran de forma correcta las pautas establecidas para la entrega de documentos. En particular, que se respete el formato y la ausencia de faltas de ortografía. Esto se cumplió en algunos casos, sin embargo, se notó que en varios documentos no se respetó lo establecido. Por esta razón, en la semana tres, la responsable de SQA dictará una reunión en donde remarcará la importancia del cumplimiento de las pautas establecidas.

Por otro lado, la semana anterior se había establecido que todos los documentos deberían ser entregados el domingo a más tardar a las 15 horas. Este requisito se cumplió de forma correcta, salvo una excepción en el documento de requerimientos, de todas formas, este retraso fue comunicado con anticipación a la responsable de calidad.

Finalmente, es importante remarcar que a pesar de los errores en diversos documentos, éstos fueron revisados y corregidos para poder ser entregados de forma adecuada.