EMSYS

Acta 28 de octubre de 2016

Reunión con cliente

Versión 11.2

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 29/10/2016 | 11.1 | Versión inicial | José Diego Suárez |
| 30/10/2016 | 11.2 | Correcciones menores | Bruno Amaral |

Contenido

1. Orden del día	3

2. Temas Tratados	3

2.1. Segunda liberación	3

2.1.1. Comentarios	3

2.1.2. No cumplimiento del requisito de “tiempo real”	4

2.1.3. Entrega del back end	4

2.2. Renegociación de alcance	5

2.2.1. Verificación unitaria y cubrimiento de código	5

2.2.2. Requisito no funcional incumplido (notificaciones)	5

2.2.3. Reunión para concretar alcance	5

3. Participantes	6

# 1. Orden del día

Los temas agendados de manera previa a la reunión fueron los siguientes:

- Presentación de la segunda liberación de EMSYS Mobile.

- Renegociación del alcance del producto.

# 2. Temas Tratados

## 2.1. Segunda liberación

El grupo realizó una presentación de la segunda liberación de EMSYS Mobile. Se contó con una serie de diapositivas en las cuales se enumeró el contenido de la liberación (coincidente con el alcance 90% planteado en el cronograma de liberaciones presentado anteriormente) y se describieron brevemente las nuevas funcionalidades implementadas.También se dejó constancia de los defectos más significativos encontrados hasta el momento.

Tras la presentación, se probó la aplicación ejecutando el back end en un servidor local y corriendo la aplicación móvil (front end) en múltiples tablets Android.

### 2.1.1. Comentarios

Durante la presentación se realizaron las siguientes observaciones y recomendaciones:

- En la pantalla de ver información de evento todavía no se incluye el listado de los recursos asignados a cada extensión.

  - También sería preferible contar con un título en la pantalla en donde conste el identificador del evento.

  - Se sugirió reordenar los campos presentados de forma tal que toda la información propia del evento aparezca antes del mapa de geoubicaciones.

  - También se sugirió modificar el título de la sección “Zonas” para destacarlo y mover el texto que indica cual es la “zona actual de despacho” para hacerlo más visible.

- Solamente se soporta la funcionalidad “actualizar descripción de evento” para usuarios que hayan iniciado sesión como “recurso” pero no para usuarios “despachadores de zona”.

- Es deseable que el listado de extensiones que se muestra junto a la “vista mapa” pueda ocultarse totalmente. Únicamente se deberán listar las extensiones de eventos que no tengan coordenadas asociadas (no representados en el mapa).

- Sobre las geoubicaciones en la pantalla ver información de evento:

  - Actualmente se usan marcadores de color rojo para la ubicación asociada a la extensión que el usuario seleccionó en el listado y marcadores azules para el resto de las geoubicaciones.

  - Los representantes del cliente expresaron que sería preferible poder distinguir qué geoubicaciones corresponden a extensiones y cuáles corresponden al evento en sí.

  - Cuando una extensión posee múltiples geoubicaciones asociadas únicamente se muestra en el mapa la de la fecha más reciente. Las coordenadas anteriores permanecen registradas en la base de datos.

- En la versión actual la funcionalidad “adjuntar geoubicación a extensión” requiere que el usuario seleccione la ubicación a adjuntar en un mapa. Para la próxima versión se soportará además que el usuario adjunte su ubicación actual a través del GPS del dispositivo. El envío de geoubicaciones no debe requerir un mensaje de confirmación por parte del usuario.

- Cuando la aplicación recibe una notificación acerca de un cambio en las extensiones de evento a listar se le pide al back end que envíe los datos de todas las extensiones y no solamente los de las extensiones modificadas. Esto tiene la desventaja de representar una carga de datos mayor pero aporta robustez en caso de que ocurra un fallo en las notificaciones.

- Se debe evitar que el usuario reciba notificaciones que él mismo generó.

- Es preferible que la respuesta de “consultar servicio externo” no oculte el formulario de ingreso de campos.

- La configuración de la ruta del back end se persiste (por lo que no es necesario volver a ingresarla cada vez que se inicie la aplicación móvil).

- Se realizaron modificaciones al manejo de la sesión de usuario en el dispositivo móvil:

  - No se permite iniciar sesión con un usuario que tenga sesión activa en otra tablet.

  - La aplicación móvil actual envía regularmente mensajes de keep_alive al servidor que permiten caducar la sesión en caso de inactividad.

- Todavía no se incluye la información acerca del tipo de login (incluyendo qué recurso o zonas se seleccionaron). Esta información se incluirá en la nueva barra lateral propuesta por el diseñador de interfaz de usuario, la cual se implementará para la próxima liberación.

- Para la próxima liberación los casos de uso de adjuntar multimedia tendrán permisos separados dependiendo del tipo de recurso a adjuntar (audio, imagen o video).

### 2.1.2. No cumplimiento del requisito de “tiempo real”

El sistema construido no cumple plenamente con el requisito no funcional #RS004: Tiempo real según el cual el plazo máximo para recibir las notificaciones sobre una modificación es de 2 segundos. En particular, las notificaciones experimentan un retraso si se intenta enviar más de 3 notificaciones en un mismo segundo para un mismo canal de FCM (Firebase Cloud Messaging). Dado que se manejan canales por recurso (donde se notifican las modificaciones que afecten a eventos a los que esté asignado el recurso) y por zona (modificaciones a eventos con extensiones en la zona correspondiente), esto ocurriría en los siguientes escenarios:

- Se modifican en un mismo segundo más de tres eventos que tienen alguna extensión a la cual está asignada un mismo recurso. Se considera que este caso es poco probable.

- Se modifican en un mismo segundo más de tres eventos con extensiones en una misma zona. Esto tiene una probabilidad de incidencia considerablemente mayor.

La causa del problema se debe a una restricción de FCM para impedir flooding de mensajes en un canal. El equipo investigó en forma extensiva la documentación de la plataforma sin encontrar soluciones que garanticen la resolución del problema.

La utilización de tecnologías alternativas a FCM podría permitir solucionar el problema detectado pero implicaría un esfuerzo que difícilmente podría llevarse a cabo dado el poco tiempo que resta para la terminación del proyecto.

### 2.1.3. Entrega del back end

Se le dio la opción al cliente de entregarle o bien una máquina virtual con todo el servidor instalado o solamente un deploy del servidor, optándose por la segunda opción.

El deploy a entregar deberá incluir la base de datos utilizada así como el webservice para la funcionalidad consultar servicio externo.

## 2.2. Renegociación de alcance

El grupo expuso una segunda serie de diapositivas para orientar la segunda negociación del alcance del producto. En estas se mostró información sobre cómo el rendimiento observado en el grupo había sido diferente al estimado concretando una menor cantidad de casos de uso pese a realizar un esfuerzo mayor en cuanto a horas dedicadas a la implementación lo cual evidenció que las estimaciones presentadas originalmente fueron incorrectas.

Se consideró que los principales factores que llevaron a que las estimaciones originales fueran incorrectas fueron que se subestimó en gran medida el esfuerzo requerido para implementar el front end y que, en algunos casos, la verificación unitaria requirió un esfuerzo significativamente mayor al esperado.

A partir de las métricas recopiladas el equipo reajustó las estimaciones y empleó la técnica de timeboxing para generar un nuevo alcance tentativo (menor al negociado originalmente). El nuevo alcance propuesto por el grupo incluye las siguientes funcionalidades (además de las presentadas en la segunda liberación):

- Adjuntar audio a extensión de evento

- Ver información de evento (audio)

- Adjuntar imagen a extensión de evento

- Ver información de evento (imagen)

- Adjuntar video a extensión de evento

- Ver información de evento (video)

- Reportar hora de arribo

### 2.2.1. Verificación unitaria y cubrimiento de código

El equipo explicó además que en ciertos casos la verificación unitaria nativa de las plataformas Android y .NET se veía como inconveniente por requerir un gran esfuerzo para realizar pruebas que se pueden hacer en forma más rápida a través de herramientas alternativas que permiten controlar la calidad del producto de forma equivalente pero que no aportan porcentaje de cubrimiento.

Se propuso entonces relajar el requisito de porcentaje de cubrimiento para estas funcionalidades supliendo la verificación unitaria por pruebas de calidad equivalente que requirieran menos tiempo (reduciendo el tiempo de verificación unitaria pero no su calidad).

El cliente le pidió al grupo que analizara cuánto tiempo se ahorraría (y se podría dedicar al desarrollo) en caso de tomar esta medida y que le realizara una propuesta en base a este dato.

### 2.2.2. Requisito no funcional incumplido (notificaciones)

Dado que se entiende que el tiempo restante del proyecto difícilmente permitirá reformar el manejo de notificaciones para lograr solucionar el problema detectado en cuanto al retraso de notificaciones (ver sección 2.1.2) el cliente consideró preferible que el grupo abocara sus esfuerzos a implementar las funcionalidades faltantes y no a intentar solucionar este defecto.

### 2.2.3. Reunión para concretar alcance

Se acordó realizar una nueva reunión para analizar las propuestas del equipo y definir el alcance final del proyecto.

# 3. Participantes

| Nombre | Rol* | Correo electrónico |
| --- | --- | --- |
| Florencia Clerici Johnatan Stanley María de las Nieves Freira Samuel Sainz Juan Manuel San Martín Camila Serena Juan Manuel Serralta José Diego Suárez Andres Veiro | Representante cliente Representante cliente Directora TEC ARQ VER AN3 ADM TEC | florencia.clerici@sonda.com johnatan.stanley@sonda.com mfreira@gmail.com samuelsainz7@gmail.com jmsmuy@gmail.com cserenazeballos@gmail.com juanserralta1@gmail.com jdiegosuarezuy@gmail.com andres.veiro@gmail.com |

*Referencias de roles:

ADM	Administrador-Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación
AN1	Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificación	
AN2	Analista - Implementador
SQA	Responsable de SQA – Asistente de Verificación
AN3	Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador
VER	Responsable de Verificación - Asistente de SQA
ARQ	Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo
TEC	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración
SCM	Responsable de SCM