EMSYS

Plan de Pruebas de Integración

Versión 10.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/10/2016 | 10.1 | Se ingresa planificación inicial | Andres Veiro |

Contenido

1.   Objetivo del documento	2

2.   Integración 3:	2

2.1. Plan de Prueba de Integración	3

2.1.1 Integración de Módulos del Subsistema Front End	3

3.1.1.1 Conjunto de pruebas	3

3.1.1.2 Responsable	7

3.1.1.3 Fecha de pruebas de integracion	7

3.1.2 Integración de Módulos del  Subsistema BackEnd	7

3.1.2.1 Pruebas de modulos	7

3.1.2.2 Responsables	9

3.1.2.4 Fecha de pruebas de integracion	9

3.1.3 Integración de Subsistemas	9

3.1.3.1 Fecha de pruebas de integración de subsistemas	9

# 1.   Objetivo del documento

El objetivo del documento es planificar las pruebas a realizar con estrecha relación al plan de integración de la liberación 3.

# 2.   Integración 3:

En la siguiente tabla se resumen los componente y responsables de las integraciones.

| Integración | Subsistema | Componentes de la Integración | Responsable/s | Fecha Integración | Fecha Pruebas Integración | Responsable Por pruebas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integración 3 | Front End | Módulo de Localización, Módulo Multimedia FE, Módulo Notificaciones FE, Módulo UI, Módulo Lógica, Módulo de comunicación con BE, Módulo Eventos FE | Juan Serralta, Samuel Sainz, Marccio Silva, Juan Serra | 05/10 | 06/10 | Andres Veiro, Camila Serena |
| Integración 3 | Back End | Módulo Multimedia BE, Módulo Notificaciones BE, Módulo mapas, Módulo Servicio externo, Módulo BD, Módulo Autenticación, Módulo de Comunicación con FE | Diego Irigaray, Andres Veiro | 05/10 | 06/10 | Andres Veiro, Camila Serena |

## 2.1. Plan de Prueba de Integración

Las pruebas serán de dos tipos:

- Integracion de modulos del subsistemas.

- Integración entre subsistemas.

### 2.1.1 Integración de Módulos del Subsistema Front End

La integración se realiza mediante pruebas automáticas unitarias.

La estrategia adoptada es bottom-up se deben probar los módulos que no tengan dependencias con otros y luego los que tienen dependencias a los módulos ya probados. El siguiente orden presentado es respetando el orden de integración.

#### 3.1.1.1 Conjunto de pruebas

- Módulo de comunicación con BE

Se prueba el Módulo de Comunicación con BE utilizando un stub del BackEnd en Node.js este stub devuelve respuestas estáticas definidas a los request. Los métodos a probar son los agregados para las nuevas funcionalidades de la liberación y los que tienen cambios realizados respecto a la liberación anterior.

| Nombre Prueba | Responsable | Resultado Esperado | Entrada | Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SetGeoubicacion | Marccio SIlva | Consume un servicio que envía una geoubicación | lat=554, long=454 idExtension=1 | Genera un request con el formato definido en el documento de interfaz enviado la geoubicación. |
| GetGeoubicacionEvento | Samuel Sainz | Consume servicio que devuelve la información de geoubicacion de un evento | idEvento=1 | Obtiene la información de ubicación de las extensiones. |
| SetAudio | Juan Manuel Serralta | Consume servicio que envía un archivo de audio. | audio=audio.mp3, IdExtension=! | Genera un request con el formato definido en el documento de interfaz enviando un archivo de audio. |
| GetAudiosEvento | Juan Manuel Serralta | Consume un servicio par aobtener todos los Audios de un evento. | idEvento=1 | Genera un request que recibe todos los audios asociados a al evento. |

- Módulo Eventos FE

No hay cambios para esta liberación.

- Módulo de Localización

| Nombre Prueba | Responsable | Resultado Esperado | Entrada | Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GetUbicacionTest | Marccio Silva | Obtener la longitud y la latitud del dispositivo | Ninguna | Longitud y latitud. |

- Módulo Multimedia FE

| Nombre Prueba | Responsable | Resultado Esperado | Entrada | Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Módulo Notificaciones FE

| Nombre Prueba | Responsable | Resultado Esperado | Entrada | Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Módulo Mapas

Son las operaciones encargadas de procesar los datos de ubicación para presentar en los mapas.

| Nombre Prueba | Responsable | Resultado Esperado | Entrada | Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MostrarMapaConGeoubicaciones | Samuel Sainz | Muestra un mapa con las coordenadas marcadas en el mapa | Coordenadas de eventos | Mapa con marcas de |

- Módulo Lógica

Además de las funciones get, set e equals que son triviales, se prueban los siguientes métodos más complejos.

| Nombre Prueba | Responsable | Resultado Esperado | Entrada | Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SetGeoubicacion | Marccio SIlva | Obtiene la ubicación y llamar al módulo de comunicación con BE para enviar la geoubicación. | idExtension=1 | Obtiene la geoubicación y llama al módulo de comunicación con el FE. |
| GetGeoubicacionEvento | Samuel Sainz | llama al módulo de comunicación con be para obtener la información de ubicación de un evento y llama al módulo de mapas para que muestre en un mapa las geoubicaciones. | idEvento=1 | Obtiene la información de ubicación de las extensiones. |
| SetAudio | Juan Manuel Serralta | Llama al módulo de comunicación con el be y envía archivo de audio. | audio=audio.mp3, IdExtension=! | Envía una audio. |
| GetAudiosEvento | Juan Manuel Serralta | LLama al módulo de comunicacion con el be para obtener los audios de un evento. | idEvento=1 | Obtiene los audios de un evento. |

- Módulo UI

Para verificar la gui no se utilizan pruebas automáticas sino se comprueban todas las pantallas corriendo la aplicación.

#### 3.1.1.2 Responsable

Los responsables son  Samuel Sainz, Juan Serralta, Marccio Silva, Juan Serra, Ignacio Prandi por CU a desarrollar. El desarrollo de cada CU es End to End por lo tanto participan de cada módulo agregando las funcionalidades necesarias.

Generan una prueba unitaria de cada funcionalidad en cada módulo.

#### 3.1.1.3 Fecha de pruebas de integracion

Fecha para probar la integración 05/11.

### 3.1.2 Integración de Módulos del  Subsistema BackEnd

La integración se realiza mediante pruebas automáticas unitarias.

La estrategia adoptada es bottom-up se deben probar los módulos que no tengan dependencias con otros y luego los que tienen dependencias a los módulos ya probados.

La integración de los módulos queda concluida el 05/11 cuando están todos los módulos probados con un test automático de integración de los módulos.

#### 3.1.2.1 Pruebas de modulos

1. Módulo de base de datos se utiliza una base de datos local que es una herramienta del IDE Visual Studio 2015. Esta base de datos se crea cada vez que se ejecuta un test borrando la misma que ya estaba creada. Esto genera que los datos también son creados al momento de crear la base y no son consistentes en dos ejecuciones de datos.

La pruebas de este módulo son pruebas unitarias de ABM de cada entidad.

2. El Módulo Lógica es probado de forma unitaria cada función que se lista a continuación haciendo los flujos principales y alternativos.

| Nombre Prueba | Responsable | Resultado Esperado | Entrada | Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| agregarFileDataTest | Diego Irigaray | Agregar un archivo a la base de datos a un evento | Imagen, IdEvento=1 | Guarda en la base de datos una imagen |
| adjuntarGeoUbicacion | Diego Irigaray | Agrega geoubicación al evento | geoubicación, idEvento=1 | Guarda en la base de datos para el evento con IdEvento=1 la geoubicación |
| getImageData | Diego Irigaray | Obtener imagen | IdImagen | Obtiene una imagen a partir del nombre de la imagen. |
| getVideoData | Andres Veiro | obtener video | IdVideo=video1.mp3 | Obtener un video a partir de su identificador |
| getAudioData | Andres Veiro | obtener Audio de un evento | IdAudio=1 | Obtener un archivo de audio de un evento |
| SetHoraArriboTest | Andres Veiro | guarda en la base de datos la hora que se pasa como parámetro en una extensión | hora=02/02/2016 22:08.11.541 | Se guarda en la base de datos la hora ingresada como parámetro. |

3. Módulo de Comunicación con FE es probado de forma unitaria cada función que se lista a continuación haciendo los flujos principales y alternativos.

| Nombre Prueba | Responsable | Resultado Esperado | Entrada | Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PostImageFileTest | Diego Irigaray | Probar que los servicios se comunican correctamente con la capa lógica | imagen, idEvento=1 | Devuelve un mensaje de éxito y guarda en la bd para evento con idEvento=1 la imagen |
| PostVideoFileTest | Diego Irigaray | Probar que los servicios se comunican correctamente con la capa lógica | video, idEvento=1 | Devuelve un mensaje de éxito y guarda el video en la base de datos para el evento1. |
| PostAudioFileTest | Diego Irigaray | Probar que los servicios se comunican correctamente con la capa lógica | Audio, idEvento=1 | Devuelve un mensaje de éxito y guarda en bd el Audio para el recurso. |
| AdjuntarGeoUbicacionTest | Diego Irigaray | Probar que los servicios se comunican correctamente con la capa lógica | Ubicación, idEvento=1 | Devuelve un mensaje de éxito y adjunta la ubicación al evento en la bd. |
| GetImageDataTest | Andres Veiro | Probar que los servicios se comunican correctamente con la capa lógica | IdImagen= foto1.png | Devuelve la imagen para el IdImagen |
| GetVideoDataTest | Andres Veiro | Probar que los servicios se comunican correctamente con la capa lógica | IdVideo= video1.mp3 | Devuelve el video con IdVideo y un mensaje de éxito |
| GetAudioDataTest | Andres Veiro | Probar que los servicios se comunican correctamente con la capa lógica | IdAudio= audio.mp3 | Devuelve el audio con IdAudio y un mensaje de éxito |
| SetHoraArriboTest | Andres Veiro | guarda en la base de datos la hora que se pasa como parámetro en una extensión | hora=02/02/2016 22:08.11.541 | Se guarda en la base de datos la hora ingresada cómo parámetro. |

4. Módulo de comunicación con Servicio Externo se realiza una prueba unitaria que permita realizar un request al servidor y procesar la respuesta.

No hay cambios para esta liberación.

5. Módulo de Notificaciones se realiza una prueba unitaria la cual permite probar que se puedan enviar notificaciones a los topics.

No hay cambios para esta liberación.

6. Módulo OberverDataBase que genera notificaciones cuando ocurren cambio en la base de datos.

No hay cambios para esta liberación.

#### 3.1.2.2 Responsables

Los responsables son Diego Irigaray, Andres Veiro por CU a desarrollar. El desarrollo de cada caso de uso es End to End por lo tanto participan de cada módulo agregando las funcionalidades necesarias.

Por lo tanto generan una prueba unitaria de cada funcionalidad en cada módulo.

#### 3.1.2.4 Fecha de pruebas de integracion

Fecha para probar la integración 05/11.

### 3.1.3 Integración de Subsistemas

El objetivo es realizar la integración entre los subsistemas FronEnd y BackEnd. La misma se realiza de forma funcional. Los responsables de cada caso de uso de cada subsistema se reúnen de forma virtual para probar la integración. Se debe verificar que el flujo principal definido en el caso de uso se completen correctamente.

#### 3.1.3.1 Fecha de pruebas de integración de subsistemas

Fecha tope para probar la integración por parte del área de Verificación es 05/11.