PIS – GeneXus 2016

Plan de Verificación de la Iteración

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/10/2016 | 1.0 | Creación del documento | Martín Pérez |

Contenido

1.	OBJETIVOS DE LA ITERACIÓN

2.	VERIFICACIÓN UNITARIA

3.	VERIFICACIÓN DE SISTEMA

4.	EVALUACIÓN DE LA VERIFICACIÓN

4.1.	Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación

4.2.	Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación

4.3.	Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación

- Objetivos de la Verificación

Los objetivos de esta iteración son los siguientes:

- Verificar los casos de uso definidos en el alcance para la Iteración.

- Generación del ambiente de pruebas.

- Asegurar y controlar la calidad del software a desarrollar y del proceso de verificación como tal.

- Verificación Unitaria

|  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la tarea | 10 oct | 11 oct | 12 oct | 13 oct | 14 oct | 15 oct | 16 oct | Responsables |
| Login |  |  |  |  |  |  |  | Martín Pérez |
| Logout |  |  |  |  |  |  |  | Martín Pérez |
| Alta problema |  |  |  |  |  |  |  | Martín Pérez |
| Exportar CSV |  |  |  |  |  |  |  | Martín Pérez |

|  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la tarea | 17 oct | 18 oct | 19 oct | 20 oct | 21 oct | 22 oct |  | 23 oct | Responsables |
| Login |  |  |  |  |  |  |  |  | Martín Pérez |
| Logout |  |  |  |  |  |  |  |  | Martín Pérez |
| Alta problema |  |  |  |  |  |  |  |  | Martín Pérez y Diego González |
| Exportar CSV |  |  |  |  |  |  |  |  | Martín Pérez y Gabriel Rodríguez |
| Consultar problema |  |  |  |  |  |  |  |  | Martín Pérez y Gabriel Sosa |

Observación: El asistente de verificación Gabriel Rodríguez sólo verificará el domingo 16 de octubre. Los restantes asistentes de verificación (Diego González y Gabriel Sosa) probarán el producto los días marcados en conjunto con el responsable de verificación (Martín Pérez).

- Verificación de Sistema

Ver Documento: Modelo de Casos de Prueba

- Evaluación de la Verificación

  - Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación

Martín Pérez

  - Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación

14/10/2016

  - Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación

23/10/2016