PIS – GeneXus 2016

Plan de Verificación de la Iteración

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/10/2016 | 1.0 | Creación del documento | Martín Pérez |
| 19/10/2016 | 1.1 | Modificación en la planificación | Martín Pérez |

Contenido

1.	OBJETIVOS DE LA ITERACIÓN

2.	VERIFICACIÓN UNITARIA

3.	VERIFICACIÓN DE SISTEMA

4.	EVALUACIÓN DE LA VERIFICACIÓN

4.1.	Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación

4.2.	Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación

4.3.	Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación

- Objetivos de la Verificación

Los objetivos de esta iteración son los siguientes:

- Verificar los casos de uso definidos en el alcance para la Iteración.

- Generación del ambiente de pruebas.

- Asegurar y controlar la calidad del software a desarrollar y del proceso de verificación como tal.

- Verificación Unitaria

|  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la tarea | 10 oct | 11 oct | 12 oct | 13 oct | 14 oct | 15 oct | 16 oct | Responsables |
| Login |  |  |  |  |  |  |  | Martín Pérez |
| Logout |  |  |  |  |  |  |  | Martín Pérez |
| Alta problema |  |  |  |  |  |  |  | Martín Pérez |
| Exportar CSV |  |  |  |  |  |  |  | Martín Pérez |

|  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la tarea | 17 oct | 18 oct | 19 oct | 20 oct | 21 oct | 22 oct |  | 23 oct | Responsables |
| Login |  |  |  |  |  |  |  |  | Martín Pérez |
| Logout |  |  |  |  |  |  |  |  | Martín Pérez |
| Alta problema |  |  |  |  |  |  |  |  | Martín Pérez y Diego González |
| Exportar CSV |  |  |  |  |  |  |  |  | Martín Pérez y Gabriel Rodríguez |
| Consultar problema |  |  |  |  |  |  |  |  | Martín Pérez y Gabriel Sosa |

- Verificación de Sistema

Ver Documento: Modelo de Casos de Prueba

- Evaluación de la Verificación

  - Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación

Martín Pérez

  - Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación

14/10/2016

  - Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación

16/10/2016