# Informe Final de SCM
# Versión 1.1

# Historia de revisiones
Fecha	Versión	Descripción	Autor
20/11/16	1.0	Primera versión del documento	Ramiro Moreira
20/11/16	1.1	Cambios menores	Ramiro Moreira

Contenido	1

# Resultados Finales de SCM

## Planificado vs. Realizado

Al inicio del proceso se elaboró un plan para la gestión de configuración, una vez terminado el proceso, podemos evaluar que muchas de las cosas de lo planificado no fueron necesarias. La buena comunicación del equipo, sumado a el hecho de ser un equipo reducido y a que los miembros trabajaron de forma ordenada, utilizando correctamente los recursos definidos para el versionado (tanto google drive como gx server), fueron factores que permitieron una mayor flexibilidad en el proceso en cuanto al versionado. A continuación se detallan las actividades realisadas.

ra
Nomenclatura de los elementos: La nomenclatura definida fue la utilizada durante todo el proceso.

Definicion del ambiente controlado y herramientas: Se utilizó gx server para el versionado del código, y google drive para el versionado de los demás elementos de la linea base.
Con respecto a google drive, los miembros del equipo trabajaron de forma organizada y en orden, facilitando en gran medida la gestion de los documentos almacenados ahí. Ademas se mantuvo una copia actualizada de los elementos de la linea base.
La experiencia con la herramienta gx server también fue buena, el equipo se adapto bien a su uso y facilito el versionado.

Gestión de cambios: No fue necesaria la politica de gestión de cambios. Se pudo haber aplicado cuando se requirio un cambio importante en el arbol del servicio “Conversation” de Watson, pero se realizo de una forma mas informal, discutiendolo entre lo responsables y el cliente, lo cual sirvio para agilizar el proceso.

Realización de auditorías: No fueron necesarias auditorias.

Semana	Entregables de Control de Cambios y Configuración realizados
2	Manejo del Ambiente Controlado (SCMMAC)
	Plan de Configuración (SCMPLA)
5	Plan de Configuración (SCMPLA)
6	Manejo del Ambiente Controlado (SCMMAC)
	Plan de Configuración (SCMPLA)
14	Plan de Configuración (SCMPLA)
	Informe Final de Configuración (SCMIF)
	Registro de Version 4.1 (SCMRV)

## Cantidad de errores encontrados:

No se encontraron errores relevantes, el equipo se adaptó rapidamente al proceso de trabajo y las herramientas utilizadas facilitaron enormemente los trabajos de versionado, haciendo minimos los errores.

## Actividades de Control de Configuración

Fecha de solicitud	Nombre producto	Documento del Cambio	Estado	Documento del Cambio
03/11/16	Alfred	Alcance del sistema	Implementados	SCMGCv1.4 – Semana 14
30/10/16	Alfred	Modelo de casos de prueba	Implementados	SCMGCv1.4 – Semana 14

Además de estos surgieron otros cambios que no consideramos relevantes documentar en los documentos de gestión de Cambios ya que responden al desarrollo natural del producto.

# Evaluación Final

## Fase Inicial
### Primera Iteración
En esta iteración se realizó la primera versión del Plan de Configuración, donde se definió el cronograma de actividades a llevar a cabo por parte del SCMR, así como una primera aproximación de los ítems de configuración que conformarán la Línea Base del proyecto.
Se definió la estructura del ambiente controlado, así como el manejo que se realizaría del mismo; se comenzó utilizando dropbox como repositorio para los documentos, pero rapidamente se cambio por google drive, ya que el ultimo permite manejo de versiones. Se comenzo a investigar alternativas para el versionado del código, pero por falta de licencias aun no se decidió nada.
### Segunda Iteración
Se continuó definiendo la Línea Base del proyecto, se siguió investigando la herramienta gx server, pero todavía sin licencias.
Se perfeccionó la utilización de la herramienta google drive.

2.1.3 Tercera Iteración
      Se comenzó con la instalación del ambiente de desarrollo, se hicieron pruebas con la herramienta gx server, y se fijó un servidor público.
## Fase de Elaboración
### Primera Iteración
#### Desarrollo de Gestión de Configuración y Control de Cambios:
La utilización del SVN ya es algo común y transcurre sin incidentes, en este etapa se comienza a monitorear semanalmente el estado del repositorio así como los cambios sobre la línea base y los documentos en desarrollo.
Se crea una copia de los elementos de la linea base para tener un fácil acceso a los mismos y respaldarlos en caso de un cambio no deseado.
Se comienza a realizar respaldos del proyecto, para mitigar el riesgo de utilizar un repositorio público.

### Segunda Iteración
Se continúan con las revisiones esporadicas del repositorio y la línea base, comienzan las liberaciones internas (versión 1 y 1.1), para lo cual se utiliza el sistema de versiones de gx server.

2.1.3 Tercera Iteración

 Continuan saliendo nuevas versiones, se reevalua el alcance del sistema, provocando un cambio en los documentos de aclance y de modelos de caso de prueba, se realizan demos con el cliente (utilizando las versiones 2.0 y 2.1).
Sale la versión 3.0 del producto.

## Fase de Construcción
### Primera Iteración
#### Desarrollo de Gestión de Configuración y Control de Cambios:
Continúan las revisiones y respaldos periódicos. Se cierra una línea base para conservar el estado del proyecto en este momento y se comienza a trabajar en otra a partir de esta.
Continuan saliendo las versiones (3.1, 4.0 y 4.1).
Se realiza el informe final de scm y el registro de la última versión.

## General

Como fue mencionado a lo largo del informe no se encontraron anomalías que se deban especificar más allá de algún error de índole menor.

El equipo realizo una buena labor en cuanto a comunicación y organización, favoreciendo la ausencia de errores de versionado o de configuración.

La utilización de las herramientas google drive y gx server fueron impresindibles para el desarrollo del proyecto.

La organización del repositorio en google drive fue la siguiente:

El repositorio consta de un directorio de nombre “PIS” y bajo ese directorio existen los siguientes subdirectorios:

Nombre del directorio
Documentos
Entregas
Linea Base (el cual mantiene una copia de las ultimas versiones de los elementos de la linea base)
Maquina Virtual
Pruebas Técnicas (utilizado para el intercambio de algunos archivos por parte de los implementadores)

El directorio “Documentos” contiene dentro un directorio por cada fase del proceso. Y dentro de cada fase esta dividido por iteraciones y semanas. Dentro de cada semana se encuentra un directorio por cada area que haya generado un documento esa semana y los documentos correspondientes en cada área.

Está organización resulto satisfactoria y no tuvimos problemas con la misma.