PIS GeneXus 2016

Plan de SQA

Versión [1.0]

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| [23/08/2016] | [1.0] | Creación del documento | Diego González |

Contenido

Historia de revisiones	1

1	Propósito	4

2	Referencias	4

3	Gestión	4

3.1	Organización	4

3.2	Actividades	5

3.2.1	Ciclo de vida del software cubierto por el Plan	5

3.2.2	Actividades de calidad a realizarse	6

3.2.3	Revisar cada producto	6

3.2.4	Revisar el ajuste al proceso	6

3.2.5	Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)	7

3.2.6	Asegurar que las desviaciones son documentadas	7

3.2.7	Relaciones entre las actividades de SQA y la planificación	7

3.3	Responsables	7

4	Documentación	8

4.1	Propósito	8

4.2	Documentación mínima requerida	8

4.2.1	Especificación de requerimientos del software	8

4.2.2	Descripción del diseño del software	9

4.2.3	Plan de Verificación & Validación	9

4.2.4	Reportes de Verificación & Validación	10

4.2.5	Documentación de usuario	10

4.2.6	Plan de Gestión de configuración	10

4.3	Otros documentos	10

5	Estándares, prácticas, convenciones y métricas	10

5.1	Estándar de documentación	10

5.2	Estándar de verificación y prácticas	11

5.3	Otros Estándares	11

6	Revisiones y auditorías	11

6.1	Objetivo	11

6.2	Requerimientos mínimos	11

6.2.1	Revisión de requerimientos	11

6.2.2	Revisión de diseño preliminar	11

6.2.3	Revisión de diseño crítico	11

6.2.4	Revisión del Plan de Verificación & Validación	11

6.2.5	Auditoría funcional	11

6.2.6	Auditoría física	11

6.2.7	Auditorías internas al proceso	12

6.2.8	Revisión del Plan de gestión de configuración	12

6.2.9	Revisión Post Mortem	12

6.2.10	Agenda	12

6.3	Otras revisiones	12

6.3.1	Revisión de documentación de usuario	12

7	Verificación	12

8	Reporte de problemas y acciones correctivas	12

9	Herramientas, técnicas y metodologías	12

10	Gestión de riesgos	12

# Propósito

El propósito del presente documento es definir las actividades a realizar durante el proyecto para garantizar la calidad del producto así como del proceso.

El producto a construir es una herramienta que permita registrar y consultar problemas técnicos por voz y utilizando lenguaje natural. Se pretende que la inteligencia artificial de la aplicación sea capaz de guiar al usuario hacia la solución que necesita. La herramienta deberá contar con interfaces para web y Smart Devices(Android).

El alcance de este plan cubre las fases: inicial, elaboración, construcción y transición. No se cubre el ciclo de vida correspondiente al mantenimiento.

# Referencias

[1]ANSI/IEEE Std 730.1-1989, IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans.

[2]https://www.fing.edu.uy/inco/cursos/ingsoft/pis/proceso/MUM/treebrowses/checkslist/indexCheckslist.htm

[3]https://www.fing.edu.uy/inco/cursos/ingsoft/pis/memoria/index.htm

# Gestión

## Organización

El modelo de procesos adoptado es el MUM. Las líneas de trabajo se pueden agrupar en dos grupos: gestión y desarrollo. A su vez de estos grupos, se subdividen en áreas más específicas de trabajo como se muestra a continuación:

Desarrollo:

- Requerimientos

- Diseño

- Implementación

- Verificación

Gestión:

- SCM

- Gestión de Proyecto

- Comunicación

- SQA

Todas estas líneas de trabajo influyen en la calidad del proceso y del producto por lo que es responsabilidad del Responsable SQA y el asistente SQA asegurar y controlar la calidad de las mismas.

A continuación se detallan los miembros que componen la organización así como los roles que cumplen dentro de la misma.

| Responsable | Rol |
| --- | --- |
| Gabriel Rodríguez | Administrador-Asistente de verificación-Responsable de la comunicación |
| Gabriel Sosa | Analista-Documentador de usuario-Asistente de verificación-Coordinador de analistas |
| Rodrigo Andregnette | Analista-Implementador |
| Joaquín Márquez | Analista-Implementador-Responsable del núcleo |
| Diego González | Responsable de SQA-Asistente de verificación |
| Fabricio Agretti | Analista-Diseñador de interfaz de usuario-Implementador |
| Martin Pérez | Responsable de verificación y asistente de SQA |
| Ana Laura Rodríguez | Especialista técnico GeneXus y bases de datos-Implementador |
| Ramiro Moreira | Responsable de SCM-Implementador-Especialista técnico en lenguaje y configuración |
| Aldo Díaz | Arquitecto-Coordinador de desarrollo-Asistente de verificación |

## Actividades

### Ciclo de vida del software cubierto por el Plan

El plan cubre las siguientes etapas del ciclo de vida del software:

- Requerimientos

- Análisis

- Diseño

- Implementación

- Verificación

- Implantación

La fase de mantenimiento queda fuera del alcance del plan.

Los siguientes serán los productos del proyecto que tendrán revisiones de calidad:

- Requerimientos

  - Especificación de requerimientos

  - Modelos de casos de usos

  - Pautas para la interfaz de usuario

  - Alcance del sistema

- Diseño

  - Modelo de diseño

  - Descripción de la arquitectura

- Implementación

  - Informe de verificación unitaria

  - Prototipo

- Verificación

  - Plan de verificación y validación

- Implantación

  - Plan de implantación

- Gestión de configuración

  - Plan de configuración

- Gestión de proyecto

  - Plan de proyecto

  - Estimaciones y mediciones

  - Documento de riesgos

### Actividades de calidad a realizarse

Las tareas a ser llevadas a cabo deberán reflejar las evaluaciones a realizar, los estándares a seguir, los productos a revisar, los procedimientos a seguir en la elaboración de los distintos productos y los procedimientos para informar de los defectos detectados a sus responsables y realizar el seguimiento de los mismos hasta su corrección.

Las actividades que se realizarán son:

- Revisar cada producto

- Revisar el ajuste al proceso

- Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)

- Asegurar que las desviaciones son documentadas.

### Revisar cada producto

En esta actividad se revisan los productos que se definieron como claves para verificar en el Plan de calidad.

Se debe verificar que no queden correcciones sin resolver en los informes de revisión previos, si se encuentra alguna no resuelta, debe ser incluida en la siguiente revisión. Se revisan los productos contra los estándares, utilizando la checklist definida para el producto.

Se debe identificar, documentar y seguir la pista a las desviaciones encontradas y verificar que se hayan realizado las correcciones.

Como salida se obtiene el Informe de revisión de SQA, este informe debe ser distribuido a los responsables del producto y se debe asegurar de que son conscientes de desviaciones o discrepancias encontradas.

### Revisar el ajuste al proceso

En esta actividad se revisan los productos que se definieron como claves para verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el proceso. Con el fin de asegurar la calidad en el producto final del desarrollo, se deben llevar a cabo revisiones sobre los productos durante todo el ciclo de vida del software.

Se debe recoger la información necesaria de cada producto, buscando hacia atrás los productos previos que deberían haberse generado, para poder establecer los criterios de revisión y evaluar si el producto cumple con las especificaciones.

Esta información se obtiene de los siguientes documentos:

Plan del Proyecto, Plan de la iteración, Plan de Verificación.

Antes de comenzar, se debe verificar en los informes de revisión previos que todas las desviaciones fueron corregidas, si no es así, las faltantes se incluyen para ser evaluadas.

Como salida se obtiene el Informe de revisión de SQA correspondiente a la evaluación de ajuste al Proceso, este informe debe ser distribuido a los responsables de las actividades y se debe asegurar de que son conscientes de desviaciones o discrepancias encontradas.

### Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)

El objetivo de la RTF es descubrir errores en la función, la lógica ó la implementación de cualquier producto del software, verificar que satisface sus especificaciones, que se ajusta a los estándares establecidos, señalando las posibles desviaciones detectadas. Es un proceso de revisión riguroso, su objetivo es llegar a detectar lo antes posible, los posibles defectos o desviaciones en los productos que se van generando a lo largo del desarrollo. Por esta característica se adopta esta práctica para productos que son de especial importancia.

En la reunión participan el responsable de SQA e integrantes del equipo de desarrollo.

Se debe convocar a la reunión formalmente a los involucrados, informar del material que ellos deben preparar por adelantado, llevar una lista de preguntas y dudas que surgen del estudio del producto a ser revisado.

La duración de la reunión no debe ser mayor a dos horas.

Como salida se obtiene el Informe de RTF.

### Asegurar que las desviaciones son documentadas

Las desviaciones encontradas en las actividades y en los productos deben ser documentadas y ser manejadas de acuerdo a un procedimiento establecido.

Se debe chequear que los responsables de cada plan los modifiquen cada vez que sea necesario, basados en las desviaciones encontradas.

### Relaciones entre las actividades de SQA y la planificación

| Actividad | Semana cuando se realiza |
| --- | --- |
| Q1 - Identificar las propiedades de calidad | 1 a 4 |
| Q2 - Elaboración del plan de calidad | 1 a 4 |
| Q3 - Evaluar y ajustar el plan de calidad | 5 a 14 |
| Q4 - Revisión Técnica Formal | 5 a 14 |
| Q5 - Revisar las entregas | 0 a 14 |
| Q6 - Revisar el ajuste al proceso | 4 a 14 |
| Q7 - Evaluar la calidad de los productos | 4 a 14 |
| Q8 - Realizar el informe final de SQA | 14 |

## Responsables

Responsables de los principales productos que tendrán revisiones de calidad.

| Área | Responsable | Rol |
| --- | --- | --- |
| Gestión del proyecto | Gabriel Rodríguez | Administrador |
| Arquitectura | Aldo Díaz | Arquitecto |
| Análisis | Responsable sin determinar (*) | Analista |
| Gestión de la configuración | Ramiro Moreira | Responsable de Configuración |
| Verificación | Martín Pérez | Responsable de Verificación |
| Implementación | Responsable sin determinar (*) | Implementador |

(*) El mismo se definirá en etapas más avanzadas.

# Documentación

## Propósito

Identificación de la documentación relativa a desarrollo, Verificación & Validación, uso y mantenimiento del software.

Establecer como los documentos van a ser revisados para chequear consistencia: se confirman criterio e identificación de las revisiones.

## Documentación mínima requerida

La documentación mínima es la requerida para asegurar que la implementación logrará satisfacer los requerimientos.

### Especificación de requerimientos del software

El documento de especificación de requerimientos deberá describir, de forma clara y precisa, cada uno de los requerimientos esenciales del software además de las interfaces externas.

El cliente deberá obtener como resultado del proyecto una especificación adecuada a sus necesidades en el área de alcance del proyecto, de acuerdo al compromiso inicial del trabajo y a los cambios que este haya sufrido a lo largo del proyecto, que cubra aquellos aspectos que se haya acordado detallar con el cliente.

La especificación debe:

- Ser completa :

a. Externa, respecto al alcance acordado.

b. Internamente, no deben existir elementos sin especificar.

- Ser consistente, no pueden haber elementos contradictorios.

- Ser no ambigua, todo término referido al área de aplicación debe estar definido en un glosario.

- Ser verificable, debe ser posible verificar siguiendo un método definido, si el producto final cumple o no con cada requerimiento.

- Estar acompañada de un detalle de los procedimientos adecuados para verificar si el producto cumple o no con los requerimientos.

- Incluir requerimientos de calidad del producto a construir.

Los requerimientos de calidad del producto a construir son considerados dentro de atributos específicos del software que tienen incidencia sobre la calidad en el uso y se detallan a continuación:

Funcionalidad

a.   adecuación a las necesidades

b.   precisión de los resultados

c.   interoperabilidad

d.   seguridad de los datos

Confiabilidad

a.   madurez

b.   tolerancia a faltas

c.   recuperabilidad

Usabilidad

a.   comprensible

b.   aprendible

c.   operable

d.   atractivo

Eficiencia

a.   comportamiento respecto al tiempo

b.   utilización de recursos

Portabilidad

a.   adaptable

b.   instalable

Cada uno de estos atributos debe cumplir con las normas y regulaciones aplicables a cada uno.

### Descripción del diseño del software

El documento de diseño especifica como el software será construido para satisfacer los requerimientos.

Deberá describir los componentes y subcomponentes del diseño del software, incluyendo interfaces internas. Este documento deberá ser elaborado primero como Preliminar y luego será gradualmente extendido hasta llegar a obtener el Detallado.

El cliente deberá obtener como resultado del proyecto el diseño de un producto de software que cubra aquellos aspectos que se haya acordado con el cliente incorporar al diseño, en función de la importancia que estos presenten y de sus conexiones lógicas.

El diseño debe:

- Corresponder a los requerimientos a incorporar:

a. Todo elemento del diseño debe contribuir a algún requerimiento

- La implementación de todo requerimiento a incorporar debe estar contemplada en por lo menos un elemento del diseño.

- Ser consistente con la calidad del producto

### Plan de Verificación & Validación

El Plan de V & V deberá identificar y describir los métodos a ser utilizados en:

- La verificación de que:

a.  los requerimientos descritos en el documento de requerimientos han sido aprobados por una autoridad apropiada. En este caso sería que cumplan con el acuerdo logrado entre el cliente y el equipo.

- los requerimientos descritos en el documento de requerimientos son implementados en el diseño expresado en el documento de diseño.

- el diseño expresado en el documento de diseño esta implementado en código.

- Validar que el código, cuando es ejecutado, se adecua a los requerimientos expresados en el documento de requerimientos.

### Reportes de Verificación & Validación

Estos documentos deben especificar los resultados de la ejecución de los procesos descritos en el Plan de V & V.

### Documentación de usuario

La documentación de usuario debe especificar y describir los datos y entradas de control requeridos, así como la secuencia de entradas, opciones, limitaciones de programa y otros elementos necesarios para la ejecución exitosa del software.

Todos los errores deben ser identificados y las acciones correctivas descritas.

Como resultado del proyecto el cliente obtendrá una documentación para el usuario de acuerdo a los requerimientos específicos del proyecto.

### Plan de Gestión de configuración

El Plan de gestión de configuración debe contener métodos para identificar componentes de software, control e implementación de cambios, y registro y reporte del estado de los cambios implementados.

## Otros documentos

Se considera que los siguientes documentos también tendrán incidencia en la calidad del producto a desarrollar.

- Plan de desarrollo

- Plan de proyecto

- Estándar de Documentación Técnica

- Estándar de Implementación

- Documento de riesgos

# Estándares, prácticas, convenciones y métricas

## Estándar de documentación

Como estándares de documentación se definirán dos documentos:

- Estándar de documentación técnica y

- Estándar de documentación de usuario.

La documentación técnica del producto debe:

- Ser adecuada para que un grupo independiente del de desarrollo pueda encarar el mantenimiento del producto.

- Incluir fuentes, Modelos de Casos de Uso, Objetos

Para la escritura de documentos se han definido plantillas para ser utilizadas en la elaboración de entregables.

En estas plantillas se definen:

- encabezado y pie de página.

- fuente y tamaño de fuente para estilo normal

- fuente y tamaño de fuente para los títulos a utilizar

- datos mínimos que se deben incluir

Se utilizará el formato presente en las plantillas definidas en el MUM.

## Estándar de verificación y prácticas

Se utilizan las prácticas definidas en el Plan de Verificación y Validación.

Como estándar se utiliza el documento de:

Std 1012-1986 IEEE Standard for Software Verification and Validation Plans.

## Otros Estándares

- Integración con GAM: para el acceso y gestión de usuarios de forma segura, a modo de mejorar la seguridad del producto.

# Revisiones y auditorías

## Objetivo

Definición de las revisiones y auditorías técnicas y de gestión que se realizarán.

Especificación de cómo serán llevadas a cabo dichas revisiones y auditorías.

## Requerimientos mínimos

Se especifican las revisiones y auditorías que deben realizarse como mínimo, así como la agenda para la realización de las mismas.

### Revisión de requerimientos

Esta revisión se realiza para asegurar que se cumplió con los requerimientos especificados por el Cliente.

### Revisión de diseño preliminar

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia y suficiencia técnica del diseño preliminar del software.

### Revisión de diseño crítico

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia del diseño detallado con la especificación de requerimientos.

### Revisión del Plan de Verificación & Validación

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia y completitud de los métodos especificados en el Plan de V & V.

### Auditoría funcional

Esta auditoría se realiza previa a la liberación del software, para verificar que todos los requerimientos especificados en el documento de requerimientos fueron cumplidos.

### Auditoría física

Esta revisión se realiza para verificar que el software y la documentación son consistentes y están aptos para la liberación.

### Auditorías internas al proceso

Estas auditorías son para verificar la consistencia: del código versus el documento de diseño, especificaciones de interfaz, implementaciones de diseño versus requerimientos funcionales, requerimientos funcionales versus descripciones de testeo.

### Revisión del Plan de gestión de configuración

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia y completitud de los métodos especificados en el Plan de gestión de configuración.

### Revisión Post Mortem

Esta revisión se realiza al concluir el proyecto para especificar las actividades de desarrollo implementadas durante el proyecto y para proveer recomendaciones.

### Agenda

[En esta sección se deberá especificar la agenda para las revisiones y auditorías detalladas anteriormente.]

| Revisión | Semanas |
| --- | --- |
| Revisión de Requerimientos | Semanas 5 a 8 |
| Revisión de Diseño preliminar | Semanas 4 a 5 |
| Revisión de Diseño Crítico | Semanas 6 a 8 |
| Revisión de Plan de V&V | Semanas 5 |
| Auditoria funcional | Semana 12 |
| Auditoria física | Semana 12 |
| Auditorías internas al proceso | Semanas 4 a 12 |
| Revisión del plan de gestión | Semanas 5 a 12 |
| Revisión Post Mortem | Semana 15 |

## Otras revisiones

### Revisión de documentación de usuario

Se revisa la completitud, claridad, correctitud y aplicación de uso.

# Verificación

Ver plan de verificación y validación.

# Reporte de problemas y acciones correctivas

Ante la detección de un problema en un producto, el equipo de SQA se comunicará directamente con el responsable del mismo señalando el error. Dependiendo de la gravedad o urgencia del error, se puede informar al administrador o a otras partes del equipo relacionadas con el producto.

El equipo de SQA podrá corregir problemas menores si está a su alcance, y luego informar al responsable del producto acerca de los cambios realizados y su justificación.

# Herramientas, técnicas y metodologías

Se utilizarán checklists basadas en las encontradas en el material del MUM así como las utilizadas en años anteriores y encontradas en la memoria organizacional (ver referencias  [2] y [3]).

# Gestión de riesgos

Ver documento de gestión de riesgos.