Proyecto GeneXus 2016
Plan de Verificación y Validación

Versión 2.2
Historia de revisiones
	Fecha
	Versión
	Descripción
	Autor

	24/08/2016
	1.0
	Creación del documento.
	Martín Pérez

	27/08/2016
	1.1
	Modificación del documento
	Diego González

	01/09/2016
	2.1
	Modificación del documento
	Martín Pérez

	15/09/2016
	2.2
	Ajuste del documento
	Martín Pérez


Contenido

31.
Introducción


31.1.
Propósito


31.2.
Punto de partida


41.3.
Alcance


41.4.
Identificación del proyecto


41.5.
Estrategia de evolución del Plan


52.
Requerimientos para verificar


53.
Estrategia de Verificación


53.1.
Tipos de pruebas


53.1.1.
Prueba de integridad de los datos y la base de datos


63.1.2.
Prueba de Funcionalidad


63.1.3.
Prueba de Ciclo del Negocio


73.1.4.
Prueba de Seguridad y Control de Acceso


83.1.5.
Prueba de Fallas y Recuperación


93.1.6.
Prueba de instalación


93.1.7.
Prueba de Documentos


103.2.
Herramientas


104.
Recursos


104.1.
Roles


114.2.
Sistema


125.
Hitos del proyecto de Verificación


126.
Entregables


126.1.
Modelo de Casos de Prueba


126.2.
Informes de Verificación


136.3.
Evaluación de la verificación


136.4.
Informe final de verificación


137.
Dependencias


137.1.
Dependencia de personal


137.2.
Dependencia de software


137.3.
Dependencia de hardware


148.
Riesgos


148.1.
Planificación


159.
Apéndice


159.1.
Niveles de gravedad de error


159.2.
Niveles de aceptación para lo elementos verificados




1. Introducción

1.1. Propósito

Este Plan de Verificación para el proyecto “GeneXus 2016” soporta los siguientes objetivos:
· Identificar los componentes de software y la documentación que deben ser sometidos al proceso de verificación y validación.
· Enumerar los requerimientos, teniendo en cuenta las prioridades del cliente en cada fase.

· Describir las estrategias de verificación que serán utilizadas para cada tipo de verificación: verificación unitaria, de integración, funcional y de sistema.

· Identificar los recursos necesarios que serán utilizados en el proceso de verificación y validación.

1.2. Punto de partida

El sistema a construir tiene como objetivo registrar problemas y soluciones en el desarrollo de software vía Web y dispositivos móviles.
La principal funcionalidad del software es dado un problema concreto y una solución, el sistema debe poder registrarlos y luego permitir búsquedas sobre la base de conocimiento por parte de los técnicos.

Estará conformado por 3 grandes componentes:

· Servidor

· Cliente Web

· Cliente Móvil

El objetivo de la verificación es comprobar que el sistema cumple con los requerimientos especificados (funcionales y no funcionales) y poder encontrar la mayor cantidad de defectos tempranamente con el objetivo de entregar un software de calidad al cliente. Evitando retrabajo por el descubrimiento de fallas sobre el final del proceso de desarrollo.

Para lograr esto, se requiere tener una visión global del sistema, y también una visión en cada uno de los subsistemas que lo componen.

Es por esto que la verificación se separa en 5 grandes tipos:

· Pruebas unitarias: Se verifica cada unidad de código fuente, para determinar si contiene defectos en su implementación.
· Pruebas de integración: Se verifica el correcto funcionamiento de las interacciones entre las unidades de código fuente para determinar que no existen defectos en la comunicación de los mismos.

· Pruebas funcionales: Se verifica que el sistema cumple con todas las funcionalidades especificadas en los requerimientos del mismo.

· Pruebas del sistema: Se verifican conjuntos de funcionalidades del sistema, como ser ciclo de vida de entidades, interacciones entre las mismas, etc.

· Pruebas de requerimientos no funcionales: Se verifican que los requerimientos no funcionales especificados son cumplidos por el sistema.
1.3. Alcance

Se pretende definir el alcance del proceso de verificación y validación, especificando las responsabilidades que deben asumir los roles involucrados. 

La verificación unitaria será responsabilidad de cada implementador. Se recomienda, que al finalizar cada unidad de código, se cree un conjunto básico de casos de pruebas para probar la funcionalidad de la unidad. Éstas pruebas serán de caja negra y blanca, usando la técnica de comprobación de valores límites y partición de clases de equivalencia.
Las pruebas de integración serán responsabilidad del equipo de implementadores en conjunto con el de verificación. Estos deberán organizarse para realizarlas y en caso de encontrarse defectos y no corregirlos, realizar el informe pertinente. Se deberá verificar la integración con modulos creados por externos, como ser Watson, asi como la integración entre los modulos creados internamente.
Las pruebas funcionales y del sistema serán responsabilidad del equipo de verificación, utilizando el documento de especificación de requerimientos para probar y validar que el software hace lo que debe y sobre todo, lo que se ha especificado.
Las pruebas de requerimientos no funcionales serán responsabilidad del  equipo de verificación. Se utilizará el documento de especificación de requerimientos para determinar que comportamientos se deben verificar. 
Un riesgo importante que puede afectar negativamente al proceso de verificación es que el proyecto se basa en tecnologías (GeneXus) que la gran mayoría de los integrantes no conoce de antemano. 

Por otro lado, la falta de conocimiento sobre Watson por parte tanto del cliente como del grupo es otro de los riesgos.
Estos riesgos pueden ocasionar que las estimaciones de tiempo sean incorrectas, causando un retraso en la fecha de entrega de código y por lo tanto afectando al proceso de verificación. Incluso, es posible que el equipo de desarrollo no realice las correspondientes pruebas de verificación, o que las realice pero con un bajo nivel de calidad.

1.4. Identificación del proyecto

Los documentos usados para elaborar el Plan de Verificación son los siguientes:

· Documento de Especificación de Requerimientos.
· Plan de verificación y validación de otros años tomado de la Memoria Organizacional de la asignatura.
1.5. Estrategia de evolución del Plan

El responsable del monitoreo del Plan de Verificación y Validación es el Responsable de Verificación. Este debe asegurarse que el plan se está realizando satisfactoriamente en cada etapa del proyecto.

El equipo de verificación evaluará los posibles cambios al Plan de Verificación que se crean necesarios. El resto del equipo podrá sugerir un cambio al plan si lo cree necesario, y el equipo de verificación lo analizará.

Los cambios al plan serán registrados en el Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de V&V.

2. Requerimientos para verificar

En la lista a continuación se presentan los elementos, casos de uso, requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales, que serán verificados. 

Requerimientos funcionales que serán verificados a lo largo de todo el proyecto (podrán modificarse en el futuro)

· Alta de usuario
· Modificación de usuario
· Baja de usuario
· Alta de Problema
· Modificación de problema
· Baja de problema
· Histórico de búsquedas
· Consulta problema
· Calificar solución
· Alta favoritos
· Consulta favoritos
· Baja favoritos
· Autenticación de usuarios

· Autorización de usuarios

· Importar conocimientos SACs

· Exportar CSV para Natural Languaje

· Visualizar preguntas sin solución

Requerimientos no funcionales que serán verificados a lo largo de todo el proyecto (podrán modificarse en el futuro)

· El tiempo de respuesta debe ser menor a 5 segundos, sin contar el tiempo de respuesta de Watson. 
· Usabilidad (Se espera una definición más precisa de este requerimiento)
· Seguridad (Los usuarios no podrán realizar acciones en las que no tienen permiso).

3. Estrategia de Verificación

Esta sección presenta el enfoque recomendado para la verificación. Describe como se verificarán los elementos. 

Se indicarán las técnicas usadas y el criterio para saber cuando una prueba se completó (criterio de aceptación).

3.1. Tipos de pruebas

3.1.1. Prueba de integridad de los datos y la base de datos

3.1.1.1. Objetivo de la prueba

Asegurar que los métodos y procesos de acceso a la base de datos funcionan correctamente y sin corromper datos.
3.1.1.2. Técnica

Invocar cada método o proceso de acceso a la base de datos con datos válidos y no válidos, para verificar lo siguiente:

· Se obtienen los datos de respuesta esperados cuando se usan datos válidos.

· Cuando se usan datos no válidos, no se ejecuta dicha acción.

· Inspeccionar la base de datos para asegurarse de que se han guardado los datos correctos, que todos los eventos de la base de datos ocurrieron correctamente.

3.1.1.3. Criterio de aceptación

Todos los métodos y procesos de acceso a la base de datos funcionan como fueron diseñados y sin datos corruptos.
3.1.1.4. Consideraciones especiales

Los procesos deben ser invocados manualmente.

Se usará una copia de la base de datos.

Se deben usar bases de datos pequeñas para aumentar la facilidad de inspección de los datos para verificar que no sucedan eventos no aceptables.
3.1.2. Prueba de Funcionalidad

La prueba de funcionalidad se enfoca en requerimientos para verificar que se corresponden directamente a casos de usos o funciones y reglas del negocio. Los objetivos de estas pruebas son verificar la aceptación de los datos, el proceso, la recuperación y la implementación correcta de las reglas del negocio. Este tipo de prueba se basa en técnicas de caja negra, que consisten en verificar la aplicación y sus procesos interactuando con la aplicación por medio de la interfaz de usuario y analizar los resultados obtenidos.
3.1.2.1. Objetivo de la prueba

Asegurar la funcionalidad apropiada del objeto de prueba, incluyendo la navegación, entrada de datos, proceso y recuperación.
3.1.2.2. Técnica

Ejecutar cada caso de uso, flujo de caso de uso, o función usando datos válidos y no válidos, para verificar lo siguiente:

· Se obtienen los resultados esperados cuando se usan datos válidos.

· Cuando se usan datos no válidos se despliegan los mensajes de error o advertencia apropiados.

· Se aplica apropiadamente cada regla del negocio.
3.1.2.3. Criterio de aceptación

Todas las pruebas planificadas se realizaron. Todos los defectos encontrados han sido debidamente identificados.
3.1.2.4. Consideraciones especiales

Las pruebas de funcionalidad se verán afectadas si se retrasa el desarrollo de la implementación, o si el software entregado al área de verificación contiene muchos defectos que impidan las pruebas de las restantes funcionalidades.

Dentro de lo posible se intentará realizar tests cases que sean automáticos, de manera de poder reproducirlos para realizar los tests de regresión. 
3.1.3. Prueba de Ciclo del Negocio

Esta prueba debe simular las actividades realizadas en el proyecto en el tiempo. Se debe identificar un período, que puede ser un año, y se deben ejecutar las transacciones y actividades que ocurrirían en el período de un año. Esto incluye todos los ciclos diarios, semanales y mensuales y eventos que son sensibles a la fecha.
En este caso, no hay ningun requerimiento que determina un ciclo diario. Si en el futuro surge algún otro requerimiento, se agregará debidamente.

3.1.3.1. Objetivo de la prueba

Asegurar que la aplicación funciona de acuerdo a los requerimientos del negocio.
3.1.3.2. Técnica

La prueba debe simular ciclos de negocios realizando lo siguiente:

Las pruebas de funcionalidad se deben modificar para aumentar la cantidad de veces que se ejecuta cada función, simulando varios usuarios diferentes en un período determinado.

Todas las funciones sensibles a la fecha se deben ejecutar con fechas válidas y no válidas o períodos de tiempo válidos y no válidos.

Para cada prueba realizada verificar lo siguiente:

· Se obtienen los resultados esperados cuando se usan datos válidos.

· Cuando se usan datos no válidos se despliegan los mensajes de error o advertencia apropiados.

· Se aplica apropiadamente cada regla del negocio.
3.1.3.3. Criterio de aceptación

Todas las pruebas planificadas se realizaron. Todos los defectos encontrados han sido debidamente identificados.
3.1.3.4. Consideraciones especiales

Las fechas del sistema y eventos requieren actividades de soporte especiales.
Esto es, poder cambiar la fecha y hora del reloj de servidor donde correrá el sistema. 
3.1.4. Prueba de Seguridad y Control de Acceso

La Prueba de Seguridad y Control de Acceso se enfoca en dos áreas de seguridad:

· Seguridad en el ámbito de aplicación, incluyendo el acceso a los datos y a las funciones de negocios.

· Seguridad en el ámbito de sistema, incluyendo conexión, o acceso remoto al sistema.

La seguridad en el ámbito de aplicación asegura que, basado en la seguridad deseada los actores están restringidos a funciones o casos de uso específicos o limitados en los datos que están disponibles para ellos. 

La seguridad en el ámbito de sistema asegura que, solo los usuarios con derecho a acceder al sistema son capaces de acceder a las aplicaciones y solo a través de los puntos de ingresos apropiados.
3.1.4.1. Objetivo de la prueba

Seguridad en el ámbito de aplicación: Verificar que un actor pueda acceder solo a las funciones o datos para los cuales su tipo de usuario tiene permiso.
Seguridad en el ámbito de sistema: Verificar que solo los actores con acceso al sistema y a las aplicaciones, puedan acceder a ellos.
3.1.4.2. Técnica

Seguridad en el ámbito de aplicación: Identificar y hacer una lista de cada tipo de usuario y las funciones y datos sobre las que cada tipo tiene permiso.
Crear pruebas para cada tipo de usuario y verificar cada permiso creando operaciones específicas para cada tipo de usuario.
Modificar el tipo de usuario y volver a ejecutar las pruebas para los mismos usuarios. En cada caso, verificar que las funciones o datos adicionales están correctamente disponibles o son denegados.
3.1.4.3. Criterio de aceptación

Para cada tipo de actor conocido las funciones y datos apropiados están disponibles, y todas las operaciones funcionan como se espera y ejecutan las pruebas de Funcionalidad de la aplicación.
3.1.5. Prueba de Fallas y Recuperación
Las Pruebas de Fallas y Recuperación aseguran que el software puede recuperarse de fallas de hardware, software o mal funcionamiento de la red sin pérdida de datos o de integridad de los datos.

La Prueba de Recuperación es un proceso en el cual la aplicación o sistema se expone a condiciones extremas, o condiciones simuladas, para causar falla, como fallas en dispositivos de Entrada/Salida y la aplicación o sistema es monitoreado e inspeccionado para verificar que se recupera apropiadamente la aplicación o sistema y se logre la recuperación de datos.
3.1.5.1. Objetivo de la prueba

Verificar que los procesos de recuperación (manual o automáticos) recuperen apropiadamente la base de datos, aplicaciones y sistema a un estado conocido y deseado. En la prueba se incluyen los siguientes tipos de condiciones:

· interrupción de energía al cliente

· interrupción de energía al servidor

· interrupción de comunicaciones mediante los servidores de la red

· interrupción de comunicación o pérdida de energía de los discos del servidor o con los controladores

· ciclos incompletos (procesos de filtro de datos interrumpidos, procesos de sincronización de datos interrumpidos)

· elementos de datos en la base de datos inválidos o corruptos.
3.1.5.2. Técnica

Se deben usar las pruebas creadas para probar Funcionalidad y Ciclos de negocio para crear una serie de operaciones. Una vez logrado el punto de comienzo deseado, se deben realizar o simular las siguientes acciones, individualmente:

· Interrumpir la energía del cliente: apagar el PC.

· Interrumpir la energía del servidor: simular o iniciar el proceso de apagado del servidor.

· Interrupción por medio de los servidores de red: simular o iniciar la pérdida de comunicación con la red (desconectar físicamente la comunicación o apagar el servidor de red o router)
· Interrumpir la comunicación o quitar la energía de los discos del servidor o sus controladores: simular o eliminar físicamente al comunicación con uno o más controladores de disco o los discos.
3.1.5.3. Criterio de aceptación

En todos los casos, la aplicación, la base de datos y el sistema deben, en la realización procedimientos de recuperación, volver a un estado conocido y deseable. 

3.1.5.4. Consideraciones especiales

Los procedimientos para desconectar cables (simulando falta de energía o pérdida de comunicación) no son deseables o factibles. Se pueden requerir métodos alternativos, como software de diagnóstico. 
3.1.6. Prueba de instalación

La Prueba de Instalación tiene dos propósitos. Uno es asegurar que el software puede ser instalado en diferentes condiciones (como una nueva instalación, una actualización, y una instalación completa o personalizada) bajo condiciones normales y anormales. Condiciones anormales pueden ser insuficiente espacio en disco, falta de privilegios para crear directorios, etc. El otro propósito es verificar que, una vez instalado, el software opera correctamente. Esto significa normalmente ejecutar un conjunto de pruebas que fueron desarrolladas para Prueba de Funcionalidad.

3.1.6.1. Objetivo de la prueba

Verificar que el software objeto de prueba se instala correctamente en cada configuración de hardware requerida bajo las siguientes condiciones:

· instalación nueva, se instala por primera vez en un nuevo dispositivo móvil.

· actualización, dispositivo móvil previamente instalada con la aplicación, con la misma versión.

· actualización, dispositivo móvil previamente instalada con la aplicación, con una versión anterior.

3.1.6.2. Técnica

· Realizar la instalación.

· Realizar la instalación.

· Ejecutar un conjunto de pruebas funcionales ya implementadas para la Prueba de Funcionalidad.

3.1.6.3. Criterio de aceptación

Las pruebas de funcionalidad se ejecutan exitosamente sin fallas.

3.1.7. Prueba de Documentos

La Prueba de Documentos debe asegurar que los documentos relacionados al software que se generen en el proceso sean correctos, consistentes y entendible. Se incluyen como documentos los Materiales para Soporte al Usuario, Documentación Técnica, Ayuda en Línea y todo tipo de documento que forme parte del paquete de software.
3.1.7.1. Objetivo de la prueba

Verificar que el documento objeto de prueba sea:

· Correcto, esto es, que cumpla con el formato y organización para el documento establecido en el proyecto.

· Consistente, esto es, que el contenido del documento sea fiel a lo que hace referencia. Si el documento es Documentación de Usuario, que la explicación de un procedimiento sea exactamente como se realiza el procedimiento en el software, si se muestran pantallas que sean las correctas.

· Entendible, esto es, que al leer el documento se entienda correctamente lo que expresa y sin ambigüedades, además que sea fácil de leer.
3.1.7.2. Técnica

Para verificar que el documento es correcto se debe comparar con el estándar definido si existe o con las pautas de documentación y ver que el documento cumple con ellas.

Para verificar que el documento es Consistente se debe ejecutar el programa siguiendo el documento en caso de los Materiales de Soporte al Usuario y comprobar que lo que se explica en estos documentos es exactamente lo que se ejecuta en el programa. En caso de Documentación Técnica se debe revisar el código al cual corresponde la documentación y comprobar que dicha describe el código.

Para verificar que el documento es entendible, debe comprobar que se entiende correctamente, que no tiene ambigüedades y que sea fácil de leer.]

3.1.7.3. Criterio de aceptación

El documento expresa exactamente lo que debe expresar, no hay diferencias entre lo que está escrito y el objeto de la descripción (operación de software, código de programa, decisiones técnicas) y se entiende fácilmente.

La documentación mas importante para el cliente, es la técnica, por lo tanto se hará mayor énfasis en la verificación de esta.

3.2. Herramientas

Utilizaremos la herramienta de reporte de incidentes Redmine. Dentro de las características mas importantes de esta herramienta se encuentran:

· Seguimiento de incidentes.

· Calendario de actividades.

· Diagrama de Gantt

· Repositorio de control de versiones
Se usará Selenium, esta herramienta permite la creación de pruebas automáticas sobre navegadores Web de manera muy fácil e intuitiva y permite luego la reproducción de los test.

4. Recursos

En esta sección se presentan los recursos recomendados para el proyecto “GeneXus 2016”, sus principales responsabilidades y su conocimiento o habilidades.
4.1. Roles

En la tabla a continuación se muestra la composición de personal para el proyecto”GeneXus 2016” en el área Verificación del Software.
	Rol
	Cantidad mínima de recursos recomendada
	Responsabilidades

	Responsable de verificación
	1
	Identifica, prioriza e implementa los casos de prueba.

· Genera el Plan de Verificación.

· Genera el Modelo de Prueba.

· Evalúa el esfuerzo necesario para verificar.

· Proporciona la dirección técnica.

· Adquiere los recursos apropiados.

· Proporciona informes sobre la verificación. 

	Asistente de verificación
	3
	· Ejecuta las pruebas

· Registra los resultados de las pruebas.

· Recuperar el software de errores.

· Documenta los pedidos de cambio.


4.2. Sistema

Es recomendable que el sistema simule el entorno de producción, reduciendo los accesos y los tamaños de bases de datos si fuera apropiado.
	Recurso
	Nombre/Tipo

	Servidor de base de datos
	SQL Server

	PC Cliente para pruebas
	PC con acceso a internet

	Herramienta de reporte de incidentes
	Eventum

	Software para seguimiento de defectos.
	Redmint


Hitos del proyecto de Verificación

La verificación del proyecto debe incorporar actividades de prueba para cada verificación identificada en las secciones anteriores. 
	Actividad que determina el hito
	Esfuerzo
	Fecha de comienzo
	Fecha de finalización

	Planificar la verificación
	10 hs
	Semana 2
	Semana 2

	Elaborar casos de prueba
	15 hs
	Semana 3 
	Semana 4

	Ajuste y Control de Verificación
	10 hs
	Semana 3
	Semana 11

	Ejecutar la verificación 
	35 hs
	Semana 4 
	Semana 11

	Evaluar la verificación
	10 hs
	Semana 4
	Semana 11


Nota: Esta sección de hitos del proyecto es muy probable que se relicen varias modificaciones en posteriores versiones.
5. Entregables

5.1. Modelo de Casos de Prueba 

	Documento
	Modelo de Casos de Prueba

	Creado por
	El Responsable de verificación, Martín Pérez.

	Para quien
	Es la guía para realizar las pruebas del sistema y lo usarán los Asistentes de verificación y el Responsable de verificación cuando se ejecuten las pruebas del sistema.

	Fecha de liberación
	Será liberado luego de la fase inicial.


5.2. Informes de Verificación

	Documento
	Se genera un documento Informe de Verificación Unitaria por cada prueba unitaria que se realice al sistema.

	Creado por
	Las personas que ejecutan las pruebas.

	Para quien
	Es el retorno para los implementadores de la tarea de verificación, que detalla los errores encontrados para que puedan ser corregidos.

	Fecha de liberación
	Será liberado luego de cada verificación unitaria.


	Documento
	Se genera un documento Informe Consolidación por cada consolidación que se realice al sistema.

	Creado por
	Las personas que ejecutan las pruebas.

	Para quien
	Es el retorno para los implementadores de la tarea de consolidación, que detalla los errores encontrados para que puedan ser corregidos.

	Fecha de liberación
	Será liberado luego de cada consolidación.


	Documento
	Se genera un documento Informe de Verificación de Integración por cada prueba de integración que se realice al sistema.

	Creado por
	Las personas que ejecutan las pruebas.

	Para quien
	Es el retorno para los implementadores de la tarea de verificación, que detalla los errores encontrados para que puedan ser corregidos.

	Fecha de liberación
	Será liberado luego de cada verificación de integración.


	Documento
	Se genera un documento Informe de Verificación de Sistema por cada prueba de sistema que se realice.

	Creado por
	Las personas que ejecutan las pruebas.

	Para quien
	Es el retorno para los implementadores de la tarea de verificación, que detalla los errores encontrados para que puedan ser corregidos.

	Fecha de liberación
	Será liberado luego de cada verificación de sistema.


5.3. Evaluación de la verificación

	Documento
	Se genera un documento Evaluación de la verificación por cada prueba que se realice al sistema. Este documento contiene las fallas encontradas en el sistema, la cobertura de la verificación realizada y el estado del sistema.

	Creado por
	El Responsable de verificación, que toma como fuente de su trabajo los Informes de verificación.

	Para quien
	Es el resumen de la tarea de verificación y es el retorno para todo el equipo de trabajo del estado del sistema.

	Fecha de liberación
	Será liberado luego de cada verificación, unitaria, de integración y de sistema.


5.4. Informe final de verificación

	Documento
	El documento Informe final de verificación es el resumen de la verificación final del sistema antes de que sea liberado al entorno del usuario. 

	Creado por
	El Responsable de verificación, que toma como fuente de su trabajo los Informes de verificación.

	Para quien
	Indica el estado del sistema.

	Fecha de liberación
	Será liberado luego de la verificación final del sistema.


6. Dependencias

6.1. Dependencia de personal
Será necesaria en la fase de construcción la participación de los tres asistentes de verificación y del responsable de verificación.
6.2. Dependencia de software

El software a verificar debe haber sido verificado previamente por los desarrolladores (pruebas unitarias y pruebas de integración), y debe ser entregado en una fecha apropiada.
6.3. Dependencia de hardware

Las pruebas que verifiquen el requerimiento no funcional de tiempo de carga de la página, requieren una maquina cliente ejecutando el browser que accede a la página.

Las pruebas que verifiquen la funcionalidad del dispositivo móvil requieren de un emulador del dispositivo móvil con la aplicación cargada, y una máquina servidor que ejecutará el sistema.

7. Riesgos

En esta sección se detallan los riesgos detectados que puedan afectar la normal realización de las tareas de verificación.
7.1. Planificación
Las pruebas de verificación se verán afectadas si se retrasa el desarrollo de la implementación, o si el software entregado al área de verificación contiene muchos defectos que impidan las pruebas de las restantes funcionalidades.

Evaluación del riesgo: Alto.

Probabilidad de ocurrencia: Alta.

Contingencia: Realizar la verificación atrasada del componente. Si es necesario, se modifica la agenda establecida.

Apéndice

7.2. Niveles de gravedad de error

En muchas actividades del proceso de verificación se deben clasificar los errores según su nivel de gravedad. Se asigna un nivel de gravedad a los errores para poder capturar de alguna manera su impacto en el sistema. Además para poder evaluar la verificación y el sistema.

A continuación se da una sugerencia de cuatro niveles diferentes de gravedad de error:

· Catastrófico, Crítico (Severidad alta): Un error cuya presencia impide el uso del sistema, o causa la pérdida de una funcionalidad crítica del sistema.
· Mayor (Severidad media): Un error que afecta funcionalidades de gran importancia para el sistema.

· Menor (Severidad baja): un error que causa un daño menor, produciendo pérdida de efectividad, pérdida de disponibilidad o degradación de una funcionalidad que no se realiza fácilmente de otra manera.

· Trivial, Sugerencia, Mejoras: Un error que no causa perjuicio al sistema. Sugerencias de usabilidad, apariencia, etc.
	Severidad
	Descripción

	Alta
	Debe corregirse de manera urgente. El uso de la aplicación se verá afectado hasta que el mismo se corregido.

	Media
	Debe corregirse lo antes posible porque el defecto impide el testing de otras funcionalidades.

	Baja
	Son defecto que deben corregirse para obtener una mayor calidad del producto, pero no es necesario que sean corregido de inmediato.


7.3. Niveles de aceptación para lo elementos verificados

Como ejemplo de niveles de aceptación:

· No aprobado: el elemento verificado tiene errores catastróficos (uno o varios) que impiden su uso o tiene errores críticos (uno o varios) que hacen que el elemento verificado no sea confiable. El usuario no puede depender de él para realizar el trabajo.

· Aprobado con Observaciones: el elemento verificado no tiene errores catastróficos, ni errores críticos, pero tiene errores marginales (uno o varios) que hacen que el elemento de software se degrade en algunas situaciones.

· Aprobado: el elemento verificado no tiene errores o tiene errores menores que no afectan el normal funcionamiento del elemento.
Plan de Verificación y Validación

Página 1 de 15

