Informe reunión de equipo (26/8) :

Se revisó el flujo de la aplicación, modificando varios aspectos de los mismos.

Principalmente se enfocó en evitar la generación de aspectos innecesarios a la interfaz de usuario; a su vez manteniendo la menor interacción con el usuario posible para que este pueda alcanzar el objetivo deseado.

Los flujos fueron presentados el 26 de mañana pero no obtuvimos feedback del cliente, lo que complicó la reunión de la tarde. No obstante, se logró progresar mucho en los flujos y entendimiento de la aplicación deseada por el cliente.

Otro punto que se enfatizó en la reunión del equipo fue la persistencia de las horas dedicadas al proyecto, dado que la mayoría de los integrantes no estaban anotando las horas realizadas.

Se discutió el uso de toggle como herramienta, pero dejándolo a criterio de cada uno si desea usarla.

En cuanto al repositorio GItHub, se instanció una aplicación básica en RoR con el fin de contar con una base inicial para el desarrollo del proyecto. Además, se volvió a hacer hincapié en el realizar el pull request al querer actualizar la rama master del proyecto.