Go4Calcs

INFORME DE CONCLUSIONES DE LA FASE

Semana 5

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 18/09/2016 | 1.0 | Semana 5 | Miguel Langone |
| 18/09/2016 | 1.1 | Semana 5 | Rodrigo Lujambio |

Contenido

Objetivos de la fase	1

Responder pregunta	1

Ver perfil	1

Ver ranking	1

Ver explicación	2

Solicitar ayuda al profesor	2

Retornar al menú anterior	2

Evaluación de la fase	3

Evaluación global	3

Estado actual del proyecto	3

Acciones a tomar	3

Conclusiones	3

# Objetivos de la fase

Para este sprint el principal objetivo era la implementación de las 6 historias de usuario que se plantean a continuación:

- Responder pregunta.

- Ver perfil.

- Ver ranking.

- Ver explicación.

- Retornar al menú anterior.

- Solicitar ayuda al profesor.

En los siguientes puntos se detalla su cumplimiento así como también los riesgos asociados a los mismos.

## Responder pregunta

Es la funcionalidad más importante del juego, permite responder las preguntas por parte del jugador.

### Cumplimiento

Esta funcionalidad fue completada en un 100% con todo lo solicitado por el cliente.

### Impacto y riesgo asociado

N/A.

### Acciones a tomar

N/A.

## Ver perfil

Esta funcionalidad permite ver el perfil completo del jugador activo.

### Cumplimiento

Esta funcionalidad fue completada en un 100% con todo lo solicitado por el cliente.

### Impacto y riesgo asociado

N/A.

### Acciones a tomar

N/A.

## Ver ranking

Esta funcionalidad permite ver el ranking de los mejores jugadores del juego.

### Cumplimiento

Esta funcionalidad fue completada en un 100% con todo lo solicitado por el cliente.

### Impacto y riesgo asociado

N/A.

### Acciones a tomar

N/A.

## Ver explicación

Esta funcionalidad permite ver la explicación a una pregunta que no pudo ser respondida.

### Cumplimiento

Esta funcionalidad fue completada en un 100% con todo lo solicitado por el cliente.

### Impacto y riesgo asociado

N/A.

### Acciones a tomar

N/A.

## Solicitar ayuda al profesor

Esta funcionalidad permite enviar un mensaje al profesor para que el mismo brinde asistencia sobre una pregunta.

### Cumplimiento

Esta funcionalidad fue completada en un 100% con todo lo solicitado por el cliente.

### Impacto y riesgo asociado

N/A.

### Acciones a tomar

N/A.

## Retornar al menú anterior

Esta funcionalidad es más bien de interfaz y permite establecer un flujo del sistema.

### Cumplimiento

Esta funcionalidad fue completada en un 100% con todo lo solicitado por el cliente.

### Impacto y riesgo asociado

N/A.

### Acciones a tomar

N/A.

# Evaluación de la fase

En esta sección se detalla una evaluación global de la fase en varios aspectos que conciernen al grupo para futuras iteraciones.

## Evaluación global

En base al prototipo realizado, se puede afirmar que la iteración finaliza con un porcentaje de cumplimiento de un 100%. Por otro lado se aprendió bastante de la metodología de trabajo y se pudieron establecer distintas pautas para que todas las tareas se realicen con éxito. En el día de la reunión con la docente los integrantes pueden dar un pantallazo más global sobre lo aprendido debido a la futura reunión de retrospectiva a realizar.

## Estado actual del proyecto

Esta sección se explica en el informe de situación de proyecto.

## Acciones a tomar

N/A.

# Conclusiones

Luego de realizar la reunión de retrospectiva se darán las conclusiones deseadas. No sé ha podido realizar aún debido a que muchas personas están ausentes.