Go4Calcs

PLAN DE DESARROLLO

Semana 9

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/08/2016 | 1.0 | Semana 2 | Miguel Langone |
| 28/08/2016 | 1.1 | Semana 2 | Rodrigo Lujambio |
| 25/09/2016 | 2.0 | Semana 6 | Miguel Langone |
| 25/09/2016 | 2.1 | Semana 6 | Rodrigo Lujambio |
| 16/10/2016 | 3.0 | Semana 9 | Miguel Langone |
| 16/10/2016 | 3.1 | Semana 9 | Rodrigo Lujambio |

Índice

Introducción	1

Propósito	1

Objetivo	1

Alcance	1

Forma de desarrollo de las historias:	1

Agregar Mundo	2

Agregar Nivel	2

Ver Estadísticas	2

Ver mensajes (Jugador)	2

Mejorar interfaz web	2

Mejora interfaz Cliente	3

Observaciones:	3

# Introducción

## Propósito

Este documento tiene como propósito fundamental desarrollar el plan a tomar en la construcción de las historias de usuario que se establecieron para el sprint 3.

## Objetivo

El objetivo principal es establecer cómo se debe proceder a lo largo de esta iteración y cómo las actividades deben ser realizadas para poder llegar en tiempo y forma.

## Alcance

Este sprint tiene una duración de 2 semanas que comienza el martes 11/10 y termina el martes 25/10.

Se establecieron las siguientes historias de usuarios que entrarán en este sprint:

- Agregar Mundo (Profesor).

- Agregar Nivel (Profesor).

- Ver Mensajes (Jugador).

- Ver Estadísticas (Profesor).

- Mejorar interfaz Web.

- Mejorar interfaz usuario.

# Forma de desarrollo de las historias:

En este sprint las historias son principalmente de la parte del profesor, donde se puede agregar un mundo, un nivel, poder ver la estadísticas del juego, y por parte del jugador se agrega la posibilidad de ver los mensajes que envía el profesor. Por otro lado se va a mejorar las interfaces tanto web como del cliente Android.

Para esta iteración se modificaron los equipos de cada área:

- Equipo Web:

  - Verónica

  - Estefanía

  - Paula

  - Alejandro

- Equipo Servidor:

  - Juan Pablo

  - Diego R.

- Equipo Usuario:

  - Federico

  - Cristina

  - Timothy

  - Rodrigo

  - Belén

Las personas que quedan libres son el Administrador y el Responsable de Verificación. El Administrador estará en todos los grupos monitoreando el avance y respaldando en donde se necesite y el Responsable de Testing comenzara desde el día 0 con las pruebas.

## Agregar Mundo

Esta historia incluye las siguientes funcionalidades que deben ser desarrolladas:

- Agregar un mundo al sistema.

- La web del profesor para hacer esto.

La implementación de esta funcionalidad estará a cargo del equipo del servidor y del equipo web.

## Agregar Nivel

Esta historia incluye las siguientes funcionalidades:

- Agregar un nivel al sistema en un mundo dado.

- Parte de la web que permita hacer esto.

La implementación de esta funcionalidad estará a cargo del equipo del servidor y del equipo web.

## Ver Estadísticas

Esta historia incluye las siguientes funcionalidades:

- Ver estadísticas de los jugadores así como el ranking de los mejores.

La implementación de esta funcionalidad estará a cargo del equipo del servidor y del equipo web.

## Ver mensajes (Jugador)

Esta historia incluye las siguientes funcionalidades:

- Ver los mensajes enviados desde el profesor al jugador.

La implementación de esta funcionalidad estará a cargo del equipo del servidor y del equipo usuario.

## Mejorar interfaz web

Esta tarea incluye:

- Unificar formato de letra y colores a utilizar

- Mejorar interfaz con Bootstrap u otra tecnología.

La implementación de esta tarea estará a cargo del equipo Web.

## Mejora interfaz Cliente

Esta tarea incluye las siguientes cosas:

- Generar la vista de los mundos dinámicamente

- Cambiar de color la barra de navegación.

- Las preguntas cuando están correctas que se diferencie (Con formato redondeado diferenciado del background parecido a los niveles).

- Pedirle permisos a Facebook para acceder a la foto de perfil.

- Colores distintivos para niveles completos.

- Darle color al perfil y al ranking.

- Manejar mejor las respuestas para matchearlas con las correctas.

La implementación de esta tarea estará a cargo del equipo usuario.

# Observaciones:

En esta iteración lo importante va a ser tener las funcionalidades implementadas lo más rápido posible a pesar de no tener el mejor diseño finalizado.

Otra observación es la participación de los roles identificados directamente en el desarrollo (se van integrando a medida de la necesidad) con el fin de mantener una comunicación más efectiva entre los grupos.