Go4Calcs

INFORME DE CONCLUSIONES DE LA FASE

Semana 11

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 18/09/2016 | 1.0 | Semana 5 | Miguel Langone |
| 18/09/2016 | 1.1 | Semana 5 | Rodrigo Lujambio |
| 16/10/2016 | 2.0 | Semana 9 | Miguel Langone |
| 16/10/2016 | 2.1 | Semana 9 | Rodrigo Lujambio |
| 30/20/2016 | 3.0 | Semana 11 | Miguel Langone |
| 30/10/2016 | 3.1 | Semana 11 | Rodrigo Lujambio |

Contenido

Objetivos de la fase	1

Agregar Mundo	1

Agregar Nivel	1

Ver Estadísticas	1

Ver mensajes (Cliente)	2

Observaciones	2

Evaluación de la fase	2

Evaluación global	2

Estado actual del proyecto	3

Acciones a tomar	3

Conclusiones	3

# Objetivos de la fase

Para este sprint el principal objetivo era la implementación de las 4 historias de usuario que se plantean a continuación:

- Agregar Mundo.

- Agregar Nivel.

- Ver Estadísticas.

- Ver mensajes (Cliente).

En los siguientes puntos se detalla su cumplimiento así como también los riesgos asociados a los mismos.

## Agregar Mundo

Esta funcionalidad permite agregar mundos al juego, con el fin de poder realizar divisiones de temas en el transcurso del mismo.

### Cumplimiento

Esta funcionalidad fue completada en un 100% con todo lo solicitado por el cliente.

### Impacto y riesgo asociado

N/A.

### Acciones a tomar

N/A.

## Agregar Nivel

Esta funcionalidad permite agregar niveles de dificultad al juego dentro de un mundo.

### Cumplimiento

Esta funcionalidad fue completada en un 100% con todo lo solicitado por el cliente.

### Impacto y riesgo asociado

N/A.

### Acciones a tomar

N/A.

## Ver Estadísticas

Esta funcionalidad permite ver las estadísticas generales del juego, incluyendo los porcentajes de errores y la cantidad de respuestas de los problemas.

### Cumplimiento

Esta funcionalidad fue completada en un 100% con todo lo solicitado por el cliente.

### Impacto y riesgo asociado

N/A.

### Acciones a tomar

N/A.

## Ver mensajes (Cliente)

Esta funcionalidad permite ver mensajes recibidos del lado del jugador. También se agregó la posibilidad de responder dichos mensajes.

### Cumplimiento

Esta funcionalidad fue completada en un 100% con todo lo solicitado por el cliente.

### Impacto y riesgo asociado

N/A

### Acciones a tomar

N/A.

# Observaciones

Algunas observaciones pertinentes a esta iteración es que se concluyeron prácticamente todas las historias de usuario, dejando únicamente 2 historias para el siguiente sprint y luego detalles a corregir. Creemos que el tiempo corre a nuestro favor en fin de alcanzar todos los requisitos del cliente.

# Evaluación de la fase

En esta sección se detalla una evaluación global de la fase en varios aspectos que conciernen al grupo para futuras iteraciones.

## Evaluación global

En base al prototipo realizado, se puede afirmar que la iteración finaliza con un porcentaje de cumplimiento de un 100%.

Como detalle importante, se destaca que los equipos de trabajo que quedaron asignados están trabajando muy bien juntos y no solamente eso, sino que son más productivos conforme avanza el proyecto.

Las historias determinadas para este sprint quedaron concluidas con un 100% de completitud y al momento de recibir la devolución por parte del cliente se obtuvieron muy buenos resultados.

Por otro lado, se desea cambiar detalles visuales así como también incluir nuevas funcionalidades al sprint siguiente.

## Estado actual del proyecto

Esta sección se explica en el informe de situación de proyecto.

## Acciones a tomar

N/A.

# Conclusiones

Se destaca que el trabajo en pequeños equipos facilitó la realización de las tareas más efectivamente y se aprovechó mejor el tiempo.

Otro detalle sumamente importante de este sprint, es que desde el día 2 o 3 de este sprint se comenzó a realizar tareas de verificación del software para mitigar todos los posibles errores encontrados. Esto fue sumamente importante para que el producto obtenido al final sea de muy buena calidad.