Go4Calcs

INFORME DE SITUACIÓN DEL PROYECTO

Semana 12

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | Miguel Langone |
| 21/08/2016 | 1.1 | Semana 1 | Rodrigo Lujambio |
| 28/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | Miguel Langone |
| 28/08/2016 | 2.1 | Semana 2 | Rodrigo Lujambio |
| 04/09/2016 | 3.0 | Semana 3 | Miguel Langone |
| 04/09/2016 | 3.1 | Semana 3 | Rodrigo Lujambio |
| 11/09/2016 | 4.0 | Semana 4 | Miguel Langone |
| 11/09/2016 | 4.1 | Semana 4 | Rodrigo Lujambio |
| 18/09/2016 | 5.0 | Semana 5 | Miguel Langone |
| 18/09/2016 | 5.1 | Semana 5 | Rodrigo Lujambio |
| 25/09/2016 | 6.0 | Semana 6 | Miguel Langone |
| 25/09/2016 | 6.1 | Semana 6 | Rodrigo Lujambio |
| 02/10/2016 | 7.0 | Semana 7 | Miguel Langone |
| 02/10/2016 | 7.1 | Semana 7 | Rodrigo Lujambio |
| 09/10/2016 | 8.0 | Semana 8 | Miguel Langone |
| 09/10/2016 | 8.1 | Semana 8 | Rodrigo Lujambio |
| 16/10/2016 | 9.0 | Semana 9 | Miguel Langone |
| 16/10/2016 | 9.1 | Semana 9 | Rodrigo Lujambio |
| 23/10/2016 | 10.0 | Semana 10 | Miguel Langone |
| 23/10/2016 | 10.1 | Semana 10 | Rodrigo Lujambio |
| 30/10/2016 | 11.0 | Semana 11 | Miguel Langone |
| 30/10/2016 | 11.1 | Semana 11 | Rodrigo Lujambio |
| 06/11/2016 | 12.0 | Semana 12 | Miguel Langone |
| 06/11/2016 | 12.1 | Semana 12 | Rodrigo Lujambio |

Índice

Mediciones realizadas	1

Mediciones de horas	1

Esfuerzo por integrante del equipo	1

Esfuerzo por disciplina	1

Mediciones de productos	1

Indicadores	1

Indicadores de esfuerzo y tiempo	1

Indicador de cumplimiento de entregas	1

Indicador de desviación de fechas de entregas	1

Informe de situación	2

Estado del proyecto	2

Equipo Servidor	2

Equipo Cliente	2

Equipo Web	2

Testing	2

Desviaciones ocurridas	2

Incidencias encontradas	2

Estado de riesgos	2

Evaluación	3

# Mediciones realizadas

## Mediciones de horas

### Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo Estimado | Esfuerzo Realizado | Esfuerzo Acumulado | Esfuerzo Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miguel Langone | 14 | 9,5 | 204,5 | 17,04 |
| Rodrigo Lujambio | 15 | 14,5 | 183 | 15,25 |
| Federico Beltrame | 15 | 15 | 189,75 | 15,81 |
| Diego Molina | 15 | 15 | 180 | 15 |
| Alejandro Guggeri | 15 | 16 | 186 | 15,5 |
| Cristina Vilaboa | 8 | 8 | 185,75 | 15,47 |
| Estefanía Della Mea | 15 | 17 | 179 | 14,91 |
| Verónica Cardozo | 15 | 16 | 195 | 16,25 |
| Belén Remedi | 15 | 21,5 | 204 | 17 |
| Paula Martínez | 15 | 15 | 191,25 | 15,93 |
| Timothy Peraza | 15 | 15 | 183 | 15,25 |
| Juan Pablo Pascual | 15 | 15 | 180 | 15 |
| Diego Rodríguez | 15 | 15 | 184 | 15,33 |

### Esfuerzo por disciplina

N/A.

## Mediciones de productos

N/A.

# Indicadores

## Indicadores de esfuerzo y tiempo

N/A

## Indicador de cumplimiento de entregas

En esta semana se esperan entregar 3 documentos, de los cuales se entregan junto con este informe la totalidad de los mismos. Por lo tanto el cumplimiento de entregas es 3/3 = 1.

Puede que este número se vea afectado en caso de que algunos documentos no cambien en lo absoluto y se decidan no enviar, con lo cual se informara en dicho caso.

## Indicador de desviación de fechas de entregas

No se realizan entregas fuera de fecha.

# Informe de situación

## Estado del proyecto

El estado del proyecto se dividirá por áreas de trabajo para poder evaluar de mejor manera los avances.

### Equipo Servidor

Por parte del equipo servidor, se tenía a cargo la parte lógica de todas las historias de usuario, así como también el cambio de las imágenes para que tengan otro color de fondo.

Dichas historias luego de ser realizadas también fueron testeadas al 100% unitariamente y mediante funciones por Postman.

Las imágenes fueron cambiadas de color y todas subidas al sistema Flickr nuevo.

### Equipo Cliente

Esta semana para el equipo cliente fue bastante agitada debido a que habían varios cambios que realizar. Los primeros días se realizó la división de tareas y luego se pusieron en marchas las mismas, las cuales se terminaron de concluir el día domingo.

Ya desde el día sábado se está testeando todo el sistema y el día domingo se tiene todo integrado para probar absolutamente todo y dejar pronto para el día martes.

### Equipo Web

El equipo web hizo realizó dos tipos de paleta de colores para la web. Las mismas fueron enviadas al cliente (Marcelo Guerra) para que fueran validadas. El mismo seleccionó una de ellas y se acordó la reunión el día martes a las 19:30 horas.

Por parte de las historias están todas finalizadas a excepción de la historia opcional que se terminará entre el día domingo y el día lunes.

### Testing

El testing de todo el sistema comenzó desde el día 1, pero en estos últimos días se pudo ir integrando todas las funcionalidades para poder tener el producto testeado por completo el día martes 8.

## Desviaciones ocurridas

Una desviación ocurrida fue el hecho de no poder realizar la reunión de equipo debido a diferentes circunstancias. Pero por suerte se pudo compensar el no poder reunirse con charlas individuales entre responsables de equipos para poder establecer el avance del proyecto paso a paso.

## Incidencias encontradas

N/A

## Estado de riesgos

No se han encontrado riesgos.

## Evaluación

En cuanto a esta semana se destaca que las tareas fueron fluyendo a lo largo de la misma sin complicaciones. Solo se detalla que muchos integrantes estuvieron complicados con otras tareas por lo que quizás las horas no fueron posibles de completar al 100%.

De todas maneras todas las tareas fueron realizadas de forma exitosa y completa.

Se está testeando todo el sistema y se espera llegar con éxito al fin de este sprint.

Por otro lado, se está realizando un boceto de la presentación Power Point final a presentar el día final.