Go4Calcs

PLAN DE DESARROLLO

Semana 11

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/08/2016 | 1.0 | Semana 2 | Miguel Langone |
| 28/08/2016 | 1.1 | Semana 2 | Rodrigo Lujambio |
| 25/09/2016 | 2.0 | Semana 6 | Miguel Langone |
| 25/09/2016 | 2.1 | Semana 6 | Rodrigo Lujambio |
| 16/10/2016 | 3.0 | Semana 9 | Miguel Langone |
| 16/10/2016 | 3.1 | Semana 9 | Rodrigo Lujambio |
| 30/10/2016 | 4.0 | Semana 11 | Miguel Langone |
| 30/10/2016 | 4.1 | Semana 11 | Rodrigo Lujambio |

Índice

Introducción	1

Propósito	1

Objetivo	1

Alcance	1

Forma de desarrollo de las historias:	1

Reportar Problema (Jugador)	2

Ver Reporte	2

Modificar Problema (Opcional)	2

Mejorar interfaz web	2

Mejora interfaz Cliente	2

Observaciones:	3

# Introducción

## Propósito

Este documento tiene como propósito fundamental desarrollar el plan a tomar en la construcción de las historias de usuario que se establecieron para el sprint 4.

## Objetivo

El objetivo principal es establecer cómo se debe proceder a lo largo de esta iteración y cómo las actividades deben ser realizadas para poder llegar en tiempo y forma.

## Alcance

Este sprint tiene una duración de 2 semanas que comienza el martes 25/10 y termina el martes 08/11.

Se establecieron las siguientes historias de usuarios que entrarán en este sprint:

- Reportar Problema (Jugador)

- Ver Reportes

- Modificar Problema (Opcional)

- Mejorar interfaz Web.

- Mejorar interfaz usuario.

# Forma de desarrollo de las historias:

En este sprint la única historia a incluir en Backlog es el de reportar los problemas que no estén bien formulados del lado del cliente y del lado de la web poder ver dichos reportes.

Para esta iteración los equipos de trabajo siguen siendo los mismos:

- Equipo Web:

  - Verónica

  - Estefanía

  - Paula

  - Alejandro

- Equipo Servidor:

  - Juan Pablo

  - Diego R.

- Equipo Usuario:

  - Federico

  - Cristina

  - Timothy

  - Rodrigo

  - Belén

Las personas que quedan libres son el Administrador y el Responsable de Verificación. El Administrador estará en todos los grupos monitoreando el avance y respaldando en donde se necesite y el Responsable de Testing comenzara desde el día 1 con las pruebas.

## Reportar Problema (Jugador)

Esta historia incluye las siguientes funcionalidades que deben ser desarrolladas:

- Reportar un problema desde el jugador.

- La interfaz desde el celular para hacer esto.

La implementación de esta funcionalidad estará a cargo del equipo del Servidor y del equipo Usuario.

## Ver Reporte

Esta historia incluye las siguientes funcionalidades:

- Listar los reportes de los problemas

- Parte de la web que permita hacer esto.

La implementación de esta funcionalidad estará a cargo del equipo del Servidor y del equipo Web.

## Modificar Problema (Opcional)

Esta historia incluye las siguientes funcionalidades:

- Modificar un problema desde la web.

- La interfaz de la web para realizar esto.

Esta historia es opcional dado que quizás no dé el tiempo.

## Mejorar interfaz web

Esta tarea incluye:

- Colores a utilizar

- Mejorar interfaz con Bootstrap u otra tecnología.

La implementación de esta tarea estará a cargo del equipo Web.

## Mejora interfaz Cliente

Esta tarea incluye las siguientes cosas:

- Ver ranking hay que hacerle ajuste de tamaño porque no se ve del todo la información necesaria.

- El tutorial de un nivel queda activo para todas las preguntas.

- Distinguir el jugador propio en el ranking con un remarco.

- Sacar de perfil “cantidad de logro”.

La implementación de esta tarea estará a cargo del equipo Usuario.

# Observaciones:

En esta iteración lo importante será tener las funcionalidades implementadas lo más rápido posible a pesar de no tener el mejor diseño finalizado.

Otras tareas secundarias son las siguientes:

- Modificar Dropbox por Flickr.

- Hacer tutorial inicial en juego.

- Poner símbolo de carga mientras se está trayendo la información para evitar múltiples toques de pantalla.