Go4Calcs

INFORME DE SITUACIÓN DEL PROYECTO

Semana 14

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | Miguel Langone |
| 21/08/2016 | 1.1 | Semana 1 | Rodrigo Lujambio |
| 28/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | Miguel Langone |
| 28/08/2016 | 2.1 | Semana 2 | Rodrigo Lujambio |
| 04/09/2016 | 3.0 | Semana 3 | Miguel Langone |
| 04/09/2016 | 3.1 | Semana 3 | Rodrigo Lujambio |
| 11/09/2016 | 4.0 | Semana 4 | Miguel Langone |
| 11/09/2016 | 4.1 | Semana 4 | Rodrigo Lujambio |
| 18/09/2016 | 5.0 | Semana 5 | Miguel Langone |
| 18/09/2016 | 5.1 | Semana 5 | Rodrigo Lujambio |
| 25/09/2016 | 6.0 | Semana 6 | Miguel Langone |
| 25/09/2016 | 6.1 | Semana 6 | Rodrigo Lujambio |
| 02/10/2016 | 7.0 | Semana 7 | Miguel Langone |
| 02/10/2016 | 7.1 | Semana 7 | Rodrigo Lujambio |
| 09/10/2016 | 8.0 | Semana 8 | Miguel Langone |
| 09/10/2016 | 8.1 | Semana 8 | Rodrigo Lujambio |
| 16/10/2016 | 9.0 | Semana 9 | Miguel Langone |
| 16/10/2016 | 9.1 | Semana 9 | Rodrigo Lujambio |
| 23/10/2016 | 10.0 | Semana 10 | Miguel Langone |
| 23/10/2016 | 10.1 | Semana 10 | Rodrigo Lujambio |
| 30/10/2016 | 11.0 | Semana 11 | Miguel Langone |
| 30/10/2016 | 11.1 | Semana 11 | Rodrigo Lujambio |
| 06/11/2016 | 12.0 | Semana 12 | Miguel Langone |
| 06/11/2016 | 12.1 | Semana 12 | Rodrigo Lujambio |
| 13/11/2016 | 13.0 | Semana 13 | Miguel Langone |
| 13/11/2016 | 13.1 | Semana 13 | Rodrigo Lujambio |
| 20/11/2016 | 14.0 | Semana 14 | Miguel Langone |
| 20/11/2016 | 14.1 | Semana 14 | Rodrigo Lujambio |

Índice

Mediciones realizadas	1

Mediciones de horas	1

Esfuerzo por integrante del equipo	1

Esfuerzo por disciplina	2

Mediciones de productos	3

Indicadores	3

Indicadores de esfuerzo y tiempo	3

Indicador de cumplimiento de entregas	4

Indicador de desviación de fechas de entregas	4

Informe de situación	4

Estado del proyecto	4

Lunes 14/11	4

Martes 15/11	4

Miércoles 16/11	4

Jueves 17/11	4

Viernes 18/11	5

Sábado 19/11	5

Domingo 20/11	5

Desviaciones ocurridas	5

Incidencias encontradas	5

Estado de riesgos	5

Evaluación	5

# Mediciones realizadas

## Mediciones de horas

### Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo Estimado | Esfuerzo Realizado | Esfuerzo Acumulado | Esfuerzo Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miguel Langone | 15 | 16 | 242 | 17,28 |
| Rodrigo Lujambio | 15 | 15 | 214 | 15,28 |
| Federico Beltrame | 15 | 13 | 213,75 | 15,26 |
| Diego Molina | 15 | 15,5 | 211 | 15,07 |
| Alejandro Guggeri | 14 | 15 | 218 | 15,57 |
| Cristina Vilaboa | 15 | 15,5 | 213,25 | 15,23 |
| Estefanía Della Mea | 15 | 15 | 209 | 14,92 |
| Verónica Cardozo | 15 | 15 | 225 | 16,07 |
| Belén Remedi | 15 | 15 | 228 | 16,28 |
| Paula Martínez | 14 | 13 | 219,25 | 15,66 |
| Timothy Peraza | 15 | 15 | 213 | 15,21 |
| Juan Pablo Pascual | 15 | 16 | 212,5 | 15,17 |
| Diego Rodríguez | 15 | 15 | 216 | 15,42 |

### Esfuerzo por disciplina

En las gráficas se puede observar los esfuerzos realizados por cada disciplina:

Se destaca que no hay esfuerzo de implantación porque dicho sistema no requiere implantación alguna.

## Mediciones de productos

Se adjuntan las gráficas representando a los tamaños del producto:

Donde el Servidor cuenta con 3957 líneas de código, el dispositivo android cuenta con 4218 líneas y la página web con 1471 líneas.

Se adjunta en el informe de fin de proyecto más detalles del producto que se consideran relevantes.

# Indicadores

## Indicadores de esfuerzo y tiempo

En promedio, se calculó unas 208 horas únicamente para las tareas incluidas. Y dado que el avance logrado fue del 100% entonces tenemos que el valor ganado es:

Valor Ganado = Avance_logrado_Iteración (%) * Hrs_Estimadas_Iteración

VG= 100% / 208 = 208.

Para el índice de productividad se calculan las horas realizadas que fueron  229 todo el prototipo.

“Índice_de_Productividad”= Valor Ganado / Hrs_Realizadas

Índice de productividad= 208 /229 =0.91.

Para calcular el esfuerzo final se hace:

“Esfuerzo Final” = Hrs_Estimadas / Índice_de_Productividad

Esfuerzo final= 208 / 0.91= 229.

En cuanto al índice de planificación se obtiene de la siguiente formula:

“Índice_de_Planificación”= Valor Ganado / Valor_Planificado

Índice de planificación= 208/208= 1.

El tiempo final se calcula de la siguiente manera:

“Tiempo_Final” = Tiempo_Planificado / Índice_de_Planificación

TF= 208/1 = 208.

## Indicador de cumplimiento de entregas

En esta semana se esperan entregar 10 documentos, de los cuales se entregan junto con este informe la totalidad de los mismos. Por lo tanto el cumplimiento de entregas es 10/10 = 1.

Puede que este número se vea afectado en caso de que algunos documentos no cambien en lo absoluto y se decidan no enviar, con lo cual se informará en dicho caso.

## Indicador de desviación de fechas de entregas

No se realizan entregas fuera de fecha.

# Informe de situación

## Estado del proyecto

El estado del proyecto se dividirá por días, en los cuales se detallará todos los sucesos y el avance del proyecto en esta última semana.

### Lunes 14/11

Este día el grupo de roles incluidos algunos desarrolladores se reunieron en la facultad para realizar actividades concernientes a la presentación grupal final.

Se tocaron varios puntos de interés y se debatió cual sería la mejor forma de realizar la presentación. Se analizaron opciones de cambio.

### Martes 15/11

Este día por parte del Administrador se comenzaron a realizar los últimos informes con respecto al último sprint y al fin del proyecto dado que eso iba a llevar tiempo. En cuanto a las tareas separadas por los equipos la mayoría ya estaban siendo realizadas a la espera de ser finalizadas.

### Miércoles 16/11

Este día por parte del Administrador se continuó con los informes aunque en menor medida.

Por otro lado los integrantes del equipo de a poco comenzaron a finalizar tareas y se les iban asignando otras que tenían más que ver con temas de administración y gestión de proyecto para concluir las tareas en fecha.

### Jueves 17/11

Este día se realizaron varias pruebas funcionales del sistema. Por otro lado se realizaron algunos cambios visuales en el cliente y se terminó de comentar todos los códigos para que se comprenda mejor.

Por otro lado, determinados cambios que se debían hacer en la página web ya se hicieron y quedo terminada.

### Viernes 18/11

Este día cabe destacar primero que se estuvo trabajando en el tutorial del juego, para que quede más completo y se puedan evitar determinados errores.

Por parte de la interfaz Android y de la página web ya quedó todo terminado. Por otro lado el servidor ya está terminado también y lo único que faltaría seria realizar un conteo de las líneas de código para ingresar en los documentos.

### Sábado 19/11

Para este día ya están todas las tareas concluidas y se concentraron las fuerzas únicamente para realizar pruebas funcionales.

Por otro lado los roles se dedicaron a concluir los documentos finales y también para realizar cambios en la presentación final.

### Domingo 20/11

Este día se concluyeron todos los informes, y se envió mediante gitHub el código fuente final del todo el proyecto al cliente (Marcelo Guerra). El mecanismo de entrega del proyecto fue definido por el cliente.

## Desviaciones ocurridas

N/A

## Incidencias encontradas

N/A

## Estado de riesgos

No se han detectado riesgos

## Evaluación

Dado que este es el último sprint y por tanto es el fin del proyecto, consideramos que este sprint fue bastante más tranquilo que los demás, sin muchas complicaciones.

El equipo tuvo tareas más delicadas pero sencillas las cuales fueron completándose a medida que avanzaban los días.

Por otro lado, esta última semana estuvo cargada de documentos e informes finales los cuales eran de suma importancia tener terminados cuanto antes.

Otras tareas de alta prioridad eran las presentaciones finales las cuales fueron mostradas a la docente para que pueda opinar sobre las mismas. En cuanto a las presentaciones se decidieron realizar determinados cambios.

En medidas generales es sprint fue concluido satisfactoriamente y con todos los puntos determinados anteriormente.